Приложение к

постановлению Главы города Лыткарино

от 09.07.2018 № 469-п

Изменения в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы

1.  Пункт «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» Раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в новой редакции:

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Средства бюджета г. Лыткарино | 222 494,0 | 56 974,1 | 40 285,5 | 41 096,8 | 42 068,8 | 42 068,8 |
| Средства бюджета Московской области | 167 025,5 | 56 543,5 | 27 124,0 | 28 434,0 | 27 462,0 | 27 462,0 |
| Всего по муниципальной программе | 389 519,5 | 113 517,6 | 67 409,5 | 69 530,8 | 69 530,8 | 69 530,8 |
| Внебюджетные средства | 76 500,0 | 15 300,0 | 15 300,0 | 15 300,0 | 15 300,0 | 15 300,0 |

2. Пункт «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам:» Раздела 4 «ПАСПОРТ подпрограммы I «Благоустройство дворовых и общественных территорий города Лыткарино» муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы изложить в новой редакции:

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Средства бюджета г. Лыткарино | 170 084,3 | 46 991,0 | 30 166,8 | 30 975,5 | 30 975,5 | 30 975,5 |
| Средства бюджета Московской области | 20 371,9 | 18 427,9 | 972,0 | 972,0 |  |  |
| ВСЕГО по подпрограмме I | 190 456,2 | 65 418,9 | 31 138,8 | 31 947,5 | 30 975,5 | 30 975,5 |

3. Раздел 5 «Перечень мероприятий подпрограммы I «Благоустройство дворовых и общественных территорий города Лыткарино» муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции:

5. Перечень мероприятий

подпрограммы I «Благоустройство дворовых и общественных территорий города Лыткарино»

муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Наименование показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача. Повышение уровня комфортности проживания граждан за счет благоустройства дворовых и общественных территорий. Задача. Сокращение объёмов захоронения отходов на полигонах ТКО в Московской области и вовлечение их в повторный хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых и общественных территорий», в том числе: | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 56 443,2 | 22 043,2 | 8 600,0 | 8 600,0 | 8 600,0 | 8 600,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 2 916,0 | 972,0 | 972,0 | 972,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Комплексное благоустройство дворовых территорий, из них: | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 39 293,2 | 19 293,2 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино | Количество благоустроенных общественных территорий в том числе: пешеходные зоны. Количество архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий. Количество установленных детских игровых площадок. Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями. |
| 1.1.1. | Устройство и реконструкция, детских игровых и спортивных площадок (Список № 1) | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 37 176,7 | 17 176,7 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |  |  |
| 1.1.2. | Содержание (ремонт) детских игровых и спортивных площадок (Список № 2); | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.3. | Закупка, установка и содержание объектов благоустройства /МАФ, ограждения, информационных щитов и др.; | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 1 054,5 | 1 054,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.4. | Ремонт и устройство контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора, в том числе оснащение контейнерных площадок контейнерами для раздельного накопления отходов; (Список № 3) | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Новая культура сбора отходов ТКО |
| 1.1.5. | Заключение договоров на вывоз раздельно накопленных отходов отдельной машиной | Не требует финансирования | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | Управляющие компании | Новая культура сбора отходов ТКО |
| 1.1.6. | Заключение договоров на вывоз отходов из СНТ; | Не требует финансирования | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | Председатели СНТ | Чистое Подмосковье |
| 1.1.7. | Заключение договоров на вывоз отходов из ИЖС. | Не требует финансирования | 2018-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  | Собственники индивидуальных домов | Чистое Подмосковье |
| 1.1.8. | Устройство, содержание и ремонт лестничных спусков, подпорных стенок. | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 262,0 | 262,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.9. | Благоустройство общественной территории у мемориала «Звезда израненная» | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту |
| 1.2. | Благоустройство территории города в части защиты территории города от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных | Средства бюджета Московской области | 2018-2020 гг. | 2 916,0 | 972,0 | 972,0 | 972,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
|  | Задача. Поддержание необходимого уровня озеленения территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Озеленение территории города, из них: | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 17 150,0 | 2 750,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино | Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования |
| 1.3.1. | Посадка цветов на цветниках и клумбах города, уход за цветниками; | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 11 500,0 | 1 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |  |  |
| 1.3.2. | Посадка деревьев, кустарников; | Средства бюджета города Лыткарино | 2019-2022 гг. | 400,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 1.3.3. | Устройство газонов, восстановительное озеленение газонов | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 2 710,0 | 710,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
| 1.3.4 | Проведение работ по обрезке веток, вырубке сухостойных и аварийных деревьев | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 2 540,0 | 540,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
|  | Задача. Проведение работ по ремонту внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие: «Ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий за счет средств дорожных фондов», в том числе: | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 33 026,6 | 5 874,9 | 6 181,4 | 6 990,1 | 6 990,1 | 6 990,1 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2018 г. | 17 455,9 | 17 455,9 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт дворовых территорий за счет средств дорожного фонда города Лыткарино | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 12 497,7 | 1 346,0 | 2 181,4 | 2 990,1 | 2 990,1 | 2 990,1 |  | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий |
| 2.2. | Софинансирование расходов на ремонт дворовых территорий за счет средств дорожного фонда города Лыткарино | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 20 528,9 | 4 528,9 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |  | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий |
| 2.3. | Ремонт дворовых территорий | Средства бюджета Московской области | 2018 г. | 17 455,9 | 17 455,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие: «Формирование комфортной городской световой среды», в том числе: | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 43 431,0 | 10 212,2 | 8 304,7 | 8 304,7 | 8 304,7 | 8 304,7 |  |  |
| 3.1. | Ремонт и эксплуатация уличного освещения; |  | 2018-2022 гг. | 6 270,2 | 2 270,2 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино | Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников. |
| 3.2. | Обеспечение услуг по подаче электроэнергии на уличное освещение |  | 2018-2022 гг. | 37 160,8 | 7 942,0 | 7 304,7 | 7 304,7 | 7 304,7 | 7 304,7 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино | Светлый город. |
|  | Задача. Обеспечение чистоты и порядка на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие: «Охрана окружающей среды», в том числе: | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 35 383,5 | 7 060,7 | 7 080,7 | 7 080,7 | 7 080,7 | 7 080,7 |  |  |
| 4.1. | Организация проведения работ по благоустройству и санитарной очистке озеленённых территорий; | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 32 803,5 | 6 560,7 | 6 560,7 | 6 560,7 | 6 560,7 | 6 560,7 | МУ «Лесопарк-Лыткарино» | Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб./чел.) |
| 4.2. | Прочие мероприятия по благоустройству города, из них: | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 2 580,0 | 500,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино | Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб./чел.) |
| 4.2.1. | Уборка несанкционированных свалок и навалов мусора | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 2 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
| 4.2.2. | Приобретение специализированных контейнеров (экобоксов) для сбора опасных отходов; | Средства бюджета города Лыткарино | 2019-2022 гг. | 80,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 4.3. | Мероприятия по охране растительного и животного мира и среды их обитания (очистка дна карьера Волкуша) | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МУ «Лесопарк – Лыткарино» |  |
|  | Задача. Повышение уровня комфортности проживания граждан за счет благоустройства дворовых и общественных территорий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие: «Обустройство площадки для выгула собак», в том числе: | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.1 | Обустройство площадки для выгула собак | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация г. Лыткарино |  |
| Средства бюджета города Лыткарино |  |  |  | 170 084,3 | 46 991,0 | 30 166,8 | 30 975,5 | 30 975,5 | 30 975,5 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | 20 371,9 | 18 427,9 | 972,0 | 972,0 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по подпрограмме I |  |  |  | 190 456,2 | 65 418,9 | 31 138,8 | 31 947,5 | 30 975,5 | 30 975,5 |  |  |

4. Пункт «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам:» Раздела 6 «ПАСПОРТ подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы изложить в новой редакции:

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Средства бюджета г. Лыткарино | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Средства бюджета Московской области | 13 160,6 | 13 160,6 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники (средства управляющих компаний) | 76 500,0 | 15 300,0 | 15 300,0 | 15 300,0 | 15 300,0 | 15 300,0 |

5. Раздел 7 Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы изложить в новой редакции:

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Наименование показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача. Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов», в том числе: | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 1.1. | Комплекс работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, из них: | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
| 1.1.1. | Замена инженерного (газового) оборудования и приборов учета потребляемых ресурсов в жилых помещениях, предоставленных по договорам социального найма; | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино | Замена газового оборудования в жилых помещениях в многоквартирных домах, предоставленных по договорам социального найма. |
| 1.1.2. | Софинансирование работ по капитальному ремонту общего имущества МКД в рамках региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58; | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино | Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы МО «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы», утвержденной ППМО от 27.12.2013 № 1188/58. |
| 1.1.3. | Ремонт подъездов многоквартирных домов | Средства Управляющих компаний города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 76 500,0 | 15 300,0 | 15 300,0 | 15 300,0 | 15 300,0 | 15 300,0 | Управляющие компании города Лыткарино | Количество отремонтированных подъездов многоквартирных домов |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2018 г. | 13 160,6 | 13 160,6 |  |  |  |  | Администрация города Лыткарино |  |
| Средства бюджета города Лыткарино |  |  |  | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | 13 160,6 | 13 160,6 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники (средства управляющих компаний) |  |  |  | 76 500,0 | 15 300,0 | 15 300,0 | 15 300,0 | 15 300,0 | 15 300,0 |  |  |

6. Пункт «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам:» Раздела 8 «ПАСПОРТ подпрограммы III «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы изложить в новой редакции:

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Средства бюджета г. Лыткарино | 49 965,7 | 9 883,1 | 10 018,7 | 10 021,3 | 10 021,3 | 10 021,3 |
| Средства бюджета Московской области | 133 493,0 | 24 955,0 | 26 152,0 | 27 462,0 | 27 462,0 | 27 462,0 |
| Всего по подпрограмме | 183 458,7 | 34 838,1 | 36 170,7 | 37 483,3 | 37 483,3 | 37 483,3 |

7. Раздел 9 Перечень мероприятий подпрограммы III «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы изложить в новой редакции:

| п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Наименование показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача. Обеспечение деятельности Управления ЖКХ и РГИ города Лыткарино Задача. Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности управления», в том числе: | Средства бюджета города Лыткарино | 2017-2021 гг. | 49 965,7 | 9 883,1 | 10 018,7 | 10 021,3 | 10 021,3 | 10 021,3 |  |  |
| 1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда; | Средства бюджета города Лыткарино | 2017-2021 гг. | 41 146,7 | 8 253,7 | 8 221,3 | 8 223,9 | 8 223,9 | 8 223,9 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино | Доля выплаченных объёмов денежного содержания, и дополнительных выплат работникам от запланированных к выплате |
| 1.2. | Материальные затраты; | Средства бюджета города Лыткарино | 2017-2021 гг. | 8 794,5 | 1 616,9 | 1 794,4 | 1 794,4 | 1 794,4 | 1 794,4 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
| 1.3. | Уплата налога на имущество организаций | Средства бюджета города Лыткарино | 2017-2021 гг. | 24,5 | 12,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
| 2. | Основное мероприятие: «Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», в том числе: | Средства бюджета Московской области | 2017-2021 гг. | 9 300,0 | 1 832,0 | 1 852,0 | 1 872,0 | 1 872,0 | 1 872,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
| 2.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда; | Средства бюджета Московской области | 2017-2021 гг. | 8 310,0 | 1 662,0 | 1 662,0 | 1 662,0 | 1 662,0 | 1 662,0 |  | Доля выплаченных объёмов денежного содержания, и дополнительных выплат работникам от запланированных к выплате |
| 2.2. | Материальные затраты | Средства бюджета Московской области | 2017-2021 гг. | 990,0 | 170,0 | 190,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие: «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | Средства бюджета Московской области | 2017-2021 гг. | 124 193,0 | 23 123,0 | 24 300,0 | 25 590,0 | 25 590,0 | 25 590,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
| Средства бюджета города Лыткарино |  |  |  | 49 965,7 | 9 883,1 | 10 018,7 | 10 021,3 | 10 021,3 | 10 021,3 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | 133 493,0 | 24 955,0 | 26 152,0 | 27 462,0 | 27 462,0 | 27 462,0 |  |  |
| Всего по подпрограмме III |  |  |  | 183 458,7 | 34 838,1 | 36 170,7 | 37 483,3 | 37 483,3 | 37 483,3 |  |  |