ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЫТКАРИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ за 2005-2009 гг.

Реализуемые инвестиционные контракты:

| № п\п | Инвестиционный контракт | Застройщик | Мощность | Состояние объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Набережная (1,2 очереди) | ОАО «СТОР» | Общая площадь квартир 12 205,6 кв.м | Разрешение на ввод 2007 год |
|  | ул. Набережная (3 очередь) | ОАО «СТОР» | Общая площадь квартир 22 285,98 кв.м | 50% готовности |
| 2 | ул. Колхозная (1 очередь) | ООО «Славянское Подворье» | Общая площадь квартир 11 848,0 кв.м | Разрешение на ввод 2008 год |
| 3 | ул. Советская (1 очередь) | ООО «Асстрол» | Общая площадь квартир 7 437,2 кв.м | Разрешение на ввод 2006 год |
|  | ул. Советская (2,3 очереди) | ООО «Асстрол» | Общая площадь квартир 14 946,0 кв.м | 20% готовности |
| 4 | ул. Парковая | ООО «Асстрол» | Общая площадь квартир 20 711,8 кв.м | Подготовка к вводу в эксплуатацию |
| 5 | квартал 8,корп.1 | ООО «Славянское Подворье» | Общая площадь квартир 11 240,0 кв.м | Положительное заключение гос.экспертизы проекта, освобождение земельного участка |
| 6 | квартал 8, д.3А | ООО «Славянское Подворье» | Общая площадь квартир 11 100,0 кв.м | Завершающие строительные работы |
| 7 | ул. Степана Степанова, д. 6 | ООО «Славянское Подворье» | Общая площадь квартир 8 111,5 кв.м | Разрешение на ввод 2006 год |
| 8 | ул. Коммунистическая | ООО «АЛВИКО» | Общая площадь квартир 10 407,2 кв.м | Разрешение на ввод 2005 год |

Контракты, заключенные и действующие в 2005-2009 годах

|  | Адрес | Застройщик | Мощность | Дата регистрации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микрорайон. 3, корп.26 | ООО «Стройсевер» | Общая площадь квартир 10 052 кв.м Встроено-пристроенные помещения (нежилые) 484 кв.м | 28.02.2007г. |
| 2 | Микрорайон 5, квартал 2, корпус 27а | ЗАО «Герион-2» | Общая площадь квартир 1453,4 кв.м | 13.10.2009г. |
| 3 | ул. Парковая (ТРЦ) | ООО «ГРАНД-МАРКЕТ-Ф» | Общая площадь ТРЦ – 19 000,0 кв.м | 01.11.2007г. |
| 4 | Завершение реконструкции жилого дома № 11 по Ул. Советская | МП «ГУКС» | Общая площадь квартир 2100,0 кв.м Кап. ремонт дома 2209,1 кв.м | 31.03.2008г. |

Жилые дома, введённые  в эксплуатацию:

| Год ввода | Адрес | Общая площадь квартир, кв.м |
| --- | --- | --- |
| 2005 | ул. Коммунистическая, д. 53 | 10 407,2 |
| 2006 | ул. Степана Степанова, д. 6 | 8 111,5 |
| 2006 | ул. Советская, д. 8 | 7 472,9 |
| 2007 | ул. Первомайская, д.23 | 10 912,6 |
| 2007 | ул. Набережная, д. 11 | 6 102,8 |
| 2007 | ул. Набережная, д. 3 | 6 102,8 |
| 2008 | ул. Колхозная, д. 4, корп.2 | 11 848,0 |
| Итого |  | 60 777,6 |

Жильё, предоставленное жителям города

(в том числе переселение из ветхого жилого фонда):

| Количество семей | Количество человек | Количество квартир для переселения | Общая площадь квартир для переселения, кв.м | Адрес выселенного дома\количество квартир | Адрес переселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 61 | 17 | 1157,2 | ул. Первомайская д. № 27\7 ул. Коммунистическая д. № 38\9 количество квартир - 16 | ул. Первомайская, д. № 23 |
| 12 | 35 | 12 | 492,9 (т.ч. во вторичном фонде – 80 кв.м) | ул. Первомайская д. № 16а количество квартир - 12 | ул. Советская, д. 8. Вторичный фонд |
| Итого |  |  |  |  |  |
| 33 | 96 | 29 | 1650,1 |  |  |
| В эквивалентном выражении 102,06 млн. руб. |

Квартиры,

находящиеся на оформлении в муниципальную собственность

| Год | Адрес дома-новостройки | Количество квартир | Общая площадь квартир кв.м | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | ул. Набережная, д. 3 | 12 | 616,4 |  |
| В эквивалентном выражении 37,0 млн. руб. |

Результаты инвестиционной деятельности Администрации города Лыткарино Московской области за 2005 – 2009 г.г.

1. Получен прирост муниципального имущества в виде наружных инженерных сетей на сумму                                                     55, 175  млн. руб.

2. Получены денежные средства в сумме                                14,733 млн. руб.

3. Капитальный ремонт жилого дома (ул. Советская, д. 11)  12,2 млн. руб.

4. Проект планировки территории сквера ДК «Мир»  -            4,0 млн. руб,

5. Жильё предоставленное жителям города (в том числе переселение из ветхого фонда) в денежном эквиваленте                       -          102,06 млн.руб.

6. Квартиры находящиеся на оформлении в муниципальную

собственность                                                                   -          37,0 млн.руб.

Итого в эквивалентном денежном выражении:

225,168 млн. руб.