УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Главы города Лыткарино

от 28 июня 2012 № 567-п

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Ликвидация очереди в дошкольные образовательные

учреждения к 2015 году»

г. Лыткарино

2012

Содержание

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт долгосрочной целевой программы «Ликвидация очереди в дошкольные образовательные учреждения к 2015 году» | 3 |
| 2. | Характеристика проблем, на решение которых направлена программа, и оценка сложившейся ситуации | 4 |
| 3. | Оценка влияния внешних факторов в ходе реализации программы | 7 |
| 4. | Индикаторы эффективности программы Долгосрочная целевая программа «Ликвидация очереди в дошкольные образовательные учреждения к 2015 году» | 9 |
| 5. | Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы «Ликвидация очереди в дошкольные образовательные учреждения к 2015 году» | 10 |

1.     Паспорт долгосрочной  целевой программы «Ликвидация очереди в дошкольные образовательные учреждения к 2015 году»

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Ликвидация очереди в дошкольные образовательные учреждения к 2015 году» |
| --- | --- |
| Цель программы | обеспечение доступности дошкольного воспитания и образования для населения г. Лыткарино |
| Задачи программы | - ликвидация очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет на получение мест в дошкольных образовательных учреждениях г. Лыткарино; - развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений города. |
| Сроки реализации программы | 2012 - 2014 годы |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования программы – 651 151,0 тыс. руб. Из средств муниципального бюджета по годам: 2012 год – 38 000,0 тыс. рублей 2013 год – 32 900,0 тыс. рублей 2014 год – 0,0 тыс. рублей Из средств областного бюджета по годам: 2012 год – 223 250,0 тыс. рублей 2013 год – 110 250,0 тыс. рублей 2014 год – 0,0 тыс. рублей Из внебюджетных источников по годам: 2012 год – 0,0 тыс. рублей 2013 год – 0,0 тыс. рублей 2014 год – 246 751,0 тыс. рублей В случаях, предусмотренных Федеральными законами и законами Московской области, мероприятия программы могут осуществляться за счет средств бюджетов других уровней. |
| Планируемые результаты реализации программы | - ликвидация очереди в дошкольные образовательные учреждения г. Лыткарино к 2015 году для детей в возрасте от 3 до 7 лет. |
| Управление программой и контроль за ее реализацией | Координирование работы по реализации программы осуществляет Управление образования города Лыткарино. Контроль за реализацией программы осуществляет заместитель Главы Администрации города Лыткарино, курирующий социальные вопросы. |

2. Характеристика проблем, на решение которых направлена программа, и оценка сложившейся ситуации

Развитие сети дошкольных образовательных учреждений г. Лыткарино осуществляется  в соответствии с главной стратегической целью – расширение доступности дошкольного образования, обеспечение качества и эффективности, создание безопасной среды для воспитанников дошкольных образовательных учреждений.

К началу 90-х годов в г. Лыткарино функционировало 24 дошкольных образовательных учреждения (далее – ДОУ). На протяжении 90-х годов, в связи с ухудшением демографической ситуации (спад рождаемости) потребность в услугах ДОУ резко снизилась. В связи с нерентабельностью содержания детских садов часть ДОУ вышла из системы образования города и в настоящее время используются не по назначению. К 2012 году в системе образования осталось 15 ДОУ.

Однако, после 2000 года, демографическая ситуация начала улучшаться, что привело к увеличению спроса на места в ДОУ. В настоящее время очередь на получение мест в ДОУ составляет 1694 ребенка (в возрасте от 0 до 7 лет). В то же самое время (лето 2012 года) было выдано 425 путевок.

Наиболее остро ситуация складывается для детей в возрасте от 3 до 7 лет, так как после 3 лет прекращаются меры государственной поддержки, а работодатель не обязан сохранять за родителем, находящемся в отпуске по уходу за ребенком, рабочее место.

К концу 2014 года дополнительная потребность в дошкольных образовательных учреждениях для детей в возрасте от 3 до 7 лет составит 857 мест с учетом миграционных потоков (Таблица 1).

Для решения проблемы очередности в дошкольные образовательные учреждения к июню 2012 года были проведены следующие мероприятия:

- проведена инвентаризация помещений действующих учреждений дошкольного образования, результатом которой явилось открытие 6 дополнительных групп, что позволило разгрузить очередь в дошкольные образовательные учреждения на 120 детей;

- спроектировано новое дошкольное образовательное учреждение на 90 мест (по адресу: ул. Коммунистическая, д. 41), строительство которого должно завершиться до 1 января 2014 года;

- спроектировано новое дошкольное образовательное учреждение на 120 мест (по адресу: ул. Первомайская, д. 5а), строительство которого должно завершиться до 1 января 2014 года;

- проводятся мероприятия, направленные на выкуп детского сада № 13 «Колосок» по адресу: микрорайон №6, стр.6, принадлежащего на праве собственности ООО «Авигран».

Анализ возможностей для развития сети дошкольных образовательных учреждений города Лыткарино в период 2012-2014 годы показывает, что наиболее перспективными путями решения данной проблемы является следующее:

- возврат в систему дошкольного образования зданий детских садов, используемых не по назначению, в частности бывшее ДОУ № 20, за счет средств областного и местного бюджетов;

- выкуп здания и территории ДОУ № 13, принадлежащего на праве собственности ООО «Авигран» за счет средств областного бюджета;

- строительство новых дошкольных образовательных учреждений: одного ДОУ по адресу ул. Коммунистическая, д. 41, одного ДОУ по адресу Первомайская д. 5а за счет средств областного и местного бюджетов, а также трех частных садов в жилквартале на ул. Колхозной за счет средств застройщика;

- реконструкция путем создания пристроек к ДОУ № 6 при застройке 11 квартала за счет договора о развитии застроенной территории.

Реализация программы должна создать условия для обеспечения населения услугами дошкольного образования в полном объеме и ликвидации очереди в дошкольные образовательные учреждения г. Лыткарино для детей в возрасте от 3 до 7 лет (Таблица 2).

Таблица 1

| Потребность в местах в дошкольных учреждениях на 2012-2014 годы |
| --- |
| Категории детей | 2012 | 2013 | 2014 |
| Дети, вставшие на учет в городе Лыткарино, мест | 375 | 490 | 737 |
| Дети, прибывающие в город за счет миграционных потоков, мест | 54 | 60 | 60 |
| Итого | 429 | 550 | 797 |

Таблица 2

| Планируемый ввод мест в дошкольных учреждениях в соответствии с мероприятиями программы в 2012-2014 годах |
| --- |
| Мероприятия | Ед. изм. | Планируемое количество мест |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| Возврат ДОУ № 20 с проведением капитального ремонта на 220 мест | мест | 220 |  |  |
| Выкуп ДОУ № 13 на 220 мест | мест |  | 220 |  |
| ПИР и строительство нового ДОУ по адресу: Первомайская д. 5а на 120 мест | мест |  | 120 |  |
| ПИР и строительство нового ДОУ по адресу: Коммунистическая 41 на 90 мест | мест |  | 10 |  |
| Реконструкция ДОУ № 6 на 65 мест | мест |  |  | 65 |
| ПИР и строительство частного ДОУ по адресу: жилквартал по ул. Колхозной на 70 мест | мест |  |  | 70 |
| ПИР и строительство частного ДОУ по адресу: жилквартал по ул. Колхозной на 50 мест | мест |  |  | 50 |
| ПИР и строительство частного ДОУ по адресу: жилквартал по ул. Колхозной на 50 мест | мест |  |  | 50 |
| Итого | мест | 220 | 350 | 235 |
| Всего | мест | 805 |

3. Оценка влияния внешних факторов

в ходе  реализации программы

Следует отметить  риски, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в программе цели.

В условиях города система дошкольного образования зачастую оказывается не в состоянии удовлетворить огромный социальный спрос на получение дошкольного образования.

Стратегические  задачи развития города и системы дошкольного образования как одной из отраслей социальной сферы требуют нового подхода. Анализ сложившейся ситуации в городе показывает, что сложнейшие комплексные задачи модернизации системы дошкольного образования не могут быть реализованы в рамках текущего бюджетного финансирования. Выполнение программы зависит, прежде всего, от своевременного и стабильного финансирования, которое будет определяться ресурсами бюджета города.

В рамках реализации программы рассмотрены три сценария, которые похожи по составу задач и мер по их решению, но различаются по интенсивности мероприятий, необходимым ресурсам и ожидаемым результатам в решении отдельных задач в зависимости от объёмов финансирования:

- Сценарий 1 (финансирование программы соответствует или превышает запланированное) предполагает выполнение программы в установленные сроки и в соответствии с запланированными мероприятиями.

Выполнение предусмотренных программой задач и мероприятий позволит снизить очередность в дошкольные образовательные учреждения города Лыткарино.

- Сценарий 2 (финансирование программы не менее 70% от запланированного) потребует полной мобилизации внутренних ресурсов системы дошкольного образования на муниципальном уровне и уровне образовательных учреждений.

Выполнение программы позволит обеспечить некоторое улучшение ситуации в городе по вопросу получения доступного дошкольного образования.

- Сценарий 3 (финансирование программы не более 50% от запланированного) даже при полной мобилизации внутренних ресурсов системы дошкольного образования города Лыткарино не может являться предметом рассмотрения данной программы, так как повлечёт за собой обострение проблем доступности дошкольного образования для населения города.

| 4. Индикаторы эффективности программы Долгосрочная целевая программа «Ликвидация очереди в дошкольные образовательные учреждения к 2015 году» В качестве индикатора эффективности используется необеспеченная потребность в местах в дошкольных образовательных учреждениях, которая представляет собой разницу между количеством дополнительных потребных мест и количеством дополнительных введенных мест. Базовые показатели равны: на 2012 год – 429 мест; на 2013 год – 330 мест; на 2014 год – 227 мест. |
| --- |
| Мероприятия | Ед. изм. | Планируемый показатель |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| Возврат ДОУ № 20 с проведением капитального ремонта на 220 мест | мест | 209 |  |  |
| Выкуп ДОУ № 13 на 220 мест | мест |  | 110 |  |
| ПИР и строительство нового ДОУ по адресу: Первомайская, д. 5а, на 120 мест | мест |  | -10 |  |
| ПИР и строительство нового ДОУ по адресу: Коммунистическая, 41, на 90 мест | мест |  | -20 |  |
| Реконструкция ДОУ № 6 на 65 мест | мест |  |  | 162 |
| ПИР и строительство частного ДОУ по адресу: жилквартал по ул. Колхозной на 70 мест | мест |  |  | 92 |
| ПИР и строительство частного ДОУ по адресу: жилквартал на ул. Колхозной на 50 мест | мест |  |  | 42 |
| ПИР и строительство частного ДОУ по адресу: жилквартал на ул. Колхозной на 50 мест | мест |  |  | -8 |

5. Перечень мероприятий долгосрочной  целевой программы «Ликвидация очереди в дошкольные образовательные учреждения к 2015 году»

| № п/п | Наименование мероприятия | Кол-во вводимых мест | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, тыс. руб | В том числе | Всего, тыс. руб | В том числе | Всего, тыс. руб | В том числе |
|  |  |  |  | Местный бюджет, тыс. руб | Обл. бюджет, тыс. руб | Внебюдж. источники, тыс. руб |  | Местный бюджет, тыс. руб | Обл. бюджет, тыс. руб | Внебюдж. источники, тыс. руб |  | Местный бюджет, тыс. руб | Обл. бюджет, тыс. руб | Внебюдж. источники, тыс. руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Возврат ДОУ № 20 с проведением капитального ремонта на 220 мест | 220 | 68 000,0 | 12 000,0 | 56 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Выкуп ДОУ № 13 на 220 мест | 220 |  |  |  |  | 120 000,0 |  | 120 000,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | ПИР и строительство нового ДОУ по адресу: Первомайская, д. 5а, на 120 мест | 120 | 42 950,0 | 16 000,0 | 26 950, 0 |  | 82 410,0 | 16 260,0 | 66 150,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | ПИР и строительство нового ДОУ по адресу: Коммунистическая 41, на 90 мест | 10 | 30 300,0 | 10 000,0 | 20 300,0 |  | 60 740,0 | 16 640,0 | 44 100,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция ДОУ № 6 на 65 мест | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 251,0 |  |  | 68 251,0 |
| 6 | ПИР и строительство частного ДОУ по адресу: жилквартал на ул. Колхозной на 70 мест | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 500,0 |  |  | 73 500,0 |
| 7 | ПИР и строительство частного ДОУ по адресу: жилквартал на ул. Колхозной на 50 мест | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 500,0 |  |  | 52 500,0 |
| 8 | ПИР и строительство частного ДОУ по адресу: жилквартал на ул. Колхозной на 50 мест | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 500,0 |  |  | 52 500,0 |
| Итого | 141 250,0 | 38 000,0 | 103 250,0 |  | 263 150,0 | 32 900,0 | 230 250,0 |  | 246 751,0 |  |  | 246 751,0 |
| Всего по программе | 651 151,0 |