ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2009г.    №707-п

«О долгосрочной  целевой программе мероприятий

по сохранению объекта культурного наследия

усадьбы «Лыткарино» в городском округе Лыткарино

Московской области на 2009-2012 годы»

С целью создания благоприятных условий для развития культуры в городе, повышения качества предоставления социально-культурных услуг, приведения в надлежащее техническое состояние здания музея (усадьба «Лыткарино), а также повышения эффективности использования территории, прилегающей к музею

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить «Долгосрочную целевую программу мероприятий по сохранению объекта культурного наследия усадьбы «Лыткарино» в городском округе Лыткарино Московской области на 2009-2012 годы» (прилагается).

- Опубликовать настоящее Постановление в газете «Лыткаринские вести».

В.П.Михайлов

Долгосрочная целевая программа мероприятий по сохранению объекта культурного наследия усадьбы «Лыткарино» в городском округе Лыткарино Московской области на 2009 – 2016 гг

(с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлениями Главы города Лыткарино

от 14.02.2012 г. № 96-п, от  07.06.2012 № 522-п, от 06.09.2012 № 766-п, от 14.02.2013 № 76-п.)

Паспорт

долгосрочной целевой программы мероприятий по сохранению объекта культурного наследия усадьбы «Лыткарино» в городском округе Лыткарино Московской области на 2009 – 2016 гг

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа мероприятий по сохранению объекта культурного наследия усадьбы «Лыткарино» в городском округе Лыткарино Московской области на 2009 – 2016 гг (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации; Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-I; Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Закон Московской области от №26/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области»; Закон Московской области от 13.07.2007 №113/2007-ОЗ «О музеях в Московской области»; Устав города Лыткарино. |
| Заказчик Программы | Администрация города Лыткарино |
| Разработчик Программы | Администрация города Лыткарино |
| Цель Программы | Основная цель Программы – сохранение историко-культурного наследия – основы культурного потенциала, самобытности города и обеспечение доступа населения к объектам культурного наследия и музейным ценностям. Сохранение, использование и популяризация объекта культурного наследия – усадьбы «Лыткарино». Приведение в надлежащее техническое состояние здания музея, повышение качества предоставления социально-культурных услуг. Увековечивание имени героя Отечественной войны 1812 года А.И.Чернышева. Создание на базе Лыткаринского историко-краеведческого музея – музея «Усадьба Лыткарино» (Чернышевых). |
| Задачи Программы | - проведение ремонтно-реставрационных работ и открытие музейных экспозиций для посетителей; - развитие молодежного патриотического движения по изучению и популяризации героической истории наших земляков - участников военных действий; - повышение культурно-образовательного уровня жителей города, воспитание у лыткаринцев чувства гордости за свою малую Родину; - обеспечение условий хранения музейных предметов и музейных коллекций, входящих в государственный и муниципальный музейные фонды. |
| Сроки реализации Программы | 2009 - 2016 годы. |
| Исполнители Программы | Администрация города Лыткарино, Муниципальное учреждение «Лыткаринский историко-краеведческий музей» |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы из муниципального бюджета, составляет всего – 47 698,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2009 год-1500,0 тыс. рублей; 2010 год-1000,0 тыс. рублей; 2011 год-3800,0 тыс. рублей; 2012 год-21398,6 тыс. рублей; 2013 год-500,0 тыс. рублей; 2014 год-9500,0 тыс. рублей; 2015 год-5000,0 тыс. рублей; 2016 год-5000,0 тыс. рублей». |
| Планируемые результаты Программы (количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы) | Развитие музейной инфраструктуры предполагает создание условий для хранения, реставрации, научного изучения и экспонирования музейных предметов, а также создание необходимой инженерной и социальной инфраструктуры для качественного оказания услуг посетителям музея, что позволит внедрить новые формы и методы обслуживания населения и приведет к увеличению посещаемости объекта культуры «Усадьба Лыткарино» с 2700 человек в 2007 году до 8300 человек в 2016 году. Итогом вышеуказанных мероприятий явится повышение доступа населения к объектам культурного наследия, увеличения количества посетителей музея, повышение обеспечення сохранности фондов. |

- Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Ремонтные работы ведутся в здании музея с 2001 года. Недостаточность и нерегулярность финансирования сильно затянули данные работы, что негативно сказывается на сохранности конструкций памятника. С 2006 года в музее, под надзором Министерства культуры Московской области начаты полномасштабные ремонтно-реставрационные работы. На сегодняшний день проведены следующие мероприятия:

- Разработана проектно-сметная документация на ремонтно-реставрационные работы в Главном доме усадьбы Лыткарино (музей). Разработчик ГУП «МОК – Центр», ведущий региональный архитектор Министерства культуры Московской области Е.В.Северина. Сумма 299,00 тыс.руб.(муниципальный бюджет).

- Проведен первый этап ремонтно-реставрационных работ, в результате которых: устранена вероятность аварийного обрушения здания, укреплены фундаменты, укреплены конструктивные основные элементы здания, начата замена стропильных конструкций и  частично восстановлен первоначальный вид крыши. Работы выполнила ООО РПМ «РестАрх», генеральный директор С.А.Леонов. Сумма 10 300, 00 тыс. руб. (муниципальный бюджет,  внебюджет).

- Выполнены проекты реконструкции коммуникационных систем здания музея: отопления, вентиляции, электроснабжения, водоснабжения. Сумма 150,00 тыс.руб. (муниципальный бюджет).

- Выполнен проект зон охраны памятника. Разработчик НИИиПИ Генплана г. Москвы, главный архитектор проекта Н.Н. Плащенкова. Сумма 200, 00 тыс.руб. (внебюджет).

Актуальность разработки данной программы состоит в том, чтобы обеспечить завершение ремонтно-реставрационных работ в Главном доме усадьбы Лыткарино (музей). Программа предусматривает возможность долевого финансирования проведения данных работ за счет средств всех источников финансирования.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке в конце каждого года.

2. Цель и задачи Программы

Основная цель Программы – сохранение историко-культурного наследия – основы культурного потенциала, самобытности города и обеспечение доступа населения к объектам культурного наследия и музейным ценностям. Сохранение, использование и популяризация объекта культурного наследия – усадьбы «Лыткарино».   Приведение в надлежащее техническое состояние здания музея, повышение качества предоставления социально-культурных услуг. Увековечивание имени героя Отечественной войны 1812 года А.И.Чернышева. Создание на базе Лыткаринского историко-краеведческого музея – музея «Усадьба Лыткарино» (Чернышевых).

Для реализации поставленной цели в рамках данной Программы решаются следующие задачи:

- проведение ремонтно-реставрационных работ и открытие музейных экспозиций для посетителей;

- развитие молодежного патриотического движения по изучению и популяризации героической истории наших земляков - участников военных действий;

- повышение культурно-образовательного уровня жителей города, воспитание у лыткаринцев чувства гордости за свою малую Родину;

- объединение усилий благотворителей, меценатов, спонсоров в деле сохранения объектов культурного наследия.

3. Программные мероприятия

Программные мероприятия сгруппированы в разделы в соответствии с поставленными задачами Программы. Перечень программных мероприятий приведен в Приложении №1 к Программе.

Раздел I приложения к Программе «Проведение ремонтно-реставрационных работ в главном доме усадьбы Лыткарино»

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» под сохранением объекта культурного наследия понимаются ремонтно-реставрационные работы, направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия, которые выполняются комплексно и представляют собой неразрывный процесс, выполняемых зачастую одновременно, мероприятий по консервации объекта культурного наследия, ремонту, реставрации или приспособлению для современного использования,  в том числе: научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор.

В соответствии со «Сводом реставрационных правил», рекомендованным Министерством культуры Российской Федерации к применению, разрабатывается комплекс научно-исследовательской, изыскательской, проектно-сметной и фиксационной документации, и которая оформляется, как правило, в течение всего периода выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия.

Все вышеуказанные мероприятия данного раздела будут выполняться на протяжении всего периода реализации Программы.

Раздел II приложения к Программе «Формирование единого музейного комплекса - усадьбы Лыткарино».

Данный раздел Программы предусматривает благоустройство территории  музейного комплекса для обеспечения доступа населения к объекту культурного наследия «Усадьба Лыткарино» и музейным ценностям. С проведением указанных работ на территории города появится дополнительная рекреационная зона для отдыха жителей.

Раздел III приложения к Программе «Охрана музейного комплекса»

Данный раздел направлен на обеспечение безопасности функционирования музейного комплекса: разработку проектов, установку и подключение охранно-пожарной сигнализации, средств пожаротушения, средств обеспечения безопасности и фонарей паркового освещения

Раздел IV приложения к Программе «Оснащение современным музейным оборудованием»

Раздел предусматривает приобретение специального оборудования для экспозиционных залов (устройства для развешивания картин, система освещения, специальные монтажные лестницы, витрины для экспозиций, шкафы и стеллажи для музейных хранилищ и др.)

Раздел V приложения к Программе «Открытие музея»

Раздел предусматривает комплекс торжественных мероприятий по открытию музейных экспозиций для посетителей.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

по сохранению объекта культурного наследия Главный дом усадьбы Лыткарино в городском округе Лыткарино

| № п/п | НАПРАВЛЕНИЕ | МЕРОПРИЯТИЯ | Объемы бюджетного финансирования, в том числе по годам (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|  |  |  | Муници- пальный бюджет | Внебюджетные, благотвори- тельные средства | Муници- пальный бюджет | Внебюджетные, благотвори- тельные средства | Муници- пальный бюджет | Муници- пальный бюджет | Муници- пальный бюджет | Муници- пальный бюджет | Муници- пальный бюджет | Муници- пальный бюджет |
| 1. | Проведение ремонтно-реставрационных работ в главном доме усадьбы Лыткарино | Продолжение ремонтно-реставрационных работ в главном доме усадьбы «Лыткарино» (музей). | 1500,0 | 308,5 | 1000,0 | 100,0 | 3800,0 | 8300,0 | 500,0 | 8400,0 | 3600,0 | 2000,0 |
| 2. | Формирование единого музейного комплекса усадьбы Лыткарино | 1. Разработка проектов по восстановлению усадебного парка, благоустройства территории музея и устройства парковочной площадки. 2. Проведение опилки и сноса деревьев на территории установки памятника А.И.Чернышеву 3. Изготовление и установка ограждения 4. Благоустройство территории музея (благоустройство, озеленение, воссоздание солнечных часов; проведение работ по установке фонарей освещения, устройство парковочной стоянки для туристических автобусов и т.п.). |  |  |  |  |  | 355,0 368,8 2008,4 9966,4 |  |  | 400,0 | 2000,0 |
| 3. | Охрана музейного комплекса | 1. Разработка проектов: охранно-пожарной сигнализации музейного комплекса и подсветки здания музея. 2. Установка и подключение охранно-пожарной сигнализации; средств пожаротушения; средств обеспечения безопасности. |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 | 400,0 |  |
| 4. | Оснащение современным музейным оборудованием | Приобретение специального оборудования для экспозиционных залов и фондохранилищ музея (устройства для развешивания картин, музейная система освещения, специальные монтажные лестницы, витрины для экспозиций, стеллажи, мебель, книжные шкафы и др.). |  |  |  |  |  | 400,0 |  | 700,0 | 600,0 | 850,0 |
| 5. | Открытие музея | 1. Изготовление и установка памятной доски с поименным указанием лиц, которые оказали помощь и содействие в восстановлении памятника. 2. Торжественное открытие музея. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 100,0 |
|  |  | ИТОГО: | 1500,0 | 308,5 | 1000,0 | 100,0 | 3800,0 | 21398,6 | 500,0 | 9500,0 | 5000,0 | 5000,0 |

ИТОГО: средств  местного  бюджета -  47 698,6  тыс.руб

внебюджетные, благотворительные средства - 408,5 тыс.руб