

ГЛАВА ГОРОДА ЛЫТКАРИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_14.10.2013\_\_\_\_ № \_\_\_784-п\_\_\_\_\_\_

г. Лыткарино

Об утверждении

муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Лыткарино» на 2014-2016 г.г.

В целях совершенствования программно-целевого планирования, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ (ст. 179), руководствуясь Положением о муниципальных программах города Лыткарино, утвержденного постановлением Главы г. Лыткарино от 12.09.2013 № 665-п постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Лыткарино» на 2014-2016 г.г.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Лыткаринские вести» и разместить на официальном сайте города Лыткарино в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Лыткарино Китаева С.В.

Е.В. Серёгин

Утверждена

постановлением Главы города

Лыткарино

от 14.10.2013 № 784-п

**(с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением Главы г. Лыткарино от 11.11.2013 № 906-п, от 18.03.2014 №192-п, от 19.05.2014 №378-п, от 22.08.2014г. №674-п, от 24.11.2014 №915-п)**

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Лыткарино» на 2014-2016 г.г.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Лыткарино | | | |
| Цель программы | 1. Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог города;  2.Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах;  3.Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;  4.Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (в том числе детьми). | | | |
| Задачи программы | 1. Выполнение работ по содержанию, ремонту и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Лыткарино в соответствии с выделенными средствами;  2. Обеспечение капитального ремонта автомобильных дорог города Лыткарино;  3.Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;  4.Создание системы непрерывного обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах и улицах;  5.Совершенствование организации дорожного движения. | | | |
| Координатор программы | Заместитель Главы Администрации города Лыткарино Китаев С.В. | | | |
| Заказчик | Администрация города Лыткарино | | | |
| Разработчик | Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино | | | |
| Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино;  Управление образования города Лыткарино;  Образовательные учреждения города Лыткарино;  Отдел развития предпринимательства, торговли и транспорта Администрации города Лыткарино | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2016 годы | | | |
| Источники финансирования подпрограммы  В том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | |
| Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Из бюджета города Лыткарино | 114 053,5 | 34 833,5 | 38 960,0 | 40 260,0 |
| Другие источники | В случаях, предусмотренных Федеральным законодательством и законами Московской области финансирование мероприятий программы может осуществляться за счет средств бюджета других уровней. | | | |
| Планируемые результаты реализации программы | Обеспечить содержание и ремонт автомобильных дорог города;  Уменьшение роста уровня аварийности;  сокращение числа пострадавших (в том числе детей) в дорожно-транспортных происшествиях;  формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения на дорогах | | | |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие города Лыткарино и условия жизни населения.

Протяженность автомобильных дорог города Лыткарино на 01.07.2013 составляет 62,7887 км.

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог города Лыткарино и элементов по их обустройству требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, обочин, по ямочному ремонту покрытия дорог, по промывке, очистке ливневой канализации, дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений.

Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности дорог и снижение средних скоростей движения приводят к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и ухудшению экологической обстановки.

Аварийность на автомобильном транспорте - одна из острейших социально-экономических проблем, требующих незамедлительного решения. Сложившийся дисбаланс между ростом автомобильного парка и уровнем развития улично-дорожной сети города привел к ухудшению условий движения; появлению на автодорогах большого числа водителей, не имеющих достаточного опыта управления транспортными средствами, и, как результат, к росту количества ДТП и тяжести последствий совершенных аварий.

Анализ аварийности (по данным аналитических справок, предоставляемых ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» в Администрацию г. Лыткарино) показывает, что в течение последних лет на территории города Лыткарино заметна тенденция роста количества ДТП с пострадавшими. Всего на территории города Лыткарино за январь-июнь 2013 года было зарегистрировано 498ДТП с материальным ущербом, 13ДТП с пострадавшими, в которых пострадало 16 человек, в том числе 3 ребенка.

В сравнении с 2012 годом за тот же период основные показатели составили:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество ДТП  в городе Лыткарино | 2012 год (за 6 мес.) | 2013год (за 6мес.) | % |
| ДТП | 439 | 498 | + 13,4 |
| ДТП с пострадавшими | 14 | 13 | - 7,1 |
| Ранено | 20 | 16 | - 25 |
| Погибло | 0 | 0 | 0 |
| Ранено детей | 4 | 3 | - 33,3 |
| Погибло детей | 0 | 0 | 0 |

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в городе, следует отнести:

- пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного движения, недостаточное понимание и поддержка мероприятий по БДД со стороны общества, отсутствие должной ответственности у руководителей всех уровней;

- неупорядоченное движение транспорта и пешеходов на улицах города, отсутствие современных технических средств и систем организации движения;

- рост населения за счет высоких темпов строительства и автомобилизации города.

- низкое качество подготовки водителей, неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность водителей при управлении транспортными средствами.

Город Лыткарино расположен в 22 километрах к юго-востоку от Москвы. Главный вид транспорта в городе – автомобильный. Транспортное обеспечение города Лыткарино с Москвой и другими городами Московской области в северо-западном направлении осуществляется по Лыткаринскому шоссе на автомагистраль «Урал» (Москва – Самара – Челябинск). Лыткаринское шоссе по техническим характеристикам относится к 3 категории автодорог, однако интенсивность движения по нему составляет ориентировочно 9400 единиц автотранспорта в сутки, что соответствует 1 категории.

Из краткой характеристики территориального расположения города Лыткарино видно, что через город проходит достаточно большой поток транзитного транспорта, транспорта по обеспечению промышленного комплекса города, в том числе перевозка опасных грузов. Как показывает анализ динамики аварийности, увеличение количества транспортных средств неизбежно приводит к росту дорожно-транспортных происшествий и числа пострадавших в них людей.

Чтобы добиться снижения социально-экономического ущерба от дорожной аварийности в условиях постоянного роста автомобилизации, необходимо непрерывное развитие системы обеспечения БДД путем реализации программных мероприятий по повышению БДД.

Для разрешения существующих проблем в сфере дорожного хозяйства города Лыткарино требуются значительные средства.

Реализация программных мероприятий позволит продолжить работу по развитию автомобильных дорог города Лыткарино и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства города.

1. Цели и задачи программы

Цель программы - развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог города, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах; сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.       
      Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

1. выполнение работ по содержанию, ремонту и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Лыткарино в соответствии с выделенными средствами;

2. обеспечение капитального ремонта автомобильных дорог города Лыткарино;

3.предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

4.создание системы непрерывного обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах и улицах;

5.совершенствование организации дорожного движения.

3.ПЛАНИРУЕЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Лыткарино» на 2014-2016 г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные на  достижение цели | Показатели,  характеризующие  достижение цели | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выполнение работ по содержанию, ремонту и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Лыткарино в соответствии с выделенными средствами | Протяженность автомобильных дорог | км | 13,2137 | 13,2137 | 13,2137 | 13,2137 |
| 2. | Обеспечение капитального ремонта автомобильных дорог города Лыткарино; | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых произведен капитальный ремонт | м² | 18 444 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 3. | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Выезд на полосу встречного движения\* | машина | 10 | 9 | 8 | 7 |
| Нарушение скоростного режима\* | машина | 114 | 112 | 110 | 108 |
| 4. | Создание системы непрерывного обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах и улицах | ДТП с участием детей. | Человек | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 5. | Совершенствование организации дорожного движения | Замена дорожных знаков на улично-дорожной сети г. Лыткарино на знаки на желтой основе | Дорожный знак | - | 150 | 150 | 150 |

\*- статистические данные аналитических справок, предоставляемых ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» в Администрацию г. Лыткарино.

4. Мероприятия муниципальной программы

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Лыткарино» на 2014-2016 г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы | |
| 2014 | | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I. Содержание дорог общего пользования и ливневой канализации** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Содержание и механизированная уборка дорог общего пользования | Средства бюджета города Лыткарино | | 2014-2016 | 49 100,00 | | 18 800,0 | | 14 900,00 | 15 400,00 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино | |
| 2. | Эксплуатация и ремонт очистных сооружений ливневой канализации | Средства бюджета города Лыткарино | | 2014-2016 | 6 647,7 | | 5 447,7 | | 500,00 | 700,00 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино | |
| 3. | Устройство и восстановление искусственных неровностей  Дорожная  разметка дорог города | Средства бюджета города Лыткарино | | 2014-2016 | 5 100,00 | | 0 | | 2 500,00 | 2 600,00 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино | |
|  | **Итого по разделу I** | | |  | **60 847,7** | | **24 247,7** | | **17 900,00** | **18 700,00** |  | |
|  | **II. Ремонт дорог общего пользования** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ремонт дорог общего пользования | | Средства бюджета города Лыткарино (Дорожный фонд) | 2014-2016 | 44 399,00 | | 4 899,00 | | 19 500,00 | 20 000,00 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино | |
| 2. | Погашение кредиторской задолженности 2013 г. по ДЦП «Благоустроенный город» на 2012-2014 г.г.» | | Средства бюджета города Лыткарино | 2014 | 2 500,00 | | 2 500,00 | |  |  |  | |
|  | **Итого по разделу II** | | |  | **46 899,00** | | **7 399,00** | | **19 500,00** | **20 000,00** |  | |
|  | **III. Ремонт и содержание внутриквартальных дорог** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Содержание и механизированная уборка | Средства бюджета города Лыткарино | | 2014-2016 | | 1 800,00 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино | |
| 2. | Ремонт внутриквартальных дорог | Средства бюджета города Лыткарино | | 2014-2016 | |  | | - | - | - | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино | |
| 3. | Погашение кредиторской задолженности 2013 г. по ДЦП «Благоустроенный город» на 2012-2014 г.г.» | 2014 | | 458,8 | | 458,8 |  |  | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино | |
|  | **Итого по разделу III** | | |  | | **2 258,8** | | **1 058,8** | **600,00** | **600,00** |  | |
| **IV. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Изготовление социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения | Средства бюджета города Лыткарино | | 2014-2016 | 180,00 | | 60,00 | | 60,00 | 60,00 | Отдел развития предпринимательства, торговли и транспорта Администрации  г. Лыткарино | |
| 2. | Вывоз брошенных автотранспортных средств | Средства бюджета города Лыткарино | | 2014-2016 | 1200,00 | | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | Отдел развития предпринимательства, торговли и транспорта Администрации  г. Лыткарино | |
|  | **Итого по разделу IV** | | |  | **1 380,00** | | **460,00** | | **460,00** | **460,00** |  | |
| **V. Создание системы непрерывного обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах и улицах** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Приобретение формы для отрядов ЮИД в общеобразовательных учреждениях №№1,2,3,4,5,6,7 | Средства бюджета города Лыткарино | | 2014 | 200,00 | | 200,00 | | - | - | Управление образования  г. Лыткарино, общеобразовательные учреждения | |
|  | **Итого по разделу V** | | |  | **200,00** | | **200,00** | | **-** | **-** |  | |
| **VI. Совершенствование организации дорожного движения** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Разработка и утверждение проекта организации дорожного движения в г. Лыткарино. | Средства бюджета города Лыткарино | | 2014 | 368,0 | | 368,0 | | - | - | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино | |
| 2. | Установка, замена и ремонт дорожных знаков на улично-дорожной сети  г. Лыткарино | Средства бюджета города Лыткарино | | 2014-2016 | 1500,00 | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | Отдел развития предпринимательства, торговли и транспорта Администрации  г. Лыткарино | |
| 3. | Разработка комплексного проекта организации дорожного движения (КСОДД) г.Лыткарино модуля 1 «Сбор и анализ исходных данных» | Средства бюджета города Лыткарино | | 2014 | 600,0 | | 600,0 | | - | - | Отдел развития предпринимательства, торговли и транспорта Администрации  г. Лыткарино | |
|  | **Итого по разделу VI** | | |  | **2 468,0** | | **1 468,0** | | **500,00** | **500,00** |  | |
| **ВСЕГО по программе** | | | | | | **114 053,5** | | **34 833,5** | **38 960,00** | **40 260,00** |  | |

5. Обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Лыткарино» на 2014-2016 г.г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| 1. Содержание, ремонт и механизированная уборка дорог и тротуаров | Средства бюджета города Лыткарино | Стоимость содержания дорог в расчете на один кв.м за год составляет – 76,00 руб. (Сборник № 1 «Эксплуатация дорог и элементов благоустройства») | За 2014-2016 гг. – 46 500,00 тыс. руб.:  2014 г. – 15 000,00 тыс. руб.;  2015 г. – 15 500,00 тыс. руб.;  2016 г. – 16 000,00 тыс. руб. |
| 2. Капитальный ремонт дорог, тротуаров, бордюров | Средства бюджета города Лыткарино | Стоимость капитального ремонта дорог в расчете на один кв. м. составляет – 1300,00 руб. (Сборник № 68 «Благоустройство» и Сборник № 27 «Автомобильные дороги») | За 2014-2016 гг. – 58 500,00 тыс. руб.:  2014 г. – 19 000,00 тыс. руб.;  2015 г. – 19 500,00 тыс. руб.;  2016 г. – 20 000,00 тыс. руб. |
| 3. Эксплуатация и ремонт очистных сооружений ливневой канализации | Средства бюджета города Лыткарино | Стоимость прочистки одного п.м. спецмашинами – 2500,0 руб. (Сборник № 66 «Наружные инженерные сети») | За 2014-2016 гг. – 1 500,00 тыс. руб.:  2014 г. – 300,00 тыс. руб.;  2015 г. – 500,00 тыс. руб.;  2016 г. – 700,00 тыс. руб. |
| 4. Устройство и восстановление искусственных неровностей  Дорожная  разметка дорог города | Средства бюджета города Лыткарино | Стоимость ремонта ИДН составляет в среднем 25 000,00 руб.  Стоимость нанесения дорожной разметки на улицы города составляет 612 000,00 руб. | За 2014-2016 гг. – 7 500,00 тыс. руб.:  2014 г. – 2 400,00 тыс. руб.;  2015 г. – 2 500,00 тыс. руб.;  2016 г. –2 600,00 тыс. руб. |
| 5. Изготовление социальной рекламы, по пропаганде безопасности дорожного движения | Средства бюджета города Лыткарино | За 8 мес. 2013 г. в Администрацию г. Лыткарино от ОГИБДД поступило 12 обращений о размещении социальной рекламы по теме БДД, из них информацию на рекламном щите, в виде изготовленного баннера, 4 раза.  Аренда 1 рекламного щита составляет 14,00 тыс. руб.  Потребность в размещении социальной рекламы в течение года составит 4 баннера. | За 2014-2016 гг. –180,00 тыс. руб.:  2014 г. – 60,00 тыс. руб.;  2015 г. – 60,00 тыс. руб.;  2016 г. – 60,00 тыс. руб. |
| 6. Вывоз брошенных автотранспортных средств | Средства бюджета города Лыткарино | В месяц на специализированную стоянку перемещают в среднем 11 машин.  Стоимость перемещения 1 БРТС составляет 3,00 тыс. руб. | За 2014-2016 гг. – 1200,00 тыс. руб.:  2014 г. – 400,00 тыс. руб. (в квартал по 100,00 тыс. руб.);  2015 г. – 400,00 тыс. руб. (в квартал по 100,00 тыс. руб.);  2016 г. – 400,00 тыс. руб. (в квартал по 100,00 тыс. руб.). |
| 7. Приобретение формы для отрядов ЮИД в общеобразовательные учреждения №№1,2,3,4,5,6,7 | Средства бюджета города Лыткарино | На территории города Лыткарино организовано 7 отрядов ЮИД, в количестве 118 человек.  1 комплект формы стоит 1,695 тыс. руб. | 2014 год – 200,00 тыс. руб. |
| 8. Разработка и утверждение проекта организации дорожного движения в городе Лыткарино. | Средства бюджета города Лыткарино | Протяженность дорог местного значения в городе Лыткарино составляет 8,688 км.  Стоимость работ по разработке проекта организации дорожного движения (ПОДД) составляет:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб. с учетом НДС | | Измерение геометрических параметров плана и профиля автомобильной дороги, проведение полевых измерений элементов автомобильной дороги | 1 лин. км. двухполосной дороги | 22727,22 | | Составление схем, оформление ПОДД | 1 лин. км. двухполосной дороги | 16398,53 | | Согласование ПОДД | 1 проект | 14758,67 | | 2014 г. – 400,00 тыс. руб. |
| 9. Установка, замена и ремонт на улично-дорожной сети г. Лыткарино дорожных знаков | Средства бюджета города Лыткарино | В год будет осуществлена замена в среднем 150 дорожных знаков на дорогах города на дорожные знаки на желтой основе.  Стоимость замены 1 знака на желтой основе составляет 1,70 тыс. руб.  Стоимость обслуживания 815 знаков, в том числе ремонт, выправка щитков, окраска стоек, составляет 245,00 тыс. руб.(1 знак – 300 руб.) | За 2014-2016 гг. – 1500,00 тыс. руб.:  2014 г. – 500,00 тыс. руб.;  2015 г. – 500,00 тыс. руб.;  2016 г. – 500,00 тыс. руб. |

В рамках утвержденной муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Лыткарино» на 2014-2016 годы» планируется проведение работ по ремонту дорог города Лыткарино за счет средств бюджета города Лыткарино (средства Дорожного фонда) по следующим объектам:

- ул. Первомайская;

- дорога от ул. Парковая до очистных сооружений;

- ул. Ленина у домов 19,21,23,25

- ул. Набережная у домов 18/1, 18/2

- ул. Песчаная у дома 4

- ул. Спортивная у домов 2, 2а

- Микрорайон 6 у дома 25

- ул. Октябрьская у дома 18

- ул. Октябрьская у дома 25

- Квартал 3а у домов15, 15а

- Квартал 2 у дома 8

- Квартал 2 у дома 6

- Квартал 2 у дома 5

- Квартал 2 у дома 14

- Квартал 1 у дома 19а