ГЛАВА  ГОРОДА  ЛЫТКАРИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___14.10.2013___  №  ___783-п____

г. Лыткарино

Об утверждении

Муниципальной программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства   муниципального образования  город Лыткарино Московской области» на 2014-2016 г.г.

В целях совершенствования программно-целевого планирования, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ (ст. 179), руководствуясь Положением о муниципальных программах города Лыткарино, утвержденного постановлением  Главы г. Лыткарино от 12.09.2013 № 665-п  постановляю:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства   муниципального образования  город Лыткарино Московской области» на 2014-2016 г.г.

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Лыткаринские вести» и разместить на официальном сайте города Лыткарино в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Лыткарино Китаева С.В.

Е.В. Серёгин

Утверждена

Постановлением Главы

города Лыткарино

14.10.2013№ 783-п

# (с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением Главы г. Лыткарино от 11.11.2013 № 905-п, от 18.03.2014 №191-п, от 21.04.2014 №290-п, от 19.05.2014 №379-п, от 09.07.2014 №534-п, от 22.08.2014г. №675-п, от 16.09.2014 №735-п, от 10.11.2014 №876-п)

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства   муниципального образования  город Лыткарино Московской области» на 2014-2016 г.г.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Лыткарино Московской области |
| --- | --- |
| Цель программы | 1. Осуществление благоустройства территории городского округа Лыткарино 2. Содействие развитию городского хозяйства в сфере благоустройства, городского строительства и озеленения. 3. Создание наилучших социально-бытовых условий проживания населения городского округа. |
| Задачи программы | 1.Приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технических документов. 2.Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. 3.Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Лыткарино. 4.Повышение уровня благоустроенности городских территорий. |
| Координатор программы | Заместитель Главы Администрации города Лыткарино Китаев С.В. |
| Заказчик | Администрация города Лыткарино |
| Разработчик | Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино |
| Ответственные за выполнение мероприятий программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино; Предприятия жилищно-коммунального хозяйства города Лыткарино |
| Сроки реализации программы | 2014 – 2016 годы |
| Источники финансирования программы В том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Из бюджета города Лыткарино | 269 067,45 | 107 991,4 | 96 876,05 | 64 200,00 |
| Средства субсидии из бюджета Московской области | 44 635,4 | 44 635,4 |  |  |
| Итого | 313 702,85 | 152 626,8 | 96 876,05 | 64 200,00 |
| Другие источники | В случаях, предусмотренных Федеральным законодательством и законами Московской области финансирование мероприятий программы может осуществляться за счет средств бюджета других уровней. |
| Планируемые результаты реализации программы | Приведение коммунальной инфраструктуры города Лыткарино в соответствие со стандартами качества, обеспечение устойчивости и безопасности функционирования жилищно-коммунального комплекса для создания комфортных условий проживания граждан. |

- Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Муниципальная программа городского округа Лыткарино Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства   муниципального образования  город Лыткарино Московской области» на 2014-2016 г.г. разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления"; постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении порядка разработки и реализации  государственных программ Московской области»

Мероприятия Программы направлены на обеспечение комфортных условий проживания населения путем повышения качества выполняемых работ (оказания услуг) по капитальному ремонту объектов жилищного хозяйства, благоустройству и охране окружающей среды городского округа Лыткарино.

Одним из условий улучшения жизни населения городского округа Лыткарино является повышение качества и эффективности работ по ремонту объектов жилищного хозяйства, коммунальной инфраструктуры, содержанию внешнего благоустройства, то есть улучшение внешнего вида города, приведение улиц, парков, скверов, площадей, городских пляжей, кладбищ и прочих объектов в состояние, отвечающее требованиям и нормам, придавая им ухоженный вид.

В настоящее время перед органами местного самоуправления стоит достаточно много острых проблем, касающихся ремонта объектов жилищного хозяйства, коммунальной инфраструктуры и содержания объектов внешнего благоустройства, требующих безотлагательного решения. Основной экономический и социальный эффект данных мероприятий, включенных в муниципальную программу, заключается в обеспечении сохранности существующего имущества путем проведения ремонтов, их контроле и содержании в надлежащем виде.

- Цели и задачи программы

Цель программы -  повышение уровня и качества жизни населения городского округа Лыткарино, улучшение объектов жилищного хозяйства и благоустройства города, а также повышение устойчивости и надежности функционирования объектов благоустройства в местах массового отдыха населения.

В ходе реализации Программы намечено решение следующих задач:

Основные задачи данной Программы:

1. Осуществление благоустройства территории городского округа Лыткарино

2. Содействие развитию городского хозяйства в сфере благоустройства, городского строительства и озеленения.

3. Создание наилучших социально-бытовых условий проживания населения городского округа.

На территории городского округа Лыткарино из года в год имеют место образования несанкционированных свалок мусора, а принимаемые меры для предотвращения их образования по ряду причин остаются неэффективными. В связи с этим необходимо решать данную проблему с образованием несанкционированных свалок в части их ликвидации и недопущения образования новых. Ее решение позволит улучшить экологию территории городского округа, предотвратить нерациональное использование земельных ресурсов.

Основными мероприятиями, направленными на улучшение и сохранение состояния окружающей среды в городском округе Лыткарино, являются:

- проведение плановых инвентаризаций несанкционированных свалок;

- своевременная ликвидация несанкционированных свалок на территории города;

- проведение экологических субботников для расчистки территории города и прилегающих территорий от несанкционированного мусора;

- проведение информационной работы среди населения, используя средства массовой информации, о доведении требований соблюдения чистоты и порядка на территории городского округа Лыткарино.

Важнейшими задачами зеленого хозяйства являются:

- вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев, санитарная обрезка деревьев и кустарников;

- создание зеленых насаждений взамен сухостойных и аварийно-опасных;

- благоустройство и озеленение водоохранных зон;

- обеспечение охраны, защиты и воспроизводства городского лесопарка.

В рамках экологического образования задачей Программы является воспитание у жителей города экологической культуры, способствующей гармоничному развитию личности, созданию благоприятной окружающей среды для нынешнего и будущих поколений.

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы являются повышение устойчивости и надежности функционирования объектов жилищного хозяйства, улучшение санитарно-экологического состояния городских территорий, качества атмосферного воздуха, состояния водных объектов; сохранение и воспроизводство зеленого фонда городского округа Лыткарино.

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства   муниципального образования  город Лыткарино Московской области»  на 2014-2016 г.г.

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Ремонт объектов жилищного фонда |
| 1. | Задача 1 Приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технических документов. | Замена кровельного покрытия, устранение протечек | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Защита помещений от протечек воды, образования плесени и сквозняков, ремонт балконов | шт. | 50 | 70 | 70 | 70 |
|  |  | Замена лифтового оборудования | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Задача 2 Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Лыткарино. | капитальный ремонт жилого помещения многоквартирного жилого дома, предоставленного по договору социального найма | шт. | 2 | - | - | - |
|  |  | замена системы канализации и водоснабжения в жилых домах | шт. | 2 | - | - | - |
|  |  | Замена газового оборудования (газовые колонки/ газовые плиты) | шт | 4/15 | 4/10 | 4/10 | 4/10 |
| II. Капитальный ремонт объектов теплоснабжения |
| 3. | Задача 3 Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Уменьшение объема старения тепловых сетей, сетей водоотведения; уменьшение роста аварий, связанных с износом, вследствие завершения срока службы и коррозии | п.м | 9 459,2 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| III. Мероприятия по благоустройству |
| 4. | Задача 4 Повышение уровня благоустроенности городских территорий. | Содержание (ремонт) и модернизация детских, спортивных площадок | шт. | - | 10 | 10 | 10 |
|  |  | Содержание объектов благоустройства /МАФ, ограждений | шт. | 2 | 5 | - | - |
|  |  | Ремонт и устройство контейнерных площадок | шт. | 14 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | Содержание и ремонт лестничных спусков, подпорных стенок | шт. | 1 | 5 | - | - |
|  |  | Закупка контейнеров для ТБО, бункеров для КГМ, урн, передвижных барьеров, скамеек, установка урн. | шт. | 64 | 50 | - | - |
|  |  | Посадка цветов на цветниках и клумбах города, уход за цветниками | Шт. | 85 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
|  |  | Выпиловка старых и аварийных деревьев, обрезка ветвей | м³ | 301,9 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  |  | Посадка деревьев, кустарников | шт | 652 | 300 | - | - |
|  |  | Устройство газонов | м² | 10024 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
|  |  | Ликвидация несанкционированных свалок на городских территориях | м³ | 2 195 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|  |  | Повышение качества услуг по содержанию мест захоронения и обеспечение соблюдения санитарных норм на территории кладбищ | га | 13,54 | 13,54 | 13,54 | 13,54 |
|  |  | Повышение качества предоставляемых услуг по освещению улиц | км/шт | 46,31/ 1 349 | 46,31/ 1 349 | 46,31/ 1 349 | 46,31/ 1 349 |
|  |  | Бесперебойное предоставление услуг по подаче электроэнергии на уличное освещение | тыс. кВат | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 |

4. Мероприятия муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства   муниципального образования  город Лыткарино Московской области»  на 2014-2016 г.г.

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Ремонт объектов жилищного фонда |
| 1 | Софинансирование работ по капитальному ремонту общего имущества МЖД | Средства бюджета города Лыткарино | 2014-2016 | 22 468,1 | 5 068,1 | 8 700,00 | 8 700,00 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
| 2. | Комплекс работ по капитальному ремонту жилых помещений в многоквартирных домах, предоставленных по договорам социального найма, включая замену инженерного (газового) оборудования | Средства бюджета города Лыткарино | 2014-2016 | 2 768,9 | 2 768,9 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
| 3. | Комплекс работ по капитальному ремонту жилых помещений в многоквартирных домах, предоставленных по договарам | Средства бюджета города Лыткарино | 2014-2016 | 3 200,00 | 200,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
| 4. | Погашение кредиторской задолженности 2013г. по ДЦП «Благоустроенный город» на 2012-2014гг. | Средства бюджета города Лыткарино | 2014 | 1 572,3 | 1 572,3 |  |  | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
|  | Итого по разделу I |  | 30 009,3 | 9 609,3 | 10 200,00 | 10 200,00 |  |
| II. Капитальный ремонт объектов теплоснабжения |
| 1 | Капитальный ремонт теплотрасс, и сетей ГВС | Средства бюджета города Лыткарино | 2014-2016 | 69 800,00 | 19 800,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
| 2 | Строительство станции водоподготовки и резервуаров чистой воды (станции обезжелезивания) на ВЗУ №2 с инженерными коммуникациями | Средства бюджета города Лыткарино | 2014 | 76 174,35 | 42 998,3 | 33 176,05 |  | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
|  |  | Средства субсидии из бюджета Московской области |  | 40 000 | 40 000 |  |  |  |
| 3 | Разработка проекта бесперебойного питания городской котельной №1 Разработка проекта бесперебойного питания городской котельной №1 | Средства бюджета города Лыткарино | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
| 4 | Погашение кредиторской задолженности 2013г. по ДЦП «Благоустроенный город на 2012-2014г.г.! | Средства бюджета города Лыткарино | 2014 | 2718,6 | 2718,6 |  |  | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
| 5 |  | Средства бюджета города Лыткарино | 2014 | 600,0 | 600,0 |  |  | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
|  |  | Средства субсидии из бюджета Московской области |  | 3 398,0 | 3 398,0 |  |  |  |
|  | Итого по разделу II |  | 192 690,95 | 109 514,9 | 58 176,05 | 25 000,00 |  |
| III. Мероприятия по благоустройству |
| 1 | Устройство, модернизация , содержание (ремонт) детских и спортивных площадок | Средства бюджета города Лыткарино | 2014-2016 | 13 150,0 | 11 150,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
| 2 | Закупка, установка, и содержание объектов благоустройства /МАФ, ограждения и др./ | Средства бюджета города Лыткарино | 2014-2016 | 2 350,0 | 750,0 | 800,00 | 800,00 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
| 3 | Ремонт и устройство контейнерных площадок | Средства бюджета города Лыткарино | 2014-2016 | 800,0 | 0 | 400,00 | 400,00 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
| 4 | Содержание и ремонт лестничных спусков, подпорных стенок | Средства бюджета города Лыткарино | 2014-2016 | 1 100,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
| 5 | Ликвидация несанкционированных свалок на городских территориях | Средства бюджета города Лыткарино | 2014-2016 | 1 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
| 6 | Содержание мест захоронения | Средства бюджета города Лыткарино | 2014-2016 | 6 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
| 7 | Реализация средств субсидии из бюджета Московской области на благоустройство территории города Лыткарино в части защиты территории города от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных | Средства бюджета города Лыткарино | 2014-2016 | 137,5 | 137,5 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
|  |  | Средства субсидии из бюджета Московской области |  | 1 237,4 | 1 237,4 |  |  |  |
|  | Итого по разделу III |  | 26 274,9 | 15 874,9 | 5 200,00 | 5 200,00 |  |
| IV. Мероприятия по озеленению |
| 1 | Посадка цветов на цветниках и клумбах города, уход за цветниками | Средства бюджета города Лыткарино | 2014-2016 | 10 095,0 | 4 495,0 | 2 800,00 | 2 800,00 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
| 2 | Выпиловка старых и аварийных деревьев, обрезка ветвей | Средства бюджета города Лыткарино | 2014-2016 | 3 900,0 | 900,0 | 1 500,00 | 1 500,00 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
| 3 | Посадка деревьев, кустарников | Средства бюджета города Лыткарино | 2014-2016 | 1 100,00 | 100,0 | 500,00 | 500,00 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
| 4 | Устройство газонов | Средства бюджета города Лыткарино | 2014-2016 | 7 305,0 | 1 305,0 | 3 000,00 | 3 000,00 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
|  | Итого по разделу IV |  | 22 400,0 | 6 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 |  |
| V. Мероприятия по организации уличного освещения |
| 1 | Содержание сетей уличного освещения | Средства бюджета города Лыткарино | 2014-2016 | 9 715,5 | 2 715,5 | 3 500,00 | 3 500,00 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
| 2 | Обеспечение услуг по подаче электроэнергии на уличное освещение | Средства бюджета города Лыткарино | 2014-2016 | 32 577,9 | 8 077,9 | 12 000,00 | 12 500,00 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
| 3 | Кредиторская задолженность 2013г. по ДЦП «Благоустроенный город» на 2012-2014г.г.» | Средства бюджета города Лыткарино | 2014 | 34,3 | 34,3 |  |  | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
|  | Итого по разделу V |  | 42 327,7 | 10 827,7 | 15 500,00 | 16 000,00 |  |

5. Обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства   муниципального образования  город Лыткарино Московской области»  на 2014-2016 г.г.

| Наименование мероприятия программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Софинансирование работ по капитальному ремонту общего имущества МЖД, в том числе: | Средства бюджета города Лыткарино |  | За 2014-2016 гг. – 26 100,00 тыс. руб.: 2014 г. – 8 700,00 тыс. руб.; 2015 г. – 8 700,00 тыс. руб.; 2016 г. – 8 700,00 тыс. руб. |
| 1.1 Капитальный ремонт кровель МЖД | Средства бюджета города Лыткарино | Стоимость одного кв. м. составляет – от 1000,00 до 1 500,00 руб. на основании Территориальных единичных расценок, сметных норм и цен для Московской области | За 2014-2016 гг. – 9 000,00 тыс. руб.: 2014 г. – 3 000,00 тыс. руб.; 2015 г. – 3 000,00 тыс. руб.; 2016 г. – 3 000,00 тыс. руб. |
| 1.2. Капитальный ремонт фасадов, балконов в МЖД | Средства бюджета города Лыткарино | Стоимость ремонта одного балкона составляет – от 36,00 до 43,00 руб. на основании Территориальных единичных расценок, сметных норм и цен для Московской области | За 2014-2016 гг. – 7 500,00 тыс. руб.: 2014 г. – 2 500,00 тыс. руб.; 2015 г. – 2 500,00 тыс. руб.; 2016 г. – 2 500,00 тыс. руб. |
| 1.3. Замена лифтового оборудования в МЖД | Средства бюджета города Лыткарино | Стоимость замены 1 ед. лифтового оборудования составляет до 1 600 000,00 руб. на основании Территориальных единичных расценок, сметных норм и цен для Московской области | За 2014-2016 гг. – 9 600,00 тыс. руб.: 2014 г. – 3 200,00 тыс. руб.; 2015 г. – 3 200,00 тыс. руб.; 2016 г. – 3 200,00 тыс. руб. |
| 2. Комплекс работ по капитальному ремонту жилых помещений в многоквартирных домах, представленных по договору социального найма, включая замену инженерного (газового) оборудования | Средства бюджета города Лыткарино | На основании Территориальных единичных расценок, сметных норм и цен для Московской области | За 2014-2016 гг. – 4 500,00 тыс. руб.: 2014 г. – 1 500,00 тыс. руб.; 2015 г. – 1 500,00 тыс. руб.; 2016 г. – 1 500,00 тыс. руб. |
| 5. Капитальный ремонт теплотрасс, и сетей ГВС | Средства бюджета города Лыткарино | На основании Территориальных единичных расценок, сметных норм и цен для Московской области | За 2014-2016 гг. – 75 000,00 тыс. руб.: 2014 г. – 25 000,00 тыс. руб.; 2015 г. – 25 000,00 тыс. руб.; 2016 г. – 25 000,00 тыс. руб. |
| 6. Содержание (ремонт) и модернизация детских, спортивных площадок | Средства бюджета города Лыткарино | На основании Территориальных единичных расценок, сметных норм и цен для Московской области | За 2014-2016 гг. – 3 000,00 тыс. руб.: 2014 г. – 1 000,00 тыс. руб. 2015 г. – 1 000,00 тыс. руб. 2016 г. – 1 000,00 тыс. руб. |
| 7. Установка, содержание объектов благоустройства /МАФ, ограждений | Средства бюджета города Лыткарино | На основании Территориальных единичных расценок, сметных норм и цен для Московской области | За 2014-2016 гг. – 1 500,00 тыс. руб.: 2014 г. – 500,00 тыс. руб. 2015 г. – 500,00 тыс. руб. 2016 г. – 500,00 тыс. руб. |
| 8. Ремонт и устройство контейнерных площадок | Средства бюджета города Лыткарино | На основании Территориальных единичных расценок, сметных норм и цен для Московской области | За 2014-2016 гг. – 1 200,00 тыс. руб.: 2014 г. – 400,00 тыс. руб.; 2015 г. – 400,00 тыс. руб.; 2016 г. – 400,00 тыс. руб. |
| 9.Содержание и ремонт лестничных спусков, подпорных стенок | Средства бюджета города Лыткарино | На основании Территориальных единичных расценок, сметных норм и цен для Московской области | За 2014-2016 гг. – 1 500,00 тыс. руб.: 2014 г. – 500,00 тыс. руб.; 2015 г. – 500,00 тыс. руб.; 2016 г. – 500,00 тыс. руб. |
| 10.Закупка контейнеров для ТБО, бункеров для КГМ, урн, передвижных барьеров, скамеек, установка урн. | Средства бюджета города Лыткарино | Рыночная стоимость | За 2014-2016 гг. – 900,00 тыс. руб.: 2014 г. – 300,00 тыс. руб.; 2015 г. – 300,00 тыс. руб.; 2016 г. – 300,00 тыс. руб. |
| 11.Посадка цветов на цветниках и клумбах города, уход за цветниками | Средства бюджета города Лыткарино | На основании Территориальных единичных расценок, сметных норм и цен для Московской области | За 2014-2016 гг. – 8 400,00 тыс. руб.: 2014 г. – 2 800,00 тыс. руб.; 2015 г. – 2 800,00 тыс. руб.; 2016 г. – 2 800,00 тыс. руб. |
| 12.Выпиловка старых и аварийных деревьев, обрезка ветвей | Средства бюджета города Лыткарино | На основании Территориальных единичных расценок, сметных норм и цен для Московской области | За 2014-2016 гг. – 4 500,00 тыс. руб.: 2014 г. – 1 500,00 тыс. руб.; 2015 г. – 1 500,00 тыс. руб.; 2016 г. – 1 500,00 тыс. руб. |
| 13.Посадка деревьев, кустарников | Средства бюджета города Лыткарино | На основании Территориальных единичных расценок, сметных норм и цен для Московской области | За 2014-2016 гг. – 1 500,00 тыс. руб.: 2014 г. – 500,00 тыс. руб. 2015 г. – 500,00 тыс. руб. 2016 г. – 500,00 тыс. руб. |
| 14.Устройство газонов | Средства бюджета города Лыткарино | На основании Территориальных единичных расценок, сметных норм и цен для Московской области | За 2014-2016 гг. – 9 000,00 тыс. руб.: 2014 г. – 3 000,00 тыс. руб.; 2015 г. – 3 000,00 тыс. руб.; 2016 г. – 3 000,00 тыс. руб. |
| 15.Ликвидация несанкционированных свалок на городских территориях | Средства бюджета города Лыткарино | На основании Территориальных единичных расценок, сметных норм и цен для Московской области | За 2014-2016 гг. – 1 500,00 тыс. руб.: 2014 г. – 500,00 тыс. руб.; 2015 г. – 500,00 тыс. руб.; 2016 г. – 500,00 тыс. руб. |
| 16.Содержание мест захоронения | Средства бюджета города Лыткарино | На основании Территориальных единичных расценок, сметных норм и цен для Московской области | За 2014-2016 гг. – 6 000,00 тыс. руб.: 2014 г. – 2 000,00 тыс. руб.; 2015 г. – 2 000,00 тыс. руб.; 2016 г. – 2 000,00 тыс. руб. |
| 17.Содержание сетей уличного освещения | Средства бюджета города Лыткарино | На основании Территориальных единичных расценок, сметных норм и цен для Московской области | За 2014-2016 гг. – 10 500,00 тыс. руб.: 2014 г. – 3 500,00 тыс. руб.; 2015 г. – 3 500,00 тыс. руб.; 2016 г. – 3 500,00 тыс. руб. |
| 18.Обеспечение услуг по подаче электроэнергии на уличное освещение | Средства бюджета города Лыткарино | Тарифы для Московской области Среднее годовое потребление электроэнергии на уличное освещение составляет 1 600,0 тыс. кВат. | За 2014-2016 гг. – 36 000,00 тыс. руб.: 2014 г. – 11 500,00 тыс. руб.; 2015 г. – 12 000,00 тыс. руб.; 2016 г. – 12 500,00 тыс. руб. |