УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы

города Лыткарино

от 04.06.2015 № 298-п

ПОРЯДОК

проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета города Лыткарино, направляемых на капитальные вложения

- I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.02.1999
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», и определяет правила проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета города Лыткарино, на предмет эффективности использования средств бюджета города Лыткарино, направляемых на капитальные вложения (далее - проверка).

Настоящий Порядок не распространяется на инвестиционные проекты:

а) реализуемые в соответствии с концессионными соглашениями;

б) по которым решения о реализации бюджетных инвестиций приняты Администрацией города Лыткарино до утверждения настоящего Порядка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) предполагающие приобретение жилых помещений в муниципальный жилищный фонд;

г) предполагающие приобретение земельных участков и участков недр.

2. Целью проведения проверки является оценка соответствия инвестиционного проекта установленным настоящим Порядком качественным и количественным критериям и предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств бюджета города Лыткарино, направляемых на капитальные вложения (далее - интегральная оценка) в целях реализации инвестиционного проекта.

3. Проверка проводится для принятия Администрацией города Лыткарино в установленном законодательством Российской Федерации порядке решений, формирующих расходные обязательства города Лыткарино для включения соответствующих расходов в проект бюджета города Лыткарино, а именно:

а) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Лыткарино и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Лыткарино;

б) о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Лыткарино и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Лыткарино за счет субсидий муниципальным бюджетным учреждениям города Лыткарино, муниципальным автономным учреждениям города Лыткарино и муниципальным унитарным предприятиям города Лыткарино;

в) о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями города Лыткарино или муниципальными унитарными предприятиями города Лыткарино, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета города Лыткарино;

г) при предоставлении субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов;

д) при предоставлении соответствующих субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в Московской области за счет средств федерального бюджета в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4. Проверка проводится с учетом нормативной потребности города Лыткарино в объектах капитального строительства и объектах недвижимого имущества.

5. Проверка осуществляется в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, независимо от их сметной стоимости.

6. Проверка осуществляется Отделом экономики и перспективного развития Администрации города Лыткарино  в соответствии с Методикой оценки эффективности использования средств бюджета города Лыткарино, направляемых на капитальные вложения (далее - Методика), согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

7. Проверка осуществляется на основании исходных данных для расчета интегральной оценки и расчета интегральной оценки, проведенной муниципальными заказчиками муниципальных программ (подпрограмм) города Лыткарино (для осуществления проверки инвестиционных проектов, предполагаемых для включения в указанные программы) или органами или структурными подразделениями Администрации города Лыткарино в соответствующих сферах деятельности (для объектов, не предполагаемых к включению в муниципальные программы (подпрограммы) города Лыткарино) (далее - заявители).

Проверка инвестиционных проектов осуществляется на основании исходных данных для расчета интегральной оценки и расчета интегральной оценки, проведенной в соответствии с Методикой, в случаях, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.

8. Заявители при расчете интегральной оценки по объектам капитального строительства муниципальной собственности используют данные интегральной оценки, проведенной Администрацией города Лыткарино.

9. Плата за проведение проверки не взимается.

- II. Критерии оценки эффективности использования средств

бюджета города Лыткарино, направляемых на капитальные вложения

10. Проверка осуществляется в соответствии с Методикой на основе оценки соответствия инвестиционного проекта качественным критериям,  установленным разделом  II. Методики.

11. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке в соответствии с Методикой на основе количественных критериев оценки соответствия инвестиционного проекта, установленных разделом III. Методики.

12. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основе качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке на основе интегральной оценки, определенной Методикой.

- III. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов

13. Заявители не позднее чем за 30 дней до вынесения на рассмотрение Администрацией города Лыткарино представляют в Отдел экономики и перспективного развития Администрации города Лыткарино подписанные руководителем заявителя (уполномоченным им лицом) и заверенные печатью следующие документы:

а) заявление на проведение проверки инвестиционных проектов;

б) паспорт инвестиционного проекта, заполненный по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

в) обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка;

г) задание на проектирование в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка или иной исходный технический документ, устанавливающий комплекс технических требований, требования к объему, срокам проведения работ, содержанию и форме представления результатов работ;

д) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации;

е) документальное подтверждение участников реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) этого проекта и намечаемом размере финансирования (софинансирования) за счет средств бюджета города Лыткарино и (или) внебюджетных источников финансирования;

ж) положительное заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита;

з) положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

и) исходные данные для расчета интегральной оценки, включая качественные и количественные показатели (показатель) планируемых результатов реализации инвестиционного проекта, в том числе сведения по проекту-аналогу (форма сведений по проекту-аналогу приведена в приложении № 3 к настоящему Порядку);

к) интегральную оценку, проведенную заявителем в соответствии с Методикой;

л) копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

м) копии правоустанавливающих документов на объект реконструкции;

н) документ, подтверждающий износ объекта недвижимого имущества;

о) отчет об оценке объекта недвижимого имущества, составленный в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности;

п) решение уполномоченного органа юридического лица, не являющегося муниципальным учреждением города Лыткарино и муниципальным унитарным предприятием города Лыткарино, о финансировании объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества.

14. Документы, указанные в подпункте «д» пункта 13 настоящего Порядка, не представляются в отношении объектов капитального строительства, по которым подготавливается решение о предоставлении средств бюджета города Лыткарино на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации.

Документы, указанные в подпунктах «г», «д» пункта 13 настоящего Порядка, не представляются в отношении объектов недвижимого имущества.

Документы, указанные в подпунктах «л», «м» пункта 13 настоящего Порядка, не представляются в отношении объектов капитального строительства.

Документы, указанные в подпункте «н» пункта 13 настоящего Порядка, представляются в случаях, если бюджетные инвестиции направляются на объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями города Лыткарино и муниципальными унитарными предприятиями города Лыткарино.

15. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений включает в себя:

а) наименование и тип (инфраструктурный, инновационный, другие) инвестиционного проекта;

б) срок реализации инвестиционного проекта;

в) цель и задачи инвестиционного проекта;

г) краткое описание инвестиционного проекта с обязательным указанием основных технико-экономических характеристик объекта капитального строительства (площадь, строительный объем, мощность, этажность и т.д.);

д) предложения заявителя по источникам и объемам финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации, включая расчет и обоснование предельных объемов денежных средств на выполнение работ на весь период строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, объектов капитального строительства до ввода объектов в эксплуатацию, а также по объектам недвижимого имущества;

е) обоснование необходимости привлечения средств бюджета города Лыткарино для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации и проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

ж) обоснование потребности в услугах (продукции), создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения, проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (заявитель представляет информацию о нормативной, фактической потребности в производимой продукции (работах и услугах), а также сведения об обеспеченности города Лыткарино (при формировании муниципальной собственности города Лыткарино;

з) обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта;

и) обоснование использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования в случае их использования.

16. Задание на проектирование объекта капитального строительства включает в себя:

а) общие данные (основание для проектирования, наименование объекта капитального строительства и вид строительства);

б) основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства;

в) возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным этапам строительства;

г) срок и этапы строительства (реконструкции);

д) сведения о технических условиях для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также основные требования технической эксплуатации и технического обслуживания;

е) требования к конструкциям и оборудованию, предназначенным для создания объекта капитального строительства (фундаменты, стены, перекрытия, полы, кровли, проемы, отделка, внутренний дизайн, перечень материалов и другие);

ж) требования к технологическому оборудованию, предназначенному для создания объекта капитального строительства, с указанием типа и других данных по укрупненной номенклатуре;

з) дополнительные данные (требования к защитным сооружениям, прочие условия).

17. Задание на проектирование, разрабатываемое органами местного самоуправления города Лыткарино, согласовывается с центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, осуществляющими на территории Московской области исполнительно-распорядительную деятельность в соответствующих сферах государственного управления, государственными учреждениями Московской области, сформированными для реализации отдельных функций государственного управления Московской области.

18. Основаниями для отказа в принятии документов для проведения проверки являются:

а) непредставление полного комплекта документов надлежащего качества, предусмотренных настоящим Порядком;

б) несоответствие паспорта инвестиционного проекта требованиям к его содержанию и заполнению;

в) несоответствие числового значения интегральной оценки, рассчитанного заявителем, требованиям Методики.

19. В случае если недостатки в представленных документах можно устранить без отказа в проведении проверки, Отдел экономики и перспективного развития Администрации города Лыткарино устанавливает заявителю срок, не превышающий 5 рабочих дней, для устранения таких недостатков.

20. Проведение проверки начинается после представления заявителем полного пакета документов, предусмотренных пунктом 13 настоящего Порядка, и завершается направлением (вручением) заявителю заключения о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета города Лыткарино, направляемых на капитальные вложения.

21. В случае если инвестиционный проект не соответствует предусмотренным Порядком качественным критериям, проверка на соответствие его количественным критериям и правильности расчета заявителем интегральной оценки не проводится.

22. Срок проведения проверки, подготовки и выдачи заключения не должен превышать 20 рабочих дней.

- IV. Выдача заключения о результатах проверки

инвестиционного проекта на предмет эффективности

использования средств бюджета города Лыткарино, направляемых на капитальные вложения

23. Результатом проверки является заключение Отдела экономики и перспективного развития Администрации города Лыткарино, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта установленному предельному (минимальному) значению интегральной оценки, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

24. Положительное заключение Отдела экономики и перспективного развития Администрации города Лыткарино является обязательным документом, необходимым для принятия решения о предоставлении средств бюджета города Лыткарино на реализацию данного инвестиционного проекта с участием средств бюджета города Лыткарино.

25. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о неэффективности использования средств бюджета города Лыткарино, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.

26. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе представить документы на повторную проверку при условии их доработки с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении.

27. Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета города Лыткарино, направляемых на капитальные вложения, подписывается уполномоченным лицом Администрации города Лыткарино.