

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЫТКАРИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18.12.2018 № 796-п

г.о. Лыткарино

О внесении изменений в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы

На основании Решения Совета депутатов городского округа Лыткарино от 15.11.2018 № 363/42 «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов города Лыткарино «Об утверждении бюджета города Лыткарино на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»», в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Положением о муниципальных программах города Лыткарино, утвержденным постановлением Главы города Лыткарино от 12.09.2013 № 665-п, с учетом заключения Контрольно-счетной палаты городского округа Лыткарино Московской области по результатам проведения финансово-экономической экспертизы № 96 от 27.11.2018, постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу«Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением Главы города Лыткарино от 28.12.2017 № 865-п.(прилагаются).

2.Управлению жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино (Маслов В.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в установленном порядке и размещение на официальном сайте города Лыткарино в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Лыткарино Макарова Н.В.

Е.В. Серёгин

Приложение к

 постановлению

Главы городского округа Лыткарино

 от 18.12.2018 № 796-п

Изменения в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы

 1. Пункт «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» Раздела 1. «Паспорт муниципальной программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы,в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Средства бюджета г. Лыткарино  | 232 951,4 | 69 375,5 | 40 285,5 | 41 096,8 | 41 096,8 | 41 096,8 |
| Средства бюджета Московской области | 169 987,2 | 59 505,2 | 27 124,0 | 28 434,0 | 27 462,0 | 27 462,0 |
| **Всего по муниципальной программе** | **402 938,6** | **128 880,7** | **67 409,5** | **69 530,8** | **68 558,8** | **68 558,8** |

 2. Пункт «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам:» Раздела Раздел 4. «ПАСПОРТ подпрограммы I «Благоустройство дворовых и общественных территорий города Лыткарино» муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Средства бюджета г. Лыткарино | 176 080,2 | 52 986,9 | 30 166,8 | 30 975,5 | 30 975,5 | 30 975,5 |
| Средства бюджета Московской области | 25 533,5 | 23 589,5 | 972,0 | 972,0 |  |  |
| **ВСЕГО** **по подпрограмме I** | **201 613,7** | **76 576,4** | **31 138,8** | **31 947,5** | **30 975,5** | **30 975,5** |

3. Раздел 5. «Перечень мероприятий подпрограммы I «Благоустройство дворовых и общественных территорий города Лыткарино» муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции:

5. Перечень мероприятий

подпрограммы I «Благоустройство дворовых и общественных территорий города Лыткарино»

муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответствен-ный за вы-полнение мероприятия подпрограммы | Наименование показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Задача. Повышение уровня комфортности проживания граждан за счет благоустройства дворовых и общественных территорий.****Задача. Сокращение объёмов захоронения отходов на полигонах ТКО в Московской области и вовлечение их в повторный хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья.** |
| **1.** | ***Основное мероприятие*:** **«****Благоустройство дворовых и общественных территорий», в том числе:** | **Средства бюджета города Лыткарино** | **2018-2022 гг.** | **58 397,2** | **23 997,2** | **8 600,0** | **8 600,0** | **8 600,0** | **8 600,0** |  |  |
| **Средства бюджета Московской области**  | **2 916,0** | **972,0** | **972,0** | **972,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1.  | Комплексное благоустройство дворовых территорий, из них: | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 41 271,5 | 21 271,5 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино | Количество благоустроенных общественных территорий в том числе: пешеходные зоны.Количество архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий.Количество установленных детских игровых площадок.Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями. |
| 1.1.1. | Устройство и реконструкция, детских игровых и спортивных площадок ([Список № 1](#Par9)) | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 38 564,5 | 18 564,5 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |  |   |
| 1.1.2. | Содержание (ремонт) детских игровых и спортивных площадок ([Список № 2](#Par9)); | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.3. | Закупка, установ-ка и содержание объектов благо-устройства /МАФ, ограждения, информационных щитов и др.;  | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.4.  | Ремонт и устройст-во контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вы-воз мусора, в том числе оснащение контейнерных пло-щадок контейнера-ми для раздельного накопления отхо-дов; ([Список № 3](#Par9)) | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 245,0 | 245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Новая культура сбора отходов ТКО |
| 1.1.5. | Заключение договоров на вывоз раздельно накопленных отходов отдельной машиной | Не требует финансирования | 2018-2022 г.г. |  |  |  |  |  |  | Управляющие компании  | Новая культура сбора отходов ТКО |
| 1.1.6. | Заключение дого-воров на вывоз отходов из СНТ; | Не требует финансирования | 2018-2022 г.г. |  |  |  |  |  |  | Председатели СНТ | Чистое Подмосковье |
| 1.1.7. | Заключение дого-воров на вывоз отходов из ИЖС. | Не требует финансирования | 2018-2022 г.г. |  |  |  |  |  |  | Собственники индивидуальных домов | Чистое Подмосковье |
| 1.1.8. | Устройство, со-держание и ре-монт лестничных спусков, подпорных стенок. | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 262,0 | 262,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.9. | Благоустройство общественной территории у мемориала «Звезда израненная» | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино | Количество объектов электро-сетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту |
| 1.2.  | Благоустройство территории горо-да в части защиты территории города от неблагоприят-ного воздействия безнадзорных животных | Средства бюджета Московской области | 2018-2020 гг. | 2 916,0 | 972,0 | 972,0 | 972,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
|  | **Задача. Поддержание необходимого уровня озеленения территории** |
| 1.3. | Озеленение территории города, из них: | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 17 125,7 | 2 725,7 | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино | Соответствие фактической площади озелененных терри-торий минимально необхо-димой площади озелененных территорий согласно норма-тивам градостроительного проектирования |
| 1.3.1. | Посадка цветов на цветниках и клум-бах города, уход за цветниками; | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 11 500,0 | 1 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |  |  |
| 1.3.2. | Посадка деревьев, кустарников; | Средства бюджета города Лыткарино | 2019-2022 гг. | 400,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 1.3.3. | Устройство газо-нов, восстанови-тельное озелене-ние газонов  | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 2 710,0 | 710,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
| 1.3.4 | Проведение работ по обрезке веток, вырубке сухостой-ных и аварийных деревьев | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 2 515,7 | 515,7 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
|  | **Задача. Проведение работ по ремонту внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов** |
| **2.** | ***Основное мероприятие:*****«Ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий за счет средств дорожных фондов», в том числе:** | **Средства бюджета города Лыткарино** | **2018-2022 гг.** | **33 026,6** | **5 874,9** | **6 181,4** | **6 990,1** |  **6 990,1** | **6 990,1** | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
| **Средства бюджета Московской области** |  **2018 г.** | **17 455,9**  | **17 455,9** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт дворовых территорий за счет средств дорожного фонда города Лыткарино | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 12 497,7 | 1 346,0 | 2 181,4 | 2 990,1 | 2 990,1 | 2 990,1 |  | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий  |
| 2.2. | Ремонт асфальто-вого покрытия тротуаров, дворо-вых проездов, автомобильных парковок, пеше-ходных дорожек дворовых терри-торий, проездов к дворовым территориям ([Список № 1](#Par9)) | Итого: | 2018-2022 гг. | 37 984,8 | 21 984,8 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |  | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий  |
| Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 20 528,9 | 4 528,9 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2018 г. | 17 455,9 | 17 455,9 |  |  |  |  |
|  | **Задача. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения**  |
| **3.**  | **Основное мероприятие:** **«****Формирование комфортной городской световой среды», в том числе:** | **Средства бюджета города Лыткарино** | **2018-2022 гг.** | **44 931,0** | **11 712,2** | **8 304,7** | **8 304,7** | **8 304,7** | **8 304,7** |  |  |
| 3.1. | Ремонт и эксплуатация уличного освещения; |  | 2018-2022 гг. | 6 270,2 | 2 270,2 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино | Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников. |
| 3.2. | Обеспечение ус-луг по подаче электроэнергии на уличное освещение |  | 2018-2022 гг. | 38 660,8 | 9 442,0 | 7 304,7 | 7 304,7 | 7 304,7 | 7 304,7 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино | Светлый город |
|  | **Задача. Обеспечение чистоты и порядка на территории города** |
| **4.**  | ***Основное мероприятие:*** **«****Охрана окружающей среды», в том числе:** | **Средства бюджета города Лыткарино** | **2018-2022 гг.** | **35 724,4** | **7 401,6** | **7 080,7** | **7 080,7** | **7 080,7** | **7 080,7** |  |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **2018 г.** | **5 161,6** | **5 161,6** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация проведения работ по благоустройст-ву и санитарной очистке озеленён-ных территорий, в том числе:  | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 33 221,1 | 6 978,3 | 6 560,7 | 6 560,7 | 6 560,7 | 6 560,7 | МУ «Лесопарк-Лыткарино» | Соответствие расходов на природоохранную деятель-ность, установленных муни-ципальной программой, нор-мативу расходов на природо-охранную деятельность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб./чел.) |
| 4.1.1. | Погашение кредиторской задолженности 2017 года | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 417,6 | 417,6 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Прочие мероприятия по благоустройству города, из них: | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 2 503,3 | 423,3 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино | Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной программой, нормативу расходов на природоохранную деятель-ность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб./чел.) |
| Средства бюджета Московской области | 2018 г. | 5 161,6 | 5 161,6 |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Уборка несанкционированных свалок и навалов мусора | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 2 371,1 | 371,1 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
| 4.2.2. | Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на ликвидацию несанкционированных свалок и навалов мусора | Средства бюджета Московской области | 2018 г. | 5 161,6 | 5 161,6 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Софинансирова-ние расходов на ликвидацию несанкционированных свалок и навалов мусора  | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 52,2 | 52,2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. | Приобретение спе-циализированных контейнеров (эко-боксов) для сбора опасных отходов; | Средства бюджета города Лыткарино | 2019-2022 гг. | 80,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 4.3. | Мероприятия по охране раститель-ного и животного мира и среды их обитания (очистка дна карьера Волкуша) | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МУ «Лесопарк – Лыткарино» |  |
|  | **Задача. Повышение уровня комфортности проживания граждан за счет благоустройства дворовых и общественных территорий.** |
| 5.  | ***Основное мероприятие:*** **«Обустройство площадки для выгула собак», в том числе:** | **Средства бюджета города Лыткарино** | **2018 г.**  | **881,0**  | **881,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| 5.1.  | Обустройство площадки для выгула собак | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 881,0 | 881,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация г.о. Лыткарино |  |
| 6.  | ***Основное мероприятие***:**"Благоустройство центральных улиц и скверов",** **в том числе:** | **Средства бюджета города Лыткарино** | **2018 г.** | **3 120,0**  | **3 120,0** |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Мероприятия по благоустройству центральных улиц и скверов | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г.  | 3 120,0 | 3 120,0 |  |  |  |  | Администрация г.о. Лыткарино | Количество архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий. |
| **Средства бюджета города Лыткарино**  | **176 080,2** | **52 986,9** | **30 166,8** | **30 975,5** | **30 975,5** | **30 975,5** |  |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **25 533,5** | **23 589,5** | **972,0** | **972,0** |  |  |  |  |
| **ВСЕГО** **по подпрограмме I** | **201 613,7** | **76 576,4** | **31 138,8** | **31 947,5** | **30 975,5** | **30 975,5** |  |  |

 4. Пункт «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам:» Раздела 8. «ПАСПОРТ подпрограммы III «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы,в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020  | 2021 | 2022 |
| Средства бюджета г. Лыткарино | 52 956,7 | 12 874,1 | 10 018,7 | 10 021,3 | 10 021,3 | 10 021,3 |
| Средства бюджета Московской области | 131 293,0 | 22 755,0 | 26 152,0 | 27 462,0 | 27 462,0 | 27 462,0 |
| **Всего по подпрограмме** | **184 249,7** | **35 629,1** | **36 170,7** | **37 483,3** | **37 483,3** | **37 483,3** |

 7. Раздел 9. «Перечень мероприятий подпрограммы III «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции:

9. Перечень мероприятий подпрограммы III «Обеспечивающая подпрограмма»

муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Наименование показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Задача. Обеспечение деятельности Управления ЖКХ и РГИ города Лыткарино****Задача. Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг** |
| **1.** | ***Основное мероприятие***:**«****Обеспечение деятельности управления», в том числе:** | **Средства бюджета города Лыткарино** | **2018-2021 гг.** | **52 956,7** | **12 874,1** | **10 018,7** | **10 021,3** | **10 021,3** | **10 021,3** |  |  |
| 1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2021 гг. | 41 705,6 | 8 812,6 | 8 221,3 | 8 223,9 | 8 223,9 | 8 223,9 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино | Доля выплаченных объёмов денежно-го содержания, и дополнительных выплат работни-кам от запланиро-ванных к выплате |
| 1.1.1. | Погашение кредиторской задолженности 2017 г. | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 558,9 | 558,9 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Материальные затраты; | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2021 гг. | 8 852,7 | 1 675,1 | 1 794,4 | 1 794,4 | 1 794,4 | 1 794,4 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
| 1.3. | Уплата налога на имущество организаций | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2021 гг. | 2 398,4 | 2 386,4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
| **2.** | ***Основное мероприятие*:****«****Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», в том числе:** | **Средства бюджета Московской области** | **2018-2021** **гг.** | **9 300,0** | **1 832,0** | **1 852,0** | **1 872,0** | **1 872,0** | **1 872,0** | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
| 2.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда; | Средства бюджета Московской области | 2018-2021 гг. | 8 231,9 | 1 583,9 | 1 662,0 | 1 662,0 | 1 662,0 | 1 662,0 |  | Доля выплаченных объёмов денежно-го содержания, и дополнительных выплат работникам от запланированных к выплате |
| 2.2.  | Материальные затраты | Средства бюджета Московской области | 2018-2021 гг. | 1 068,1 | 248,1 | 190,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |  |  |
| **3.** | ***Основное мероприятие*:****«****Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»** | **Средства бюджета Московской области** | **2018-2021 гг.** | **121 993,0** | **20 923,0** | **24 300,0** | **25 590,0** | **25 590,0** | **25 590,0** | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино | Доля выплаченных объемов субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от запланированных к выплате |
| **Средства бюджета города Лыткарино** |  | **52 956,7** | **12 874,1** | **10 018,7** | **10 021,3** | **10 021,3** | **10 021,3** |  |  |
| **Средства бюджета Московской области** |  | **131 293,0** | **22 755,0** | **26 152,0** | **27 462,0** | **27 462,0** | **27 462,0** |  |  |
| **Всего по подпрограмме III** |  | **184 249,7** | **35 629,1** | **36 170,7** | **37 483,3** | **37 483,3** | **37 483,3** |  |  |