Приложение к

постановлению

Главы городского округа Лыткарино

от 16.04.2019 г.№ 345-п

Изменения в муниципальную программу

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Лыткарино» на 2017-2021 годы

1. Пункт «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» Раздела 1. «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в новой редакции:

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Средства бюджета г. Лыткарино | 270 518,3 | 58 637,2 | 56 212,1 | 52 152,0 | 51 758,5 | 51 758,5 |
| Средства бюджета Московской области | 52 074,0 | 24 963,0 | 14 111,0 | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | 322 592,3 | 83 600,2 | 70 323,1 | 65 152,0 | 51 758,5 | 51 758,5 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Планируемые результаты реализации муниципальной программы структурированы по задачам и годам их достижения и представлены в форме "Планируемые результаты реализации муниципальной программы" в соответствии с Разделом 3 муниципальной программы. |  |  |  |  |  |

2. Раздел 3 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Лыткарино» на 2017-2021» годы изложить в новой редакции:

| N п/п | Цели муниципальной программы (подпрограммы) | Задачи, направленные на достижение цели | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | - Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение бесперебойного транспортного обслуживания населения | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок на конец года | % | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 |
|  |  |  | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | % | 60 | 60 | 65 | 67 | 70 | 72 |
|  |  | Повышение уровня качества и доступности транспортных услуг для населения: оптимизация маршрутной сети, обновление подвижного состава, создание безналичной оплаты проезда, создание условий комфортный автобус | Комфортный автобус. Доля транспортных средств, соответствующих стандарту (МК – 5 лет, СК, БК – 7 лет) от количества транспортных средств, работающих на муниципальных маршрутах. | % |  | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Внедрение ГЛОНАСС. Степень внедрения и эффективность использования технологии на базе ГЛОНАСС с использованием РНИС | Ед. | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | % | - | - | - | 90 | 90 | 90 |
|  |  | Подпрограмма II «Дороги города Лыткарино» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог города | Ремонт, содержание дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и дворовых территорий | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 64,0306 | 64,0306 | 64,0306 | 64,0306 | 64,0306 | 64,0306 |
|  |  |  | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Тыс.кв.м/км | 708/10,0 | 19786/ 11,65 | 15 570 /2,22 | 15 570 /2,22 | 15 570 /2,22 | 15 570/ 2,22 |
| 2. | Создание благоп-риятных условий и повышение комфортности проживания населения | Создание парковочного пространства | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети | мест | 0 | 501 | 250 | 200 | 116 | 0 |
|  | - Подпрограмма III «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение безопасности дорожно-транспортного комплекса | Обеспечение безопасности дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №598 | ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, случаев на 100 тыс. человек | на 100 тыс. населения | 1,76 | 1,72 | 1,70 | 1,69 | 1,67 | 1,65 |
|  | Подпрограмма IV «Транспортное обслуживание» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Автотранспортное обслуживание Администрации города Лыткарино и ее функциональных органов | Автотранспортное обслуживание | Ежегодное обеспечение автотранспортного обслуживания Администрации города Лыткарино и ее функциональных органов. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Пункт «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам:» Раздела 4. «ПАСПОРТ подпрограммы I «Пассажирский транспорт общего пользования» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Лыткарино» на 2017-2021 годы» изложить в новой редакции:

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Средства бюджета г. Лыткарино | 2 971,4 | 1 352,4 | 1 203,4 | 185,6 | 115,0 | 115,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Планируемые результаты реализации муниципальной программы структурированы по задачам и годам их достижения и представлены в форме «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» в соответствии с Разделом 3 муниципальной программы. |  |  |  |  |  |

4.  Раздел 5. «Перечень мероприятий подпрограммы I «Пассажирский транспорт общего пользования» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Лыткарино» на 2017-2021 годы» изложить в новой редакции:

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Наименование показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом Задача. Повышение уровня качества и доступности транспортных услуг для населения: оптимизация маршрутной сети, обновление подвижного состава, создание безналичной оплаты проезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: «Обеспечение перевозок пассажиров транспортом общего пользования», в том числе: |  | 2017-2021 гг. | 2 971,4 | 1 352,4 | 1 203,4 | 185,6 | 115,0 | 115,0 |  |  |
| 1.1. | Обеспечение перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам №1 и №2 регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в том числе: | Средства бюджета города Лыткарино | 2017-2021гг. | 2 033,5 | 879,3 | 1 083,3 | 70,7 | 0,1 | 0,1 | Отдел развития предпринимательства и торговли Администрации г. о. Лыткарино | Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок на конец года. Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года. Комфортный автобус. Доля транспортных средств, соответствующих стандарту (МК – 5 лет, СК, БК – 7 лет) от количества транспортных средств, работающих на муниципальных маршрутах. Внедрение ГЛОНАСС. Степень внедрения и эффективность использования технологии на базе ГЛОНАСС с использованием РНИС. |
| 1.1.1. | Расходы на погашение кредиторской задолженности на обеспечение перевозок пассажиров транспортом общего пользования | Средства бюджет города Лыткарино | 2019 г. | 70,6 |  |  | 70,6 |  |  | Отдел развития предпринимательства и торговли Администрации г. о. Лыткарино |  |
| 1.2. | Изготовление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел развития предпринимательства и торговли Администрации г.о. Лыткарино |  |
| 1.3. | Транспортное обеспечение официальных мероприятий, проводимых на территории г. Лыткарино, Московской области и города Москвы из них: | Средства бюджета города Лыткарино | 2017-2018 гг. | 927,9 | 473,1 | 110,1 | 114,9 | 114,9 | 114,9 | Отдел развития предпринимательства и торговли Администрации г. о. Лыткарино |  |
| 1.3.1. | Транспортное обеспечение мероприятий, проводимых в День празднования Рождества Христова | Средства бюджета города Лыткарино | 2017-2018 гг. | 70,1 | 15,0 | 10,1 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |
| 1.3.2. | Транспортное обеспечение мероприятий, проводимых в дни празднования «Пасхи» | Средства бюджета го-рода Лыткарино | 2017-2018 гг. | 472,8 | 73,1 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |  |  |
| 1.3.3. | Транспортное обеспечение официальных мероприятий, проводимых на территории г. Лыткарино, Московской области и города Москвы | Средства бюджет города Лыткарино | 2017 г. | 385,0 | 385,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме I |  |  | 2 971,4 | 1 352,4 | 1 203,4 | 185,6 | 115,0 | 115,0 |  |  |

5. Пункт «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам:» Раздела 6. «ПАСПОРТ подпрограммы II «Дороги города Лыткарино» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Лыткарино» на 2017-2021 годы» изложить в новой редакции:

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Средства бюджета г. Лыткарино | 157 721,4 | 35 948,1 | 31 550,4 | 30 222,9 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| Средства бюджета Московской области | 52 074,0 | 24 963,0 | 14 111,0 | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме II | 209 795,4 | 60 911,1 | 45 661,4 | 43 222,9 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Планируемые результаты реализации муниципальной программы структурированы по задачам и годам их достижения и представлены в форме "Планируемые результаты реализации муниципальной программы" в соответствии с Разделом 3 муниципальной программы. |  |  |  |  |  |

6. Раздел 7. «Перечень мероприятий подпрограммы II «Дороги города Лыткарино» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Лыткарино» на 2017-2021 годы изложить в новой редакции:

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Наименование показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача. Ремонт, содержание дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и дворовых территорий. Задача. Создание парковочного пространства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие "Ремонт, содержание дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и дворовых территорий", в том числе: | Средства бюджета города Лыткарино | 2017 – 2021 г.г. | 151 009,7 | 29 236,4 | 31 550,4 | 30 222,9 | 30 000,0 | 30 000,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2017 – 2021 г.г. | 47 461,3 | 20 350,3 | 14 111,0 | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Ремонт, содержание дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и дворовых территорий, из них: | Средства бюджета города Лыткарино | 2017 – 2021 г.г. | 141 790,5 | 26 155,4 | 26 097,2 | 29 537,9 | 30 000,0 | 30 000,0 |  | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.1.1. | Эксплуатация и ремонт очистных сооружений ливневой канализации | Средства бюджета города Лыткарино | 2017 – 2021 г.г. | 976,4 | 500,0 | 298,5 | 177,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, из них: | Средства бюджета города Лыткарино | 2017 – 2021 г.г. | 22 256,7 | 1 445,8 | 3 450,9 | 5 360,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
| 1.1.2.1. | Расходы на погашение кредиторской задолженности на ремонт, содержание дорог общего пользования и внутриквартальных дорог и дворовых территорий | Средства бюджета города Лыткарино | 2019 г. | 145,0 |  |  | 145,0 |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий; | Средства бюджета города Лыткарино | 2017 – 2021 г. г. | 3 051,2 | 3 051,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.4. | Содержание и механизиро-ванная уборка дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и дворовых территорий, из них: | Средства бюджета города Лыткарино | 2017 – 2021 г. г. | 114 980,6 | 20 632,8 | 22 347,8 | 24 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | МУ «Лесопарк – Лыткарино» |  |
| 1. 1.4.1 | Погашение кредиторской задолженности 2016 года по мероприятию «Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и дворовых территорий» | Средства бюджета города Лыткарино | 2017 г. | 2 794,0 | 2 794,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.2. | Расходы на погашение кредиторской задолженности 2017 года на содержание дорог общего пользования и внутриквартальных дорог и дворовых территорий | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 1 600,0 |  | 1 600,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.3. | Увеличение расходов на ремонт, содержание дорог общего пользования и внутриквартальных дорог и дворовых территорий | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 | 10 541,6 |  | 10 541,6 |  |  |  | Администрация г.о. Лыткарино |  |
| 1.1.5. | Создание парковок общего пользования | Средства бюджета города Лыткарино | 2017 г. | 525,6 | 525,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети |
| 1.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе замена и установка остановочных павильонов | Средства бюджета Московской области | 2017 – 2018 г. г. | 45 085,0 | 17 974,0 | 14 111,0 | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.3. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Средства бюджета Московской области | 2017 г. | 2 376,3 | 2 376,3 |  |  |  |  | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
| 1.4. | Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования города Лыткарино | Средства бюджета города Лыткарино | 2017 – 2018 г. г. | 9 111,5 | 2 973,3 | 5 453,2 | 685,0 | 0,0 | 0,0 |  | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.5. | Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Лыткарино | Средства бюджета города Лыткарино | 2017 г. | 107,7 | 107,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Задача. Ремонт, содержание дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и дворовых территорий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие: «Ремонт, содержание дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и дворовых территорий за счет средств дорожных фондов», в том числе: | Средства бюджета города Лыткарино | 2017 г. | 6 711,7 | 6 711,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2017 г. | 4 612,7 | 4 612,7 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт, содержание дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и дворовых территорий за счет средств дорожного фонда города Лыткарино | Средства бюджета города Лыткарино | 2017 г. | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2.2. | Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Лыткарино за счет средств дорожного фонда | Средства бюджета города Лыткарино | 2017 г. | 3 971,0 | 3 971,0 |  |  |  |  | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
| 2.3. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет дорожного фонда Московской области | Средства бюджета Московской области | 2017 г. | 4 612,7 | 4 612,7 |  |  |  |  | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2.4. | Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда города Лыткарино | Средства бюджета города Лыткарино | 2017 г. | 2 640,7 | 2 640,7 |  |  |  |  | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Итого, средства бюджета города Лыткарино |  |  |  | 157 721,4 | 35 948,1 | 31 550,4 | 30 222,9 | 30 000,0 | 30 000,0 |  |  |
| Итого, средства бюджета Московской области |  |  |  | 52 074,0 | 24 963,0 | 14 111,0 | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Всего по подпрограмме II |  |  |  | 209 795,4 | 60 911,1 | 45 661,4 | 43 222,9 | 30 000,0 | 30 000,0 |  |  |

7. Пункт «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам:» Раздела 8 «ПАСПОРТ Подпрограммы III «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Лыткарино» на 2017-2021 годы» изложить в новой редакции:

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Средства бюджета г. Лыткарино | 9 089,9 | 3 036,2 | 2 473,7 | 1 260,0 | 1 160,0 | 1 160,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Планируемые результаты реализации муниципальной программы структурированы по задачам и годам их достижения и представлены в форме "Планируемые результаты реализации муниципальной программы" в соответствии с Разделом 3 муниципальной программы. |  |  |  |  |  |

8. Раздел 9. «Перечень мероприятий подпрограммы III «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Лыткарино» на 2017-2021 годы» изложить в новой редакции:

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Наименование показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача. Обеспечение безопасности дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: «Обеспечение безопасности дорожного движения», в том числе: |  | 2017-2021гг. | 9 089,9 | 3 036,2 | 2 473,7 | 1 260,0 | 1 160,0 | 1 160,0 |  | ДТП. Снижение смертности от дорожно-транс-портных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, случаев на 100 тыс. человек |
| 1.1. | Организация изготовления социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения; | Средства бюджета города Лыткарино | 2017-2021гг. | 300,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
| 1.2. | Организация вывоза брошенных автотранспортных средств; | Средства бюджета города Лыткарино | 2017-2021гг. | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
| 1.3. | Оборудование площадок для обучения детей правилам дорожного движения, из них: |  | 2017-2021гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3.1. | Оборудование площадок для обучения детей правилам дорожного движения в детских дошкольных учреждениях (8 учреждений); | Средства бюджета города Лыткарино | 2017-2021гг . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования г. Лыткарино, дошкольные образовательные учреждения |  |
| 1.3.2. | Асфальтирование площадки для обучения детей правилам дорожного движения на территории средней общеобразовательной школы №6 | Средства бюджета города Лыткарино | 207-2021 гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования г. Лыткарино, общеобразовательное учреждение |  |
| 1.4. | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа | Средства бюджета города Лыткарино | 2017-2021 гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
| 1.5. | Установка, замена, ремонт и обслуживание дорожных знаков на улично-дорожной сети г. Лыткарино. Устройство дорожной разметки. Установка пешеходных ограждений перильного типа. Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов дополнительными источниками освещения, в том числе: | Средства бюджета города Лыткарино | 2017-2021 гг. | 8 489,9 | 2 976,2 | 2 413,7 | 1 100,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
| 1.5.1. | Расходы на погашение кредиторской задолженности на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Средства бюджета города Лыткарино | 2019 г. | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме III |  |  | 9 089,9 | 3 036,2 | 2 473,7 | 1 260,0 | 1 160,0 | 1 160,0 |  |  |