**ИНФОРМАЦИЯ**

**о результатах контрольного мероприятия**

**«Проверка законности и результативности использования средств бюджета г.Лыткарино, выделенных в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Лыткарино» на 2014-2018 годы по отдельным вопросам подпрограммы I «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и подпрограммы III «Обеспечивающая подпрограмма» в 2015 году».**

**«12» сентября 2016**

В соответствии с п.2.5 Плана работы Контрольно-счетной палаты г. Лыткарино, приказы Контрольно-счетной палаты г. Лыткарино от 04.07.2016г. № 21, от 08.07.2016г. № 22 проверка законности и результативности использования средств бюджета г.Лыткарино, выделенных в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Лыткарино» на 2014-2018 годы по отдельным вопросам подпрограммы I «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и подпрограммы III «Обеспечивающая подпрограмма» в 2015 году.

Объектом контрольного мероприятия являлось Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино (далее – Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино).

*Объем проверенных средств составил 131 303,4 тыс. рублей.*

Всего контрольным мероприятием выявлено *нарушений на общую сумму 9 251,8 тыс. рублей*, в том числе:

* ущерб – 1,1 тыс. рублей;
* необоснованные расходы – 8 648,7 тыс. рублей;
* неправомерные расходы – 602,0 тыс. рублей.

По результатам реализации мероприятий подпрограмм I и III муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Лыткарино» в 2015 году были *достигнуты следующие результаты:*

* заменено газовое оборудование в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности города Лыткарино и предоставленных по договорам социального найма;
* произведены работы по механической очистке трубок кожухно-трубного теплообменника на ЦТП-1, ЦТП-6, ЦТП-19, ЦТП-2, ЦТП-2А;
* построены 4 детские площадки, по 4 детским площадкам произведена модернизация;
* изготовлено 629,76 метров декоративных ограждений и ограждений барьерного типа, установлено 2 скамейки и 6 урн, по 12 урнам произведен ремонт;
* изготовлены 2 контейнерные площадки и 5 площадок отремонтированы;
* произведен ремонт подпорной стенки по адресу город Лыткарино, улица Комсомольская, дом 32;
* количество безнадзорных животных по отлову, транспортировке, вакцинации, стерилизации (кастрации), содержанию в послеоперационных стационарах и/или приютах, возврату безнадзорного животного в места прежнего обитания составило 157 единиц;
* количество посаженных цветов на цветниках и клумбах города в 2015 году составило 238 184 ед.;
* произведено устройство 6 724 кв.м газонов.

*По итогам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения:*

* нарушения при формировании и исполнении бюджетов 7 случаев на сумму 410,0 тыс. рублей;
* нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 7 случаев на сумму 9 251,8 тыс. рублей;
* нарушения законодательства в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью 7 случаев;
* нарушения при осуществлении муниципальных закупок – 12 случаев выявленных нарушений.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Лыткарино» на 2014-2018 гг. была разработана в соответствии с требованиями Положения о муниципальных программах города Лыткарино, утвержденного Главы г. Лыткарино от 12.09.2013 №665-п.

Цели и задачи муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства ь города Лыткарино» в 2015 году соответствовали целям и задачам государственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Проведенные в 2015 году мероприятия муниципальной программы в целом соответствовали ее основным направлениям по достижению поставленных целей и выполнению задач.

Провести комплексную оценку эффективности реализации подпрограмм I и III муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Лыткарино» за 2015 год не представилось возможным по следующим причинам:

* муниципальной программой не были предусмотрены обоснования объемов финансовых ресурсов, необходимых для ее реализации;
* программой были запланированы результаты ее реализации, но методика расчета значений показателей реализации Программы отсутствовала;
* программой не была установлена прямая взаимосвязь между поставленными задачами и запланированными мероприятиями программы, ожидаемыми результатами ее реализации и запланированными мероприятиями.

В целях устранения выявленных нарушений Контрольно-счетной палатой г. Лыткарино в адрес начальника Управления ЖКХ и РГИ г. Лыткарино направлены Предписание и Представление, Главе города Лыткарино направлена информация о результатах контрольного мероприятия.