Во исполнение поручения Губернатора Московской области о регулярном информировании граждан-соинвесторов о  сроках завершения строительства многоквартирных жилых домов Администрация г.о.Лыткарино сообщает информацию о ходе строительства следующих многоквартирных жилых домов (по состоянию на  апрель 2019 года):

| Застройщик | Объект | Информация о ходе строительства |
| --- | --- | --- |
| ООО ПО «Реконструкция | 17-ти этажный жилой дом башенного типа со строенными помещениями общественного назначения корп.2 | Ввод объекта в эксплуатацию планируется застройщиком в сентябре 2019 года |
| ООО «Славянское Подворье Л» | Многосекционный жилой дом переменной этажности с нежилыми помещениями на первом этаже (корпус 2) по адресу: Московская область, г.Лыткарино, ул.Ленина | Застройщиком получен ЗОС (заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта проектной документации и требованиям технических регламентов). Ввод в эксплуатацию запланирован на 2 квартал 2019 года. |
|  | Многоэтажный 3-х секционный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже (корпус 3) по адресу: Московская область, Лыткарино, ул.Ленина | Действие разрешения на строительство продлено Министерством строительного комплекса Московской области до конца 2019 года. |
| ООО «Мособлстрой-17» | Многоэтажный жилой дом со встроенными офисными помещениями по адресу: Московская область, Лыткарино, ул.Набережная, застройщик ООО «Мособлстрой-17» | Арбитражным судом Московской области рассматривается дело о признании застройщика ООО «Мособлстрой-17» банкротом. Вопрос о расторжении ДРЗТ либо замене инвестора-застройщика в рамках действующего ДРЗТ будет рассмотрен после завершения процедуры банкротства застройщика ООО «Мособлстрой-17», в том числе решения вопроса об имущественных правах на существующий объект незавершенного строительства. В настоящее время Министерством жилищной политики Московской области продолжается работа с застройщиками на территории Московской области в целях обеспечения дольщиков ООО «Мособлстрой-17» квартирами в других строящихся домах. |
| АО «ЮИТ Московский регион» | Жилой дом с пристроенным (поз.6 по проекту планировки территории) ДДУ на 120 мест с газовой крышной котельной и наружными инженерными сетями по адресу: Московская область, г.Лыткарино, микрорайон 4-а. 1-й этап строительства. Жилой дом поз.6 | На 90% выполнен монолитный каркас дома, на 50% выполнены инженерные сети. Застройщик приступает к благоустройству прилегающей территории. Ведутся работы по остеклению и устройству фасадов (выполнено 90%). Ввод в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2019 года. |
| АО «ЮИТ Московский регион» | Жилой дом (поз.7 по проекту планировки территории) с газовой крышной котельной и наружными инженерными сетями по адресу: Московская область, г.о.Лыткарино, микрорайон 4-а | Ведутся строительные работы на уровне 12-го этажа. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год. |
| АО «ЮИТ Московский регион» | Жилой дом (поз.8 по проекту планировки территории) с газовой крышной котельной и наружными инженерными сетями по адресу: Московская область, г.о.Лыткарино, микрорайон №4-а | Завершены работы по устройству цоколя. Застройщик приступает к строительным работам на уровне 1-го этажа. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год. |
| ООО «ТКС-Риэлти» | Три 17-ти этажных многоквартирных жилых дома в микрорайоне 6 | Корпус 1: завершены работы по перекрытию 3-го этажа. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год. Корпус 2 и корпус 3: Ведутся работы по мобилизации строительной площадки. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год. |
| ООО «Авигран» | Четыре 17-ти этажных многоквартирных жилых дома в микрорайоне 6 | Корпус 1 и корпус 2: в полном объеме завершены монолитные работы всех этажей. Ведутся работы по остеклению, фасадные работы, работы по обустройству инженерных сетей. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год. Корпус 3: ведутся монолитные работы на уровне подземного паркинга. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год. Корпус 4: строительство объекта будет начато в соответствии с графиком строительства объектов. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год. |