ГЛАВА  ГОРОДА ЛЫТКАРИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2017  №  865-п

г. Лыткарино

Об утверждении

муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Положением о муниципальных программах города Лыткарино, утвержденным постановлением Главы города Лыткарино от 12.09.2013 № 665-п, с учетом заключения Контрольно-счетной палаты города Лыткарино Московской области по результатам проведения финансово-экономической экспертизы № 96 от 26.12.2017, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы.

2. Определить срок завершения реализации действующей муниципальной программы города Лыткарино «Развитие жилищно-коммунального хозяйства   города Лыткарино» на 2017-2021 годы – 31.12.2017 года.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино (Маслов В.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в установленном порядке и размещение на официальном сайте города Лыткарино в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Лыткарино Макарова Н.В.

Е.В. Серёгин

Утверждена

постановлением Главы города Лыткарино

от 28.12.2017 № 865-п

(с изменениями и дополнениями, внесенными

Постановлением Главы г. Лыткарино

от  05.03.2018 №160-п, от 17.04.2018 №267-п,

от 14.05.2018 №335-п, от 09.07.2018 №469-п,

от 22.08.2018 №535-п, от 19.09.2018 №594-п,

от 29.10.2018 №688-п, от 18.12.2018 № 796-п,

от 29.12.2018 №837-п, от 29.12.2018 № 837-п,

от 29.01.2019 № 41-п, от 03.04.2019 № 298-п,

от 06.05.2019 №382-п, от 17.06.2019 №497-п,

от 24.06.2019 № 518-п)

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды города Лыткарино» |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства городской среды; Формирование комфортной городской световой среды; Обеспечение условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах, расположенных на территории города Лыткарино; Обеспечение деятельности Управления ЖКХ и РГИ города Лыткарино; Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. |
| Задачи муниципальной программы | Повышение уровня комфортности проживания граждан за счет благоустройства дворовых и общественных территорий; Поддержание необходимого уровня озеленения территории; Проведение работ по ремонту внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения; Обеспечение чистоты и порядка на территории города; Сокращение объемов захоронения отходов на полигонах ТКО в Московской области и вовлечение их в повторный хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья; Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов; Обеспечение деятельности Управления ЖКХ и РГИ города Лыткарино; Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Благоустройство дворовых и общественных территорий города Лыткарино»; Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма». |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации городского округа Лыткарино Макаров Н.В. |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Лыткарино |
| Разработчик муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино |
| Ответственные за выполнение мероприятий муниципальной программы | Администрация городского округа Лыткарино; Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино (Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино); МУ «Лесопарк-Лыткарино»; Управляющие компании города Лыткарино; Председатели СНТ; Собственники индивидуальных домов. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018 – 2022 годы |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Средства бюджета г. Лыткарино | 315 760,1 | 67 949,3 | 124 520,4 | 41 096,8 | 41 096,8 | 41 096,8 |
| Средства бюджета Московской области | 191 019,4 | 56 641,3 | 55 981,1 | 25 653,0 | 26 649,0 | 26 095,0 |
| Средства федерального бюджета | 46 980,0 |  | 46 980,0 |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе | 553 759,5 | 124 590,6 | 227 481,5 | 66 749,8 | 67 745,8 | 67 191,8 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Планируемые результаты реализации муниципальной программы структурированы по задачам и годам их достижения и представлены в форме "Планируемые результаты реализации муниципальной программы" в соответствии с Разделом 3 муниципальной программы. |

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Анализ сложившейся ситуации показал, что для нормального функционирования города Лыткарино благоустройство территории имеет весомое значение. Данная сфера формирует общее впечатление о муниципалитете и является важнейшим аспектом в вопросах создания благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и отдыха населения в границах муниципального образования.

Мероприятия по благоустройству предполагают выполнение комплекса работ, направленного на сохранение, восстановление, а также совершенствование объектов внешнего благоустройства, приспособленных и обустроенных для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных и транспортных потоков.

На протяжении последнего ряда лет, с момента начала реализации целевых программ, направленных на развитие территории нынешнего городского округа Лыткарино, произошло качественное улучшение состояния территории: планомерно проводилось озеленение, модернизировались и реконструировались контейнерные площадки для сбора мусора, осуществлялось комплексное благоустройство микрорайонов города, обустраивались дворовые детские площадки, а также детские площадки у мест массового отдыха граждан. Однако анализ ситуации показал, что существующие элементы благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения, а соответственно нуждаются в своевременном ремонте, замене, обустройстве и последующем качественном их содержании.

Город Лыткарино расположен в 22 километрах к юго-востоку от Москвы, где главный вид транспорта – автомобильный. Транспортное обеспечение города Лыткарино с Москвой и другими городами Московской области в северо-западном направлении осуществляется по Лыткаринскому шоссе на автомагистраль «Урал» (Москва – Самара – Челябинск), интенсивность движения составляет ориентировочно 9400 единиц. В связи с чем экологическая ситуация города Лыткарино требует улучшения, поэтому значение зеленых насаждений особенно велико для оздоровления микроклимата, снижения уровня городского шума, запыленности и загазованности воздуха в нашем муниципальном образовании. Не все существующие на сегодняшний день в округе зеленые насаждения находятся в удовлетворительном состоянии, часть из них достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями, часть - находится в аварийном состоянии, что требует неотложного реагирования и удаления в целях избежания чрезвычайных ситуаций и, что немаловажно в условиях массовой застройки территории площадь зеленых насаждений все время сокращается, а значит необходимо изыскивать возможности и пути создания эстетически организованной городской среды, реализации современных идей и направлений зеленого оформления населенных пунктов муниципалитета.

Особое внимание следует уделять восстановлению озеленения путем планомерной замены старых насаждений и расширению их площади. Для улучшения и поддержания состояния зеленого фонда, устранения аварийных ситуаций, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика, требуется своевременное проведение работ.

С 1 января 2015 года в Московской области вступил в силу Закон Московской области № 191/2014-ОЗ от 30.12.2014 "О благоустройстве в Московской области". Он устанавливает единые нормы и требования в сфере благоустройства подмосковных территорий, в том числе требования к содержанию дворов. Каждый двор теперь должен включать шесть обязательных элементов: детскую и спортивную площадки, парковку, объекты озеленения и пешеходные дорожки, освещение, информационный стенд, площадку для сбора мусора.

Основными направлениями данной области благоустройства являются:

- ремонт существующих покрытий внутриквартальных проезжих и пешеходных дорог с использованием современных технологий и прогрессивных типов покрытий, организация стоянок и парковочных "карманов" для временного хранения автотранспортных средств с решением пешеходной доступности от жилых домов;

- улучшение санитарно-экологических условий проживания населения путем высадки в микрорайонах зеленых насаждений различного функционального назначения;

- реконструкция и ремонт искусственного освещения дворовых территорий с целью создания благоприятных и безопасных условий для жителей в вечернее и ночное время;

- создание новых и обустройство малыми архитектурными формами существующих хозяйственных, детских и спортивных площадок.

Несмотря на принимаемые меры в городском округе остаются микрорайоны с неудовлетворительным состоянием асфальтобетонного покрытия внутри дворовых территорий, с отсутствующим или недостаточным количеством элементов озеленения и благоустройства. Все это диктует необходимость комплексного подхода к проведению работ по благоустройству, позволяя скоординировать и согласовать деятельность администрации, предприятий, отвечающих за жизнедеятельность округа, и всех организаций, обеспечивающих выполнение разноплановых работ.

Применение программно-целевого метода реализации мероприятий по комплексному благоустройству жилых микрорайонов в условиях существующей застройки, по содержанию объектов наружного освещения, территорий общего пользования, в том числе парков и скверов, внутриквартальных проездов, других объектов и элементов благоустройства позволит достичь необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территории город, а Лыткарино, улучшения экологической обстановки в городе. Четкое обозначение перспектив благоустройства муниципального образования позволит определить направления для сосредоточения средств на решение поставленных задач.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы

| п/п | Цели муниципальной программы (подпрограммы) | Задачи, направленные на достижение цели | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значе-ние показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма I «Благоустройство дворовых и общественных территорий города Лыткарино» |
| 1. | Повышение уровня благоустройства городской среды | Повышение уровня комфортности проживания граждан за счет благоустройства дворовых и общественных территорий. Проведение работ по ремонту внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пешеходные зоны | Единица | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | Зоны отдыха | Единица | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Набережные | Единица | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Скверы | Единица | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Площади | Единица | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Парки | Единица | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Единица | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Единица | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | Количество установленных детских игровых площадок | Единица | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  |  |  | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | Процент /шт. | 30/9 | 40/8 | 50/8 | 60/8 | 70/8 | 80/8 |
|  |  |  | Количество объектов электро-сетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту, единиц | Единица | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  |  |  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | Процент | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  |  |  | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | Процент | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|  |  |  | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Процент | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Единица | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Процент | 0 | 0 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|  |  | Поддержание необходимого уровня озеленения территории | Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования | Процент. | 8,4 | 13,4 | 18,4 | 23,4 | 28,4 | 33,4 |
|  |  | Обеспечение чистоты и порядка на территории города | Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб./чел.) | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Сокращение объемов захо-ронения отходов на поли-гонах ТКО в Московской области и вовлечение их в повторный оборот в качестве вторичного сырья | Новая культура сбора отходов ТКО | Процент | 0 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
|  |  |  | Чистое Подмосковье | Процент | 0 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| 2. | Формирование комфортной городской световой среды | Повышение энергетичес-кой эффективности сис-тем наружного освещения | «Светлый город» - доля освещенных улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округ и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещенности, соответствующим нормативным значениям | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» |
| 1. | Обеспечение условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах, расположенных на территории города Лыткарино | Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов | Количество отремонтированных подъездов многоквартирных домов | Единица | 216 | 221 | 113 | 113 | 113 | 113 |
|  |  |  | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов | Единица | 0 | 0 | 8 | 12 | 12 | 12 |
|  |  |  | Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы МО «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы», утвержденной ППМО от 27.12.2013 № 1188/58 | Единица | 28 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  | Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A, B, C, D) | Единица | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 2. |  |  | Замена газового оборудования в жилых помещениях в многоквартирных домах, предоставленных по договорам социального найма | Единица | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма» |
| 1 | Обеспечение деятель-ности Управления ЖКХ и РГИ города Лыткарино | Обеспечение деятельности Управления ЖКХ и РГИ города Лыткарино | Доля выплаченных объемов денежного содержания, и дополнительных выплат работникам от запланированных к выплате | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-мунальных услуг | Обеспечение предоставле-ния гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Доля выплаченных объемов субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от запланированных к выплате | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. ПАСПОРТ

подпрограммы I «Благоустройство дворовых и общественных территорий города Лыткарино»

муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы

| Наименование подпрограммы | «Благоустройство дворовых и общественных территорий города Лыткарино» |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства городской среды; Формирование комфортной городской световой среды; |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня комфортности проживания граждан за счет благоустройства дворовых и общественных территорий. Поддержание необходимого уровня озеленения территории; Проведение работ по ремонту внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения; Обеспечение чистоты и порядка на территории города; Сокращение объёмов захоронения отходов на полигонах ТКО в Московской области и вовлечение их в повторный хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья |
| Координатор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации городского округа Лыткарино Макаров Н.В. |
| Заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Лыткарино |
| Разработчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино, |
| Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы | Администрация городского округа Лыткарино; Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино; МУ «Лесопарк-Лыткарино»; Управляющие компании; Председатели СНТ; Собственники индивидуальных домов |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 – 2022 годы |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Средства бюджета г. Лыткарино | 257 146,1 | 52 176,9 | 112 042,7 | 30 975,5 | 30 975,5 | 30 975,5 |
| Средства бюджета Московской области | 53 502,4 | 23 589,5 | 28 804,9 | 554,0 | 554,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 46 980,0 | 0,0 | 46 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО по подпрограмме I | 357 628,5 | 75 766,4 | 187 827,6 | 31 529,5 | 31 529,5 | 30 975,5 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Планируемые результаты реализации муниципальной программы структурированы по задачам и годам их достижения и представлены в форме "Планируемые результаты реализации муниципальной программы" в соответствии с Разделом 3 муниципальной программы. |

5. Перечень мероприятий

подпрограммы I «Благоустройство дворовых и общественных территорий города Лыткарино»

муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Наименование показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача. Повышение уровня комфортности проживания граждан за счет благоустройства дворовых и общественных территорий. Задача. Сокращение объемов захоронения отходов на полигонах ТКО в Московской области и вовлечение их в повторный хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья. |
| 1. | Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых и общественных территорий», в том числе: | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 86 449,0 | 23 997,2 | 36 651,8 | 8 600,0 | 8 600,0 | 8 600,0 |  | Количество установленных детских игровых площадок. Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями. Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий. Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха. |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 2 661,0 | 972,0 | 581,0 | 554,0 | 554,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Комплексное благоустройство дворовых территорий, в том числе: (Список № 1) | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 69 438,3 | 21 271,5 | 33 166,8 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
| 1.1.1 | Ремонт и устройство контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора, в том числе оснащение контейнерных площадок контейнерами для раздельного накопления отходов; (Список N 2) | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 2 745,0 | 245,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2 | Заключение договоров на вывоз раздельно накопленных отходов отдельной машиной | Не требует финансирования | 2018-2022 гг. |  |  |  |  |  |  | Управляющие компании |  |
| 1.1.3 | Заключение договоров на вывоз отходов из СНТ; | Не требует финансирования | 2018-2022 гг. |  |  |  |  |  |  | Председатели СНТ |  |
| 1.1.4 | Заключение договоров на вывоз отходов из ИЖС. | Не требует финансирования | 2018-2022 гг. |  |  |  |  |  |  | Собственники индивидуальных домов |  |
| 1.1.5 | Благоустройство общественной территории у мемо-риала «Звезда израненная» | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
| 1.1.6 | Расходы на погашение кредиторской задолженности на прочие мероприятия по благоустройству города | Средства бюджета города Лыткарино | 2019 г. | 7 492,4 |  | 7 492,4 |  |  |  | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
| 1.2 | Благоустройство территории города в части защиты территории города от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных | Средства бюджета Московской области | 2018-2020 гг. | 2 661,0 | 972,0 | 581,0 | 554,0 | 554,0 | 0,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
|  | Задача. Поддержание необходимого уровня озеленения территории |
| 1.3. | Озеленение территории города, из них: | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 16 860,7 | 2 725,7 | 3 335,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино | Соответствие фактической площади озе-лененных территорий минимально необ-ходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования |
| 1.3.1. | Посадка цветов на цветниках и клумбах города, уход за цветниками; | Средства бюд-жета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 11 000,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |  |  |
| 1.3.2. | Посадка деревьев, кустарников; | Средства бюд-жета города Лыткарино | 2019-2022 гг. | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 1.3.3. | Устройство газонов, восстанови-тельное озеленение газонов | Средства бюд-жета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 2 545,0 | 710,0 | 335,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
| 1.3.4 | Проведение работ по обрезке веток, вырубке сухостойных и аварийных деревьев | Средства бюд-жета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 3 015,7 | 515,7 | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
| 1.4. | Проведение эколого-патриотической акции "Лес Победы", из них: | Средства бюд-жета города Лыткарино | 2019 г. | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация г.о.Лыткарино |  |
| 1.4.1 | Субсидии бюджетным учреждениям | Средства бюд-жета города Лыткарино | 2019 г. | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Задача. Проведение работ по ремонту внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
| 2. | Основное мероприятие: «Ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий за счет средств дорожных фондов», в том числе: | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 31 434,5 | 5 874,9 | 4 589,3 | 6 990,1 | 6 990,1 | 6 990,1 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2018 г. | 17 455,9 | 17 455,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1. | Ремонт дворовых территорий за счет средств дорожного фонда города Лыткарино | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 14 905,6 | 1 346,0 | 4 589,3 | 2 990,1 | 2 990,1 | 2 990,1 |  |  |
|  | Задача. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения |
| 3. | Основное мероприятие: «Формирование комфортной городской световой среды», в том числе: | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 48 759,2 | 11 112,2 | 12 732,9 | 8 304,7 | 8 304,7 | 8 304,7 |  | «Светлый город» - доля освещенных улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округ и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещенности, соответствующим нормативным значениям. |
| 3.1. | Ремонт и эксплуатация уличного освещения; | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 6 740,1 | 2 670,2 | 3 155,8 | 304,7 | 304,7 | 304,7 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
|  |  |  |  | 215,1 |  | 215,1 |  |  |  | Администрация г.о. Лыткарино |  |
| 3.2. | Обеспечение услуг по подаче электроэнергии на уличное освещение |  | 2018-2022 гг. | 41 804,0 | 8 442,0 | 9 362,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
|  | Задача. Обеспечение чистоты и порядка на территории города |
| 4. | Основное мероприятие: «Охрана окружающей среды», в том числе: | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 36 525,4 | 7 401,6 | 7 881,7 | 7 080,7 | 7 080,7 | 7 080,7 |  | Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб./чел.) |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2018 г. | 5 826,8 | 5 161,6 | 665,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.1. | Организация проведения работ по благоустройству и санитар-ной очистке озеленённых территорий, в том числе: | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 33 271,11 | 6 978,3 | 7 511,7 | 6 560,7 | 6 560,7 | 6 560,7 | МУ «Лесопарк-Лыткарино» |  |
| 4.1.1 | Погашение кредиторской задолженности 2017 года | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 417,6 | 417,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.1.2. | Погашение кредиторской задолженности 2018 года | Средства бюджета города Лыткарино | 2019 г. | 901,0 | 0,0 | 901,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.2. | Прочие мероприятия по благоустройству города, из них: | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 2 353,3 | 423,3 | 370,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | Администрация г.о. Лыткарино; Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2018 г. | 5 826,8 | 5 161,6 | 665,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.2.1. | Прочие мероприятия по благоустройству города | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 2 241,1 | 371,1 | 370,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
| 4.2.2. | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-низаций), индивидуальным предпринимателям, физичес-ким лицам – производителям товаров, работ, услуг | Средства бюджета Московской области | 2018 г. | 5 161,6 | 5 161,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация г.о. Лыткарино |  |
| 4.2.3. | Софинансирование расходов на ликвидацию несанкциониро-ванных свалок и навалов мусора | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 52,2 | 52,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация г.о. Лыткарино |  |
| 4.2.4. | Приобретение специализиро-ванных контейнеров (экобоксов) для сбора опасных отходов; | Средства бюджета города Лыткарино | 2019 -2022 гг. | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 4.2.5 | Расходы на погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора | Средства бюджета города Лыткарино | 2019г. | 665,2 |  | 665,2 |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Мероприятия по охране растительного и животного мира и среды их обитания (очистка дна карьера Волкуша) | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МУ «Лесопарк – Лыткарино» |  |
|  | Задача. Повышение уровня комфортности проживания граждан за счет благоустройства дворовых и общественных территорий. |
| 5. | Основное мероприятие: «Обустройство площадки для выгула собак», в том числе: | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 881,0 | 881,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.1. | Обустройство площадки для выгула собак | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 881,0 | 881,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация г.о. Лыткарино |  |
| 6. | Основное мероприятие: "Благоустройство центральных улиц и скверов", в том числе: | Средства бюджета города Лыткарино | 2018, 2019 г. | 15 200,0 | 2 910,0 | 12 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация г.о. Лыткарино | Количество разработанных архитектур-но-планировочных концепций (и рабо-чей документации) благоустройства общественных территорий |
| 6.1. | Прочие мероприятия по благоустройству города | Средства бюджета города Лыткарино | 2019 г. | 2 790,0 | 0,0 | 2 790,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация г.о. Лыткарино |  |
| 6.2 | Мероприятия по разработке концепций и проектов благо-устройства общественных тер-риторий, центральных улиц и скверов | Средства бюджета города Лыткарино | 2018г. | 2 910,0 | 2 910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.3. | Субсидии бюджетным учреждениям | Средства бюджета города Лыткарино | 2019 г. | 9 500,0 | 0,0 | 9 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация г.о. Лыткарино |  |
| 7. | Основное мероприятие Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" в том числе: | Итого | 2018, 2019 г. | 112 435,7 | 0,0 | 112 435,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество разработанных архитектурно-планировочных концепций (и рабочей документации) благоустройства общественных территорий |
|  |  | Средства бюджета города Лыткарино |  | 37 832,0 | 0,0 | 37 832,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 27 558,7 | 0,0 | 27 558,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 46 980,0 | 0,0 | 46 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7.1 | Благоустройство общественных территорий - благоустройство территории по адресу: Московская область, Лыткарино, ул. Спортивная (Список №3) | Средства бюд-жета города Лыткарино | 2019 г. | 35 917,8 | 0,0 | 35 917,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2019 г. | 15 660,0 | 0,0 | 15 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 2019 г. | 46 980,0 | 0,0 | 46 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Лыткарино | 2019 г. | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация г.о. Лыткарино |  |
| 7.2. | Ремонт асфальтового покрытия тротуаров, дворовых проездов, автомобильных парковок, пешеходных дорожек дворовых территорий, проездов к дворовым территориям (Список № 1) | Итого: | 2018-2022 гг. | 6 977,9 | 0,0 | 6 977,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 1 514,2 | 0,0 | 1 514,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2018-2019 гг. | 5 463,7 | 0,0 | 5 463,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7.3. | Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | Итого: | 2019г | 6 500,0 | 0,0 | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
|  |  | Средства бюджета города Лыткарино |  | 65,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 6 435,0 | 0,0 | 6 435,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета города Лыткарино | 257 146,5 | 52 176,9 | 112 043,1 | 30 975,5 | 30 975,5 | 30 975,5 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 53 502,4 | 23 589,5 | 28 804,9 | 554,0 | 554,0 | 0,0 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 46 980,0 | 0,0 | 46 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ВСЕГО по подпрограмме I | 357 628,9 | 75 766,4 | 187 828,0 | 31 529,5 | 31 529,5 | 30 975,5 |  |  |

6. ПАСПОРТ

подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»

муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы

| Наименование подпрограммы | «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Обеспечение условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах, расположенных на территории города Лыткарино |
| Задачи подпрограммы | Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов |
| Координатор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации городского округа Лыткарино Макаров Н.В. |
| Заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Лыткарино |
| Разработчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино |
| Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 – 2022 годы |
| Источники финансирования подпрог-раммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Средства бюджета г. Лыткарино | 4 164,0 | 2 771,5 | 1 092,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Средства бюджета Московской области | 13 176,0 | 10 296,8 | 2 879,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме II | 17 340,0 | 13 068,3 | 3 971,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Планируемые результаты реализации муниципальной программы структурированы по задачам и годам их достижения и представлены в форме "Планируемые результаты реализации муниципальной программы" в соответствии с Разделом 3 муниципальной программы. |

7. Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»

муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Наименование пока-зателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача. Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов |
| 1. | Основное мероприятие: «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов», в том числе: | Средства бюд-жета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 4 164,0 | 2 771,5 | 1 092,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Замена газового оборудования в жилых помещениях в многоквартирных домах, предоставленных по договорам социального найма. Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы МО «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы», утвержденной ППМО от 27.12.2013 № 1188/58. Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответсвующих нормальному классу энергоэффективности и выше (А,В,С,D) . Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов. Количество отремонтированных подъездов многоквартирных домов. . |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2018, 2019 г.г. | 13 176,0 | 10 296,8 | 2 879,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Комплекс работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, из них: | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 4 164,0 | 2 771,5 | 1 092,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2018 г. | 13 176,0 | 10 296,8 | 2 879,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1. | Замена инженерного (газового) оборудования и приборов учета потребляемых ресурсов в жилых помещениях, предоставленных по договорам социального найма, в том числе: | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 694,5 | 100,0 | 294,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
| 1.1.1.1 | Расходы на погашение кредиторской задолженности на комплекс работ по капитальному ремонту жилых помещений в многоквартирных домах, предоставленных по договорам социального найма | Средства бюджета города Лыткарино | 2019 г. | 44,5 | 0,0 | 44,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
| 1.1.2. | Софинансирование работ по капита-льному ремонту общего имущества МКД в рамках региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58; | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация г.о. Лыткарино |  |
| 1.1.3. | Ремонт подъездов многоквартирных домов (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг) | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 3 469,5 | 2 671,5 | 798,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация г.о. Лыткарино |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2018 г. | 13 176,0 | 10 296,8 | 2 879,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управляющие компании |  |
| 1.1.4. | Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов | Средства застройщиков жилищного фонда или управляющих компаний | 2019-2022 г.г. | Финансирование установки видеокамер предусматривается и в расходах застройщиков при строительстве жилищного фонда, либо за счет средств управляющих компаний в рамках статьи по содержанию жилищного фонда | Управляющие компании | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов |
| Средства бюджета города Лыткарино |  | 4 164,0 | 2 771,5 | 1 092,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 13 176,0 | 10 296,8 | 2 879,2 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме II |  | 17 340,0 | 13 068,3 | 3 971,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |

8. ПАСПОРТ

подпрограммы III «Обеспечивающая подпрограмма»

муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы

| Наименование подпрограммы | «Обеспечивающая подпрограмма» |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Обеспечение деятельности Управления ЖКХ и РГИ города Лыткарино; Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение деятельности Управления ЖКХ и РГИ города Лыткарино Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. |
| Координатор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации городского округа Лыткарино Макаров Н.В. |
| Заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Лыткарино |
| Разработчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино |
| Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 – 2022 годы |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Средства бюджета г. Лыткарино | 54 450,0 | 13 000,9 | 11 385,2 | 10 021,3 | 10 021,3 | 10 021,3 |
| Средства бюджета Московской области | 124 341,0 | 22 755,0 | 24 297,0 | 25 099,0 | 26 095,0 | 26 095,0 |
| Всего по подпрограмме | 178 791,0 | 35 755,9 | 35 682,2 | 35 120,3 | 36 116,3 | 36 116,3 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Планируемые результаты реализации муниципальной программы структурированы по задачам и годам их достижения и представ-лены в форме "Планируемые результаты реализации муниципальной программы" в соответствии с Разделом 3 муниципальной программы. |

9. Перечень мероприятий подпрограммы III «Обеспечивающая подпрограмма»

муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Наименование по-казателя, на дос-тижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача. Обеспечение деятельности Управления ЖКХ и РГИ города Лыткарино Задача. Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
| 1. | Основное мероприятие: «Обеспечение дея-тельности управле-ния», в том числе: | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2021 гг. | 54 450,0 | 13 000,9 | 11 385,2 | 10 021,3 | 10 021,3 | 10 021,3 |  | Доля выплаченных объёмов денежного содержания, и допол-нительных выплат ра-ботникам от заплани-рованных к выплате |
| 1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2021 гг. | 42 725,6 | 9 010,2 | 9 043,7 | 8 223,9 | 8 223,9 | 8 223,9 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
| 1.1.1 | Погашение креди-торской задолжен-ности 2017г. | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 558,9 | 558,9 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Материальные затраты; | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2021 гг. | 8 917,3 | 1 667,9 | 1 866,2 | 1 794,4 | 1 794,4 | 1 794,4 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
| 1.2.1. | Увеличение расхо-дов на погашение кредиторской задолженности | Средства бюджета города Лыткарино | 2019 г. | 71,8 |  | 71,8 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Уплата налога на имущество организаций | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2021 гг. | 2 807,1 | 2 322,8 | 475,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
| 2. | Основное мероприя-тие: «Обеспечение предоставления гражданам субси-дий на оплату жи-лого помещения и коммунальных ус-луг», в том числе: | Средства бюджета Московской области | 2018-2021 гг. | 9 476,0 | 1 832,0 | 1 986,0 | 1 872,0 | 1 893,0 | 1 893,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино | Доля выплаченных объёмов денежного содержания, и дополнительных выплат работникам от запланированных к выплате |
| 2.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда; | Средства бюджета Московской области | 2018-2021 гг. | 8 390,8 | 1 586,8 | 1 776,0 | 1 662,0 | 1 683,0 | 1 683,0 |  |  |
| 2.2. | Материальные затраты | Средства бюджета Московской области | 2018-2021 гг. | 1 085,2 | 245,2 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие: «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | Средства бюджета Московской области | 2018-2021 гг. | 114 865,0 | 20 923,0 | 22 311,0 | 23 227,0 | 24 202,0 | 24 202,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино | Доля выплаченных объемов субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от запланированных к выплате |
| Средства бюджета города Лыткарино |  | 54 450,0 | 13 000,9 | 11 385,2 | 10 021,3 | 10 021,3 | 10 021,3 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 124 341,0 | 22 755,0 | 24 297,0 | 25 099,0 | 26 095,0 | 26 095,0 |  |  |
| Всего по подпрограмме III |  | 178 791,0 | 35 755,9 | 35 682,2 | 35 120,3 | 36 116,3 | 36 116,3 |  |  |

# Список N 1

Адресный перечень дворовых территорий городского округа Лыткарино, подлежащих комплексному благоустройству в 2019 году <*> <**>

<*> Адресный перечень подлежит уточнению по заявкам муниципального заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий финансовый год решением о бюджете муниципального образования и по результатам голосования на портале «Добродел».

| N п/п | Адрес объекта <*> | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Перечень видов работ по благоустройству <**> |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год |  |  |
| 1 | г.о. Лыткарино, Дет.городок ЗИЛ, д.24,26,31,34,35,36,37,38 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино | - устройство детских игровых (спортивных по согласованию с жителями) площадок (игровое оборудование, скамьи и урны, освещение, озеленение); - освещение дворовой территории; - озеленение дворовой территории (газоны, деревья); - установка информационных стендов; - устройство парковочных мест; - ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов и тротуаров; - ремонт и устройство контейнерных площадок |
| 2 | г.о. Лыткарино, ул. Ухтомского, д.15,17,19,21,23 |  |  |
| 3 | г.о. Лыткарино, Квартал 3а, д.24,25,29 ул. Спортивная, д.26, д.20 |  |  |
| 4 | г.о. Лыткарино, ул. Ленина, д.5, ул. Октябрьская, д.3,5 |  |  |
| 5 | г.о. Лыткарино, Квартал 3а, д.20,21,22,23, Степана Степанова, д.2 |  |  |
| 6 | г.о. Лыткарино, ул. Парковая, д.18, ул. Октябрьская, д.25 |  |  |
| 7 | г.о. Лыткарино, ул. Ленина, д.8, ул. Пионерская, д.10,12 |  |  |
| 8 | г.о. Лыткарино, ул. Первомайская, д.5,5Б,7/7, ул. Комсомольская, д.9,9А, ул. Коммунистическая,14,16,18,20/11, ул. Советская, д.12 |  |  |
| 9 | г.о. Лыткарино, Квартал 1, дом 2 |  | - Обустройство и установка детской игровой площадки на территории г.о. Лыткарино Московской области |

Список N 2

к перечню мероприятий

муниципальной программы

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК

КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК ГОРОДА ЛЫТКАРИНО, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ <*>

| № п/п | Адрес расположения контейнерных площадок и мест для сбора мусора |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | г.Лыткарино, Детгородок ЗИЛ, д. 38 |
| 2 | г.Лыткарино, Детгородок ЗИЛ, д. 37 |
| 3 | г.Лыткарино, ул. Песчаная, д. 4 |
| 4 | г.Лыткарино, ул. Песчаная, д. 5 |
| 5 | г.Лыткарино, ул. Песчаная, д. 6 |
| 6 | г.Лыткарино, ул. Песчаная, д. 33/1 |
| 7 | г.Лыткарино, квартал 7, д. 2 |
| 8 | г.Лыткарино, квартал 7, д. 4 |
| 9 | г.Лыткарино, квартал 7, д. 5а |
| 10 | г.Лыткарино, квартал 7, д. 5б |
| 11 | г.Лыткарино, квартал 1, д. 2 |
| 12 | г.Лыткарино, квартал 1, д. 22 |
| 13 | г.Лыткарино, квартал 1, д. 17 |
| 14 | г.Лыткарино, квартал 2, д. 1 |
| 15 | г.Лыткарино, квартал 2, д. 5 |
| 16 | г.Лыткарино, квартал 2, д. 7 |
| 17 | г.Лыткарино, квартал 2, д. 8 |
| 18 | г.Лыткарино, квартал 2, д. 9 |
| 19 | г.Лыткарино, квартал 2, д. 12 |
| 20 | г.Лыткарино, квартал 2, д. 13 |
| 21 | г.Лыткарино, квартал 3а, д. 1а |
| 22 | г.Лыткарино, квартал 3а, д. 5 |
| 23 | г.Лыткарино, квартал 3а, д. 10 |
| 24 | г.Лыткарино, квартал 3а, д. 12 |
| 25 | г.Лыткарино, квартал 3а, д. 21 |
| 26 | г.Лыткарино, квартал 3а, д. 24 |
| 27 | г.Лыткарино, квартал 3а, д. 28 |
| 28 | г.Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 26 |
| 29 | г.Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 55 |
| 30 | г.Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 58 |
| 31 | г.Лыткарино, ул. Комсомольская, д. 1/11 |
| 32 | г.Лыткарино, ул. Комсомольская, д. 28 |
| 33 | г.Лыткарино, ул. Ленина, д. 6 |
| 34 | г.Лыткарино, ул. Набережная, д. 14 |
| 35 | г.Лыткарино, ул. Набережная, д. 18 |
| 36 | г.Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 4 |
| 37 | г.Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 5 |
| 38 | г.Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 10 |
| 39 | г.Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 12 |
| 40 | г.Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 15 |
| 41 | г.Лыткарино, ул. Парковая, д. 12 |
| 42 | г.Лыткарино, ул. Парковая, д. 26 |
| 43 | г.Лыткарино, ул. Первомайская, д. 2 |
| 44 | г.Лыткарино, ул. Первомайская, д.3/5 |
| 45 | г.Лыткарино, ул. Первомайская, д. 4 |
| 46 | г.Лыткарино, ул. Первомайская, д.7/7 |
| 47 | г.Лыткарино, ул. Первомайская, д.13 |
| 48 | г.Лыткарино, ул. Первомайская, д.16 |
| 49 | г.Лыткарино, ул. Первомайская, д.18/5 |
| 50 | г.Лыткарино, ул. Первомайская, д. 26 |
| 51 | г.Лыткарино, ул. Пионерская, д.5 |
| 52 | г.Лыткарино, ул. Пионерская, д.10 |
| 53 | г.Лыткарино, ул. Пионерская, д.11 |
| 54 | г.Лыткарино, ул. Сафонова, д. 2 |
| 55 | г.Лыткарино, ул. Сафонова, д. 4 |
| 56 | г.Лыткарино, ул. Советская, д.6/14 |
| 57 | г.Лыткарино, ул. Советская, д.3/12 |
| 58 | г.Лыткарино, ул. Спортивная, д. 2А |
| 59 | г.Лыткарино, ул. Спортивная, д. 4 |
| 60 | г.Лыткарино, ул. Спортивная, д. 9 |
| 61 | г.Лыткарино, ул. Спортивная, д. 5/1 |
| 62 | г.Лыткарино, ул. Спортивная, д. 12 |
| 63 | г.Лыткарино, ул. Спортивная, д. 13 |
| 64 | г.Лыткарино, ул. Спортивная, д. 20 |
| 65 | г.Лыткарино, ул. Спортивная, д. 26 |
| 66 | г.Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 8 |
| 67 | г.Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 24 |
| 68 | г.Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 25 |
| 69 | г.Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 28 |
| 70 | г.Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 29 |
| 71 | г.Лыткарино, микрорайон 6, д. 21 |
| 72 | г.Лыткарино, микрорайон 6, д. 23 |
| 73 | г.Лыткарино, микрорайон 6, д. 24 |
| 74 | г.Лыткарино, микрорайон 6, д. 1 |

<*> Адресный перечень подлежит ежегодному уточнению по заявкам муниципального заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий финансовый год решением о бюджете муниципального образования.

Ремонту подлежат контейнерных площадок по итогам комиссионного обследования и обращений жителей.

# Список № 3

# к перечню мероприятий

# муниципальной программы

# Адресный перечень общественных территорий городского округа Лыткарино, подлежащих комплексному благоустройству в 2019-2020 годах «*» «**»

| № п/п | Адрес объекта «*» | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Перечень видов работ по благоустройству «**» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино, Управление архитектуры и градостроительства г.Лыткарино | Дорожные работы, общестроительные работы, наружное освещение, система видеонаблюдения, благоустройство и озеленение, установка малых архитектурных форм |
| 1 | г.о. Лыткарино, ул.Спортивная |  |  |
|  | 2020 год |  |  |
| 2 | г.о. Лыткарино, Центральная площадь перед ДК «МИР» (в том числе прилегающих скверов) |  |  |

# «*» Адресный перечень подлежит уточнению по заявкам муниципального заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий финансовый год решением о бюджете муниципального образования и по результатам голосования на портале «Добродел».

# Footnotes

Дворовая территории, где работы по комплексному благоустройству дворовых территорий будут производиться с привлечением субсидии из бюджета МО в части ремонта асфальтового покрытия дворовых проездов и тротуаров.

Дворовая территории, где работы по комплексному благоустройству дворовых территорий будут производиться с привлечением субсидии из бюджета МО в части ремонта асфальтового покрытия дворовых проездов и тротуаров.

Дворовая территории, где работы по комплексному благоустройству дворовых территорий будут производиться с привлечением субсидии из бюджета МО в части ремонта асфальтового покрытия дворовых проездов и тротуаров.