|  |
| --- |
| ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЫТКАРИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**24.06.2019 № 518-пг.о. ЛыткариноО внесении изменений в муниципальную программу«Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годыНа основании Решения Совета депутатов городского округа Лыткарино от 23.05.2019 № 416/49 «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов городского округа Лыткарино «Об утверждении бюджета города Лыткарино на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»» в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Положением о муниципальных программах города Лыткарино, утверждённым постановлением Главы города Лыткарино от 12.09.2013 № 665-п, с учетом заключения Контрольно-счетной палаты городского округа Лыткарино Московской области по результатам проведения финансово-экономической экспертизы № 52 от 10.06.2019, постановляю:1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением Главы города Лыткарино от 28.12.2017 № 865-п (прилагаются).2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино (Маслов В.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в установленном порядке и размещение на официальном сайте города Лыткарино в сети «Интернет».3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Лыткарино Макарова Н.В.Е.В. Серёгин |

Приложение к

 постановлению

Главы городского округа Лыткарино

 от 24.06.2019 № 518-п

Изменения в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы

 1. Пункт «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» Раздела 1. «Паспорт муниципальной программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы,в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Средства бюджета г. Лыткарино  | 315 760,1 | 67 949,3 | 124 520,4 | 41 096,8 | 41 096,8 | 41 096,8 |
| Средства бюджета Московской области | 191 019,4 | 56 641,3 | 55 981,1 | 25 653,0 | 26 649,0 | 26 095,0 |
| Средства федерального бюджета | 46 980,0 |  | 46 980,0 |  |  |  |
| **Всего по муниципальной программе** | **553 759,5** | **124 590,6** | **227 481,5** | **66 749,8** | **67 745,8** | **67 191,8** |

 2. Раздел 3 «Планируемые результаты муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  п/п  | Цели муниципальной программы (подпрограммы) | Задачи, направленные на достижение цели | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Подпрограмма I «Благоустройство дворовых и общественных территорий города Лыткарино»** |
| 1. | Повышение уровня благоустройства городской среды | Повышение уровня комфортности проживания граждан за счет благоустройства дворовых и общественных территорий.Проведение работ по ремонту внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Количество благоустроенных общественных территорий в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Пешеходные зоны | *Единица* | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Зоны отдыха  | *Единица* | - | - | - | - | - | - |
| Набережные | *Единица* | - | - | - | - | - | - |
| Скверы | *Единица* | - | - | - | - | - | - |
| Площади | *Единица* | - | - | - | - | - | - |
| Парки | *Единица* | - | - | - | - | - | - |
| Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | *Единица* | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | *Единица* | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество установленных детских игровых площадок | *Единица* | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | *Процент /шт.* | 30/9 | 40/8 | 50/8 | 60/8 | 70/8 | 80/8 |
| Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальномуремонту, единиц | *Единица* | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | *Процент* | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общемколичестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественныхтерриторий | *Процент* | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | *Процент* | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортнойгородской среды в малых городах и исторических поселениях | *Единица* | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | *Процент* | 0 | 0 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Поддержание необходимого уровня озеленения территории | Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования | *Процент.* | 8,4 | 13,4 | 18,4 | 23,4 | 28,4 | 33,4 |
| Обеспечение чистоты и порядка на территории города | Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб./чел.) | *Процент* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Сокращение объёмов захоронения отходов на полигонах ТКО в Московской области и вовлечение их в повторный хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья. | Новая культура сбора отходов ТКО | *Процент* | 0 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| Чистое Подмосковье | *Процент* | 0 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| 2. | Формирование комфортной городской световой среды | Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения | «Светлый город» – доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям | *Процент* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | **Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»** |
| 1. | Обеспечение условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах, расположенных на территории города Лыткарино | Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов | Количество отремонтированных подъездов многоквартирных домов | *Единица* | 216 | 221 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов | *Единица* | 0 | 0 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы МО «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы», утвержденной ППМО от 27.12.2013 № 1188/58 | *Единица* | 28 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 |
| Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A, B, C, D) | *Единица* | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 2.  |  |  | Замена газового оборудования в жилых помещениях в многоквартирных домах, предоставленных по договорам социального найма | *Единица* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | **Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма»** |
| 1 | Обеспечение деятельности Управления ЖКХ и РГИ города Лыткарино | Обеспечение деятельности Управления ЖКХ и РГИ города Лыткарино | Доля выплаченных объемов денежного содержания, и дополнительных выплат работникам от запланированных к выплате | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  | Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Доля выплаченных объемов субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от запланированных к выплате | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

 3. Пункт «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» Раздела 4. «ПАСПОРТ подпрограммы I «Благоустройство дворовых и общественных территорий города Лыткарино» муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Средства бюджета г. Лыткарино | 257 146,1 | 52 176,9 | 112 042,7 | 30 975,5 | 30 975,5 | 30 975,5 |
| Средства бюджета Московской области | 53 502,4 | 23 589,5 | 28 804,9 | 554,0 | 554,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 46 980,0 | 0,0 | 46 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ВСЕГО** **по подпрограмме I** | **357 628,5** | **75 766,4** | **187 827,6** | **31 529,5** | **31 529,5** | **30 975,5** |

 4. Раздел 5. «Перечень мероприятий подпрограммы I «Благоустройство дворовых и общественных территорий города Лыткарино» муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Наименование показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Задача. Повышение уровня комфортности проживания граждан за счет благоустройства дворовых и общественных территорий.****Задача. Сокращение объёмов захоронения отходов на полигонах ТКО в Московской области и вовлечение их в повторный хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья.** |
| **1.** | ***Основное мероприятие*:** **«****Благоустройство дворовых и общественных территорий», в том числе:** | **Средства бюджета города Лыткарино** | **2018-2022 гг.** | **86 514,0** | **23 997,2** | **36 716,8** | **8 600,0** | **8 600,0** | **8 600,0** |  | Количество установленных детских игровых площадокОбеспеченность обустроенными дворовыми территориямиКоличество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальномуремонту Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 летДоля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общемколичестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественныхтерриторийСоответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыхаРеализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортнойгородской среды в малых городах и исторических поселенияхУвеличение числа посетителей парков культуры и отдыха |
| **Средства бюджета Московской области**  | **18 192,0** | **972,0** | **7 016,0** | **554,0** | **554,0** | **0,0** |
| 1.1.  | Комплексное благоустройство дворовых территорий, в том числе: ([Список № 1](#Par9)) | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 69 438,3 | 21 271,5 | 33 166,8 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
| 1.1.1.  | Ремонт и устройство контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора, в том числе оснащение контейнерных площадок контейнерами для раз-дельного накопления отходов; ([[Список N 2](%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%9C%D0%9F-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A1%D0%93-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-2018-2022.doc))](#Par9)  | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 2 745,0 | 245,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2. | Заключение дого-воров на вывоз раздельно накоп-ленных отходов отдельной машиной | Не требует финансирования | 2018-2022 г.г. |  |  |  |  |  |  | Управляющие компании  |  |
| 1.1.3. | Заключение дого-воров на вывоз отходов из СНТ; | Не требует финансирования | 2018-2022 г.г. |  |  |  |  |  |  | Председатели СНТ |  |
| 1.1.4. | Заключение дого-воров на вывоз отходов из ИЖС. | Не требует финансирования | 2018-2022 г.г. |  |  |  |  |  |  | Собственники индивидуальных домов |  |
| 1.1.5. | Благоустройство общественной тер-ритории у мемо-риала «Звезда израненная» | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
| 1.1.6. | Расходы на пога-шение кредиторс-кой задолженнос-ти на прочие мероприятия по благоустройству города | Средства бюджета города Лыткарино | 2019 г. | 7 492,4 |  | 7 492,4 |  |  |  | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
| 1.2. |  Обустройство и установка детской игровой площадки на территории г.о. Лыткарино Московской области (Список № 1) | **Итого** | **2019 г.** | **6500,0** |  | **6500,0** |  |  |  | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
| Средства бюджета города Лыткарино | 2019 г. | 65,0 |  | 65,0 |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 2019 г. | 6 435,0 |  | 6 435,0 |  |  |  |
| 1.3.  | Благоустройство территории города в части защиты территории города от неблагоприят-ного воздействия безнадзорных животных | Средства бюджета Московской области | 2018-2022 гг. | 2 661,0 | 972,0 | 581,0 | 554,0 | 554,0 | 0,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
|  | **Задача. Поддержание необходимого уровня озеленения территории** |
| 1.4. | Озеленение территории города, из них: | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 16 860,7 | 2 725,7 | 3 335,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
| 1.4.1. | Посадка цветов на цветниках и клум-бах города, уход за цветниками; | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 11 000,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |  |  |
| 1.4.2. | Посадка деревьев, кустарников; | Средства бюджета города Лыткарино | 2019-2022 гг. | 300,0 | 0,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 1.4.3. | Устройство газо-нов, восстанови-тельное озелене-ние газонов  | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 2 545,0 | 710,0 | 335,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
| 1.4.4 | Проведение работ по обрезке веток, вырубке сухостой-ных и аварийных деревьев | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 3 015,7 | 515,7 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
| 1.5.  | Проведение эколо-го-патриотической акции "Лес Победы", из них: | Средства бюджета города Лыткарино | 2019 г. | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.5.1.  | Субсидии бюджетным учреждениям | Средства бюджета города Лыткарино | 2019 г. | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация г.о. Лыткарино  |  |
|  | **Задача. Проведение работ по ремонту внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов** |
| **2.** | ***Основное мероприятие:*****«Ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий за счет средств дорожных фондов», в том числе:** | **Средства бюджета города Лыткарино** | **2018-2022 гг.** | **31 434,5** | **5 874,9** | **4 589,3** | **6 990,1** |  **6 990,1** | **6 990,1** | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями |
| **Средства бюджета Московской области** |  **2018 г.г.** | **17 455,9** | **17 455,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 2.1. | Ремонт дворовых территорий за счет средств дорожного фонда города Лыткарино | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 14 905,6 | 1 346,0 | 4 589,3 | 2 990,1 | 2 990,1 | 2 990,1 |  |  |
|  | **Задача. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения**  |
| **3.**  | **Основное мероприятие:** **«****Формирование комфортной городской световой среды», в том числе:** | **Средства бюджета города Лыткарино** | **2018-2022 гг.** | **48 759,2** | **11 112,2** | **12 732,9** | **8 304,7** | **8 304,7** | **8 304,7** |  | «Светлый город» – доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям.  |
| 3.1. | Ремонт и эксплуатация уличного освещения; | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 6 740,1 | 2 670,2 | 3 155,8 | 304,7 | 304,7 | 304,7 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
| 215,1 |  | 215,1 |  |  |  | Администрация г.о. Лыткарино |  |
| 3.2. | Обеспечение услуг по подаче электроэнергии на уличное освещение |  | 2018-2022 гг. | 41 804,0 | 8 442,0 | 9 362,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
|  | **Задача. Обеспечение чистоты и порядка на территории города** |
| **4.**  | ***Основное мероприятие:*** **«****Охрана окружающей среды», в том числе:** | **Средства бюджета города Лыткарино** | **2018-2022 гг.** | **36 524,7** | **7 401,6** | **7 881,7** | **7 080,7** | **7 080,7** | **7 080,7** |  | Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установи-ленных муниципальной программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб./чел.) |
| **Средства бюджета Московской области** | **2018 г.** | **5 826,8** | **5 161,6** | **665,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 4.1. | Организация про-ведения работ по благоустройству и санитарной очист-ке озеленённых территорий, в том числе:  | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 34 172,1 | 6 978,3 | 7 511,7 | 6 560,7 | 6 560,7 | 6 560,7 | МУ «Лесопарк-Лыткарино» |  |
| 4.1.1. | Погашение кредиторской задолженности 2017 года | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 417,6 | 417,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.1.2.  | Погашение кредиторской задолженности 2018 года | Средства бюджета города Лыткарино | 2019 г. | 901,0 |  | 901,0 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Прочие мероприятия по благоустройству города, из них: | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 2 353,3 | 423,3 | 370,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | Администрация г.о. Лыткарино; Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
| Средства бюджета Московской области | 2018 г. | 5 826,8 | 5 161,6 | 665,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.1. | Прочие мероприятия по благоустройству города | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 2 241,1 | 371,1 | 370,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино  |  |
| 4.2.2. | Субсидии юриди-ческим лицам (кроме некоммер-ческих организа-ций), индиви-дуальным предп-ринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | Средства бюджета Московской области | 2018 г. | 5 161,6 | 5 161,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация г.о. Лыткарино |  |
| 4.2.3. | Софинансирова-ние расходов на ликвидацию несанкционированных свалок и навалов мусора | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 52,2 | 52,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация г.о. Лыткарино |  |
| 4.2.4. | Приобретение специализированных контейнеров (экобоксов) для сбора опасных отходов; | Средства бюджета города Лыткарино | 2019-2022 гг. | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 4.2.5.  | Расходы на погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора | Средства бюджета Московской области | 2019 г. | 665,2 |  | 665,2 |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Мероприятия по охране раститель-ного и животного мира и среды их обитания (очистка дна карьера Волкуша) | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МУ «Лесопарк – Лыткарино» |  |
|  | **Задача. Повышение уровня комфортности проживания граждан за счет благоустройства дворовых и общественных территорий.** |
| **5.**  | ***Основное мероприятие:*** **«Обустройство площадки для выгула собак», в том числе:** | **Средства бюджета города Лыткарино** | **2018 г.**  | **881,0**  | **881,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| 5.1.  | Обустройство площадки для выгула собак | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 881,0 | 881,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация г.о. Лыткарино |  |
| **6.**  | ***Основное мероприятие***:**"Благоустройство центральных улиц и скверов",** **в том числе:** | **Средства бюджета города Лыткарино** | **2019г.** | **15 200,0** | **2 910,0** | **12 290,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | Количество благоустроенных общественных территорий в том числе:Пешеходные зоны;Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий;Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий |
| 6.1.  | Прочие мероприятия по благоустройству города | Средства бюджета города Лыткарино | 2019 г. | 2 790,0 | 0,0 | 2 790,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация г.о. Лыткарино |  |
| 6.2. | Мероприятия по разработке концепций и проектов благоустройства общественных территорий, центральных улиц и скверов | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 2 910,0 | 2 910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.3.  | Субсидии бюджетным учреждениям | Средства бюджета города Лыткарино | 2019 г. | 9 500,0 | 0,0 | 9 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация г.о. Лыткарино |  |
| **7.**  | ***Основное мероприятие*** **Федеральный проект****"Формирование комфортной городской среды" в том числе:** | **Итого**  | **2018, 2019г.** | **105 935,7** | **0,0** | **105 935,7**  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество благоустроенных общественных территорий в том числе:Пешеходные зоны;Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий;Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий;Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями |
| **Средства бюджета города Лыткарино** | **37 832,0** | 0,0 | **37 832,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Средства бюджета Московской области** | **21 123,7** | **0,0** | **21 123,7** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Средства федерального бюджета** | **46 980,0** | **0,0** | **46 980,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.  | Благоустройство общественных территорий - благоустройство территории по адресу: Московская область, Лыткарино, ул. Спортивная[(Список №3)](../../../../../Downloads/%D0%9C%D0%9F-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A1%D0%93-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-2018-2022%20-%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2011.04.2019.doc) | Средства бюджета города Лыткарино | 2019 г. | 35 917,8 | 0,0 | 35 917,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ и РГИ г. ЛыткариноАдминистрация г.о. Лыткарино |  |
| Средства бюджета Московской области | 2019 г. | 15 660,0 | 0,0 | 15 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета  | 2019 г.  | 46 980,0 | 0,0 | 46 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета города Лыткарино | 2019 г.  | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2. | Ремонт асфальтового покрытия тротуаров, дворовых проездов, автомобильных парковок, пешеходных дорожек дворовых территорий, проездов к дворовым территориям (Список № 1) | Итого: | 2018-2022 гг. | 6977,9 | 0,0 | 6977,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 1 514,2 | 0,0 | 1 514,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 2018 – 2019 г. | 5 463,7 | 0,0 | 5 463,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Средства бюджета города Лыткарино**  | **257 146,1** | **52 176,9** | **112 042,7** | **30 975,5** | **30 975,5** | **30 975,5** |  |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **53 502,4** | **23 589,5** | **28 804,9** | **554,0** | **554,0** | **0,0** |  |  |
| **Средства федерального бюджета** | **46 980,0** | **0,0** | **46 980,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **ВСЕГО** **по подпрограмме I** | **357 628,5** | **75 766,4** | **187 827,6** | **31 529,5** | **31 529,5** | **30 975,5** |  |  |

 5. Пункт «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» Раздела 8 «ПАСПОРТ подпрограммы III «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы,в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020  | 2021 | 2022 |
| Средства бюджета г. Лыткарино | 54 450,0 | 13 000,9 | 11 385,2 | 10 021,3 | 10 021,3 | 10 021,3 |
| Средства бюджета Московской области | 124 341,0 | 22 755,0 | 24 297,0 | 25 099,0 | 26 095,0 | 26 095,0 |
| **Всего по подпрограмме** | **178 791,0** | **35 755,9** | **35 682,2** | **35 120,3** | **36 116,3** | **36 116,3** |

 6. Раздел 9. «Перечень мероприятий подпрограммы III «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции:

9. Перечень мероприятий подпрограммы III «Обеспечивающая подпрограмма»

муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Наименование показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Задача. Обеспечение деятельности Управления ЖКХ и РГИ города Лыткарино****Задача. Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг** |
| **1.** | ***Основное мероприятие***:**«****Обеспечение деятельности управления», в том числе:** | **Средства бюджета города Лыткарино** | **2018-2021 гг.** | **54 450,0** | **13 000,9** | **11 385,2** | **10 021,3** | **10 021,3** | **10 021,3** |  |  |
| 1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2021 гг. | 42 725,6 | 9 010,2 | 9 043,7 | 8 223,9 | 8 223,9 | 8 223,9 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино | Доля выплаченных объёмов денежного содержания, и дополнительных выплат работникам от запланированных к выплате |
| 1.1.1. | Погашение кредиторской задолженности 2017 г. | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 558,9 | 558,9 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Материальные затраты, в том числе: | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2021 гг. | 8 917,3 | 1 667,9 | 1 866,2 | 1 794,4 | 1 794,4 | 1 794,4 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
| 1.2.1. | Увеличение расходов на погашение кредиторской задолженности | Средства бюджета города Лыткарино | 2019 г | 71,8 |  | 71,8 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Уплата налога на имущество организаций | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2021 гг. | 2 807,1 | 2 322,8 | 475,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
| **2.** | ***Основное мероприятие*:****«****Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», в том числе:** | **Средства бюджета Московской области** | **2018-2021** **гг.** | **9 476,0** | **1 832,0** | **1 986,0** | **1 872,0** | **1 893,0** | **1 893,0** | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
| 2.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда; | Средства бюджета Московской области | 2018-2021 гг. |  8 390,8 | 1 586,8 | 1 776,0 | 1 662,0 | 1 683,0 | 1 683,0 |  | Доля выплаченных объёмов денежного содержания, и дополнительных выплат работникам от запланированных к выплате |
| 2.2.  | Материальные затраты | Средства бюджета Московской области | 2018-2021 гг. | 1 085,2 | 245,2 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |  |  |
| **3.** | ***Основное мероприятие*:****«****Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»** | **Средства бюджета Московской области** | **2018-2021 гг.** | **114 865,0** | **20 923,0** | **22 311,0** | **23 227,0** | **24 202,0** | **24 202,0** | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино | Доля выплаченных объемов субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от запланированных к выплате |
| **Средства бюджета города Лыткарино** |  | **54 450,0** | **13 000,9** | **11 385,2** | **10 021,3** | **10 021,3** | **10 021,3** |  |  |
| **Средства бюджета Московской области** |  | **124 341,0** | **22 755,0** | **24 297,0** | **25 099,0** | **26 095,0** | **26 095,0** |  |  |
| **Всего по подпрограмме III** |  | **178 791,0** | **35 755,9** | **35 682,2** | **35 120,3** | **36 116,3** | **36 116,3** |  |  |

 7. Список № 1 «Адресный перечень дворовых территорий городского округа Лыткарино, подлежащих комплексному благоустройству в 2019 году» изложить в новой редакции

Адресный перечень дворовых территорий городского округа Лыткарино, подлежащих комплексному благоустройству в 2019 году <\*> <\*\*>

<\*> Адресный перечень подлежит уточнению по заявкам муниципального заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий финансовый год решением о бюджете муниципального образования и по результатам голосования на портале «Добродел».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес объекта <\*> | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Перечень видов работ по благоустройству <\*\*> |
|  | 2019 год |  |  |
| **1[[1]](#footnote-1)** | г.о. Лыткарино, Дет.городок ЗИЛ, д.24,26,31,34,35,36,37,38 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино  | - устройство детских игровых (спортивных по согласованию с жителями) площадок (игровое оборудование, скамьи и урны, освещение, озеленение);- освещение дворовой территории;- озеленение дворовой территории (газоны, деревья);- установка информационных стендов;- устройство парковочных мест;- ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов и тротуаров;- ремонт и устройство контейнерных площадок |
| **2[[2]](#footnote-2)** | г.о. Лыткарино, ул. Ухтомского, д.15,17,19,21,23 |
| 3 | г.о. Лыткарино, Квартал 3а, д.24,25,29 ул. Спортивная, д.26, д.20 |
| 4 | г.о. Лыткарино, ул. Ленина, д.5, ул. Октябрьская, д.3,5 |
| **5[[3]](#footnote-3)** | г.о. Лыткарино, Квартал 3а, д.20,21,22,23, Степана Степанова, д.2 |
| 6 | г.о. Лыткарино, ул. Парковая, д.18, ул. Октябрьская, д.25 |
| 7 | г.о. Лыткарино, ул. Ленина, д.8, ул. Пионерская, д.10,12 |
| 8 | г.о. Лыткарино, ул. Первомайская, д.5,5Б,7/7, ул. Комсомольская, д.9,9А, ул. Коммунистическая,14,16,18,20/11, ул. Советская, д.12 |
| 9  | г.о. Лыткарино, Квартал 1, дом 2  |  | - Обустройство и установка детской игровой площадки на территории г.о. Лыткарино Московской области |

1. *Дворовая территории, где работы по комплексному благоустройству дворовых территорий будут производиться с привлечением субсидии из бюджета МО в части ремонта асфальтового покрытия дворовых проездов и тротуаров.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Дворовая территории, где работы по комплексному благоустройству дворовых территорий будут производиться с привлечением субсидии из бюджета МО в части ремонта асфальтового покрытия дворовых проездов и тротуаров.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Дворовая территории, где работы по комплексному благоустройству дворовых территорий будут производиться с привлечением субсидии из бюджета МО в части ремонта асфальтового покрытия дворовых проездов и тротуаров.* [↑](#footnote-ref-3)