ПРОТОКОЛ

Заседания муниципальной общественной комиссии

по исполнению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы».

Московская область, г. Лыткарино 03 сентября 2018 г.

Муниципальная общественная комиссия, утвержденная Постановлением Главы города Лыткарино от 31.05.2017 № 322-п в составе:

|  |
| --- |
| Председатель Комиссии: |
| Макаров Н.В. | Заместитель Главы Администрациигородского округа Лыткарино |
| Заместитель Председателя Комиссии: |
| Маслов В.В. | Начальник Управления ЖКХ и РГИ города Лыткарино |
| Члены Комиссии: |
| Зеркалова И.Н. | Председатель Общественной палаты города Лыткарино  |
| Иванова Т.В. | Руководитель местного отделения Ассоциации председателей Советов многоквартирных домов  |
| Горохова И.А. | И.о. директора МУП «ДЕЗ-Лыткарино» |
| Дегтярев П.А. | Исполнительный директор УК ООО «Винти»  |
| Секретарь Комиссии: |
| Сабитова И.Р. | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и муниципального заказа Управления ЖКХ и РГИ города Лыткарино  |

провела заседание по исполнению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы» за 2018г.

Начало – 03.09.2018 в 15 час. 00 минут

Окончание – 03.09.2018 в 16 час. 00 минут

Место проведения: г. Лыткарино, ул. Первомайская, д.7/7, зал заседаний

**Повестка дня.**

1. Ежемесячный отчет исполнения реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы».

Слушали:

1 Маслов В.В. сообщил присутствующим, что из запланированных мероприятий по муниципальной программе «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы» по состоянию на 31.08.2018г. заключено 16 муниципальных контрактов на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий на сумму 29648024,94 руб.

* По адресу: ул. Парковая, д.12, ул. Октябрьская, д.13,19,21.

Завершены работы по комплексному благоустройству дворовой территории по адресу: ул.Парковая, д.12, ул. Октябрьская, д.13,19,21. Спортивная площадка установлена, проведены работы по асфальтированию придомовой территории, озеленению территории, по устройству освещения придомовой территории, по установке скамеек, урн, информационного стенда.

* По адресу: ул. Песчаная, д.6,8, ул. Первомайская, д.19, 19 к.1, 21А,23

Завершены работы по устройству освещения придомовой территории, установке детской игровой площадки, ремонту контейнерной площадки, по обрезке деревьев.

Ведутся работы асфальтированию придомовой территории

* По адресу: 6 мкр-н, д.16,17,18,21,24

Завершены работы по установке скамеек, урн, по устройству освещения придомовой территории, установке детской игровой площадки, информационного стенда.

* По адресу: 6 мкр-н, д.1,3,5а,22

Завершены работы по установке скамеек, урн, по устройству освещения придомовой территории, установке детской игровой площадки.

* По адресу: ул. Ленина, д.23,25,27

Завершены работы по асфальтированию придомовой территории, по устройству освещения придомовой территории, установке информационного стенда, озеленению территории.

Начаты работы по установке детской игровой площадки.

* По адресу: квартал 3а, д.15,15а,27,28,28а

Завершены работы по устройству освещения придомовой территории.

Ведутся работы по асфальтированию придомовой территории, начаты работы по установке детской игровой площадки, по установке скамеек, урн.

* По адресу: ул. Спортивная, д.1,3,5/1,ул. Первомайская, д.2,4,6,10, ул. Советская, д.3/12

Завершены работы по устройству освещения придомовой территории, ремонту контейнерных площадок, по установке скамеек, урн.

* По адресу: квартал 1, д.1,2,3,4,5

Начаты работы по установке скамеек, урн.

По адресам:

* 6 мкр-н, д.16,17,18,21,24
* 6 мкр-н, д.1,3,5а,22
* ул. Спортивная, д.1,3,5/1,ул. Первомайская, д.2,4,6,10, ул. Советская, д.3/12

проводится отбор Подрядчика для выполнения работ по асфальтированию дворовых территорий.

РЕШИЛИ:

1. Признать работу по исполнению муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы» удовлетворительной.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии:Заместитель Главы Администрации городского округа Лыткарино |  | Н.В. Макаров |
| Заместитель Председателя Комиссии:Начальник Управления ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  | В.В. Маслов |
|  |  |  |
| Члены Комиссии: |  |  |
| Председатель Общественной палаты города Лыткарино  |  | И.Н. Зеркалова |
| Руководитель местного отделения Ассоциации председателей Советов многоквартирных домов |  | Т.В. Иванова |
| И.о. директора МУП «ДЕЗ-Лыткарино»  |  | И.А. Горохова |
| Исполнительный директор УК ООО «Винти»  |  | П.А. Дегтярев |
| Секретарь Комиссии:Начальник отдела ЖКХ,благоустройства и МЗУправления ЖКХ и РГИгорода Лыткарино  |  | И.Р. Сабитова |