ГЛАВА  ГОРОДА  ЛЫТКАРИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2017  № 165-п

г.Лыткарино

# Об организации проектной деятельности

# в Администрации города Лыткарино

На основании пункта 7  постановления Правительства Московской области от 24.01.2017 № 33/3 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Московской области», и в целях реализации приоритетных проектов, направленных на социально-экономическое развитие города  Лыткарино Московской области, постановляю:

1. Организовать проектную деятельность в Администрации города Лыткарино.

2. Образовать Комиссию по проектному управлению при Главе города Лыткарино.

3. Утвердить прилагаемые:

3.1. Положение об организации проектной деятельности в Администрации города Лыткарино;

3.2.  Положение о Комиссии по проектному управлению при Главе города Лыткарино;

3.3. Состав Комиссии по проектному управлению при Главе города Лыткарино.

4. Начальнику  отдела  экономики и перспективного развития Администрации города Лыткарино (Демидова О.Н.) обеспечить опубликование настоящего постановления в установленном порядке и размещение на официальном сайте города Лыткарино в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  Главы Администрации города Лыткарино                 Л.С. Иванову.

Е.В. Серёгин

Утверждено
постановлением Главы города Лыткарино
от 31.03.2017  № 165-п

## Положение об организации проектной деятельности

## в Администрации города Лыткарино

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации проектной деятельности в Администрации города Лыткарино.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

        "муниципальный приоритетный проект" - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение конкретных результатов по основным направлениям социально-экономического развития города Лыткарино в условиях временных и ресурсных ограничений (далее – приоритетный проект);

        "портфель муниципальных приоритетных проектов" - перечень приоритетных проектов, объединенных в целях эффективного управления для достижения поставленных целей;

        "проектная деятельность" - деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением муниципальных приоритетных проектов;

"руководитель муниципального приоритетного проекта" - должностное лицо из числа первого заместителя Главы Администрации города Лыткарино, заместителей Главы Администрации города Лыткарино, ответственное за успешную реализацию приоритетного проекта;

        "муниципальный проектный комитет" - коллегиальный совещательный орган, создаваемый в целях управления проектом, осуществления контроля за достижением целей проекта, управления рисками в ходе реализации проекта.

### II. Организационная структура системы управления проектной деятельностью

3. Организационная структура системы управления проектной деятельностью включает в себя:

1) постоянные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

а) Комиссия по проектному управлению при Главе города Лыткарино (далее – Комиссия);

б) муниципальный проектный офис города Лыткарино;

2) формируемые в целях реализации проектов временные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

а) руководитель муниципального приоритетного проекта (далее – руководитель проекта);

б) муниципальный проектный комитет (далее – проектный комитет);

в) участники проекта.

4. Комиссия осуществляет следующие функции:
        а) утверждает портфель приоритетных проектов;

б) утверждает паспорта приоритетных проектов, а также принимает решения о внесении в них изменений;
        в) принимает решение о начале реализации приоритетного проекта, об утверждении его значимых результатов, завершении (в том числе досрочном) либо приостановлении приоритетного проекта;
        г) утверждает состав проектного комитета, руководителя проекта, участников проекта;
        д) рассматривает информацию о ходе реализации портфеля приоритетных проектов и утверждает отчеты о ходе реализации портфеля приоритетных проектов;
        е) устанавливает цели и показатели деятельности руководителей проекта, оценивает эффективность их деятельности;

ж) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Положением о Комиссии.

5. Функции муниципального проектного офиса города Лыткарино  осуществляет отдел экономики и перспективного развития Администрации города Лыткарино.

6. Муниципальный проектный офис города Лыткарино осуществляет следующие функции:
        а) обеспечивает формирование и ведение портфелей приоритетных проектов, а также представляет в Комиссию сводный отчет о ходе реализации портфелей приоритетных проектов;
       б) согласовывает предложения по приоритетным проектам, паспорта, сводные планы, показатели реализации приоритетных проектов, отчеты об их реализации, рассматривает вопросы соответствия представленных документов настоящему Положению;

в) согласовывает составы проектных комитетов приоритетных проектов;

г) осуществляет мониторинг реализации приоритетных проектов, инициирует рассмотрение вопросов, требующих принятия решений органами управления проектами, а также направляет предложения по реализации приоритетных проектов участникам проектов;

д) обеспечивает деятельность Комиссии;

е) осуществляет методическое обеспечение проектной деятельности;          	 ж) готовит заключение об итогах реализации приоритетного проекта;
       з) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

7. Функции проектного комитета осуществляют лица, назначаемые из числа руководителей и работников структурных подразделений Администрации города Лыткарино по направлениям своей деятельности, руководителей и работников муниципальных казенных учреждений, созданных для исполнения муниципальных функций в целях реализации полномочий органов местного самоуправления города Лыткарино.

8. Проектный комитет осуществляет следующие функции:

а) утверждает сводный план приоритетного проекта и вносит в него изменения, определяет контрольные точки и этапы, контролируемые на уровне проектного комитета;
        б) рассматривает информацию о ходе реализации приоритетного проекта и координирует деятельность участников проекта;
        в) заслушивает членов проектного комитета и участников проекта по вопросам реализации приоритетного проекта;
        г) представляет в Комиссию доклады и предложения по вопросам реализации приоритетного проекта;
        д) дает предложения руководителю муниципального проекта по проектам нормативных правовых актов города Лыткарино по вопросам реализации приоритетного проекта;

е) формирует отчеты о реализации приоритетного проекта.

ж) осуществляет контроль за выполнением в срок рабочего и сводного планов реализации проекта.

9. Руководитель проекта осуществляет следующие функции:
         а) возглавляет проектный комитет;
         б) определяет общие подходы к реализации проекта, осуществляет управление проектом и утверждает отчеты о его реализации;

в) осуществляет общий контроль по срокам и результатам реализации проекта;
         г) формирует состав участников проекта;

д) вносит предложения работодателям о материальном стимулировании участников проекта;

е) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

10. Участники проекта определяются из числа заместителей руководителей и работников структурных подразделений Администрации города Лыткарино, муниципальных казенных учреждений, созданных для исполнения муниципальных функций в целях реализации полномочий органов местного самоуправления города Лыткарино.

11. Участники обеспечивают выполнение мероприятий проекта в соответствии с планами и иными документами, связанными с реализацией проекта, указаниями руководителя проекта, участвуют в выработке и согласовании решений проектного комитета.

        12. Руководитель проекта является ответственным за создание благоприятных условий для осуществления эффективной проектной деятельности участниками проекта, а в случае необходимости  принимает решение о перераспределении  проектной нагрузки с целью обеспечения реализации приоритетных проектов.

### III. Порядок работы проектного комитета

13. Председателем проектного комитета является руководитель проекта. В случае временного отсутствия председателя проектного комитета его функции выполняет лицо им уполномоченное из числа участников проекта.

14. Работа проектного комитета осуществляется в форме заседаний. Подготовку и организацию проведения заседаний проектного комитета  осуществляет ответственный секретарь проектного комитета, избираемого на первом заседании проектного комитета.

15. Решение о проведении заседания проектного комитета принимается председателем проектного комитета.

16. Заседание проектного комитета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов проектного комитета.
         Члены проектного комитета участвуют в заседаниях лично. В случае невозможности присутствия члена проектного комитета на заседании он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

17. Решения проектного комитета принимаются простым большинством голосов членов проектного комитета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя проектного комитета.

18. Принимаемые на заседаниях проектного комитета решения оформляются протоколом, который подписывается председателем проектного комитета и секретарем.

Протоколы заседаний проектного комитета рассылаются членам проектного комитета, а также заинтересованным органам, организациям и должностным лицам в течение 2 календарных дней после их подписания.

### IV. Инициирование проекта

19. Предложения по приоритетным проектам инициируются структурными подразделениями  Администрации города Лыткарино по направлениям своей деятельности, муниципальными казенными учреждениями, созданными в целях реализации полномочий органов местного самоуправления города Лыткарино (далее - инициатор приоритетного проекта).
         Предложение по проекту оформляется в форме паспорта проекта.

20. Паспорт проекта составляется по форме, утвержденной распоряжением Министерства финансов Московской области от 02.03.2017 № 23РВ-56 «Об утверждении форм приоритетных проектов Московской области».

21. Инициатор приоритетного проекта представляет паспорт приоритетного проекта в муниципальный проектный офис города Лыткарино.

22. Муниципальный проектный офис города Лыткарино в течение 5 рабочих дней рассматривает паспорт приоритетного проекта на предмет:

        соответствия планируемых результатов приоритетным направлениям социально-экономического развития города Лыткарино, муниципальным программам города Лыткарино;

        направленности результатов проектов на качественное изменение системы муниципального управления;

         подтверждения ограниченности временных, материальных и других ресурсов, обеспечивающих реализацию проекта;

         подтверждения необходимости межведомственного взаимодействия в рамках реализации проекта, а также соответствия состава участников проекта целям и мероприятиям проекта;

         соответствия содержания и перечня мероприятий заявленным целям и показателям проекта.

23. По результатам рассмотрения паспорта приоритетного проекта муниципальный проектный офис города Лыткарино готовит заключение и информирует инициатора приоритетного проекта:

о необходимости доработки паспорта приоритетного проекта;

о согласовании паспорта приоритетного проекта.

24. В случае подготовки заключения о  согласовании паспорта приоритетного проекта  муниципальный проектный офис города Лыткарино выносит предложение о реализации приоритетного проекта на одобрение Комиссии.

25. В случае подготовки заключения о необходимости доработки паспорта приоритетного проекта инициатор реализации приоритетного проекта дорабатывает в течение 3 рабочих дней предложение по приоритетному проекту и повторно направляет в муниципальный проектный офис города Лыткарино на согласование.

26. Комиссия принимает решение:

об одобрении приоритетного проекта, начале его реализации, о назначении руководителя приоритетного проекта, об утверждении состава проектного комитета и участников проекта;

о несоответствии планируемых результатов реализации проекта приоритетным направлениям    социально-экономического развития города Лыткарино;

о неактуальности целей, задач предложенного проекта;

о наличии рисков и их  негативных последствий, превышающих пользу от реализации проекта.

27. Муниципальный проектный офис города Лыткарино в течение 2 рабочих дней после подписания протокола заседания Комиссии:

направляет его инициатору приоритетного проекта, руководителю приоритетного проекта, членам проектного комитета и участникам проекта;

включает приоритетный проект в портфель приоритетных проектов города Лыткарино.

### V. Планирование проекта

28. После утверждения паспорта проекта разрабатывается сводный план приоритетного проекта по форме, утвержденной распоряжением Министерства финансов Московской области от 02.03.2017 № 23РВ-56 «Об утверждении форм приоритетных проектов Московской области.

29. Раздел «План управления приоритетным проектом» сводного плана приоритетного проекта в обязательном порядке включает следующие сведения:

перечень основных и аналитических показателей реализации проекта;

информацию об уровне принятия решения по основным категориям изменений, последовательность действий при принятии решений в отношении показателей, результатов и сроков реализации проекта (контрольных точек);

перечень участников проектов с указанием должности, фамилии имени отчества, функциональных обязанностей в рамках реализации проекта;

описание информации, которая передается в ходе реализации проекта, участник проекта, осуществляющий ее передачу, получатель информации, а также периодичность и способы ее передачи;

описание факторов, способных негативно повлиять на реализацию проекта с описанием событий, вызывающих возникновение риска и негативных последствий.

30. Инициатор приоритетного проекта обеспечивает разработку сводного плана проекта, его согласование с участниками проекта, муниципальным проектным офисом города Лыткарино в течение 14 календарных дней со дня утверждения паспорта проекта, если иной срок не предусмотрен при утверждении паспорта проекта.

	  31. Согласованный сводный план проекта вносится инициатором приоритетного проекта в проектный комитет на утверждение.

32. Сведения о приоритетном проекте (описание, мероприятия, объемы финансирования) включаются в соответствующую муниципальную программу города Лыткарино в качестве аналитического приложения.

33. Финансовое обеспечение приоритетного проекта осуществляется за счет средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете  города Лыткарино, а также может осуществляться за счет средств, привлекаемых из внебюджетных источников.

VI. Реализация проекта и управление изменениями проекта

34. Реализация проекта осуществляется в соответствии со сводным планом проекта и рабочим планом-графиком проекта.

       35. Рабочий план-график разрабатывается инициатором приоритетного проекта на основе сводного плана проекта.

       В рабочий план-график включаются:

календарный план-график выполнения мероприятий проекта;

реестр контрактов (договоров) проекта;

контактная информация участников проекта.

36. В случае если в приоритетном проекте выделены этапы реализации, мероприятия очередного этапа начинаются при наличии соответствующего решения Комиссии (в отношении этапов, зафиксированных в паспорте приоритетного проекта). Указанные решения не могут быть приняты до принятия решения о завершении текущего этапа приоритетного проекта.

37. В ходе реализации проекта с учетом оценки актуальности его целей, задач и способов реализации, а также имеющихся рисков в сводный план проекта и в рабочий план-график проекта могут вноситься изменения.

### VII. Завершение проекта

38. Решение о завершении реализации приоритетного проекта принимается Комиссией. Проект решения Комиссии о плановом завершении приоритетного проекта подготавливается проектным офисом города Лыткарино.

        К проекту решения о завершении приоритетного проекта прилагается заключение об итогах реализации приоритетного проекта и итоговый отчет о реализации приоритетного проекта.

        Итоговый отчет о реализации приоритетного проекта составляется проектным комитетом, утверждается руководителем проекта, согласовывается муниципальным проектным офисом города Лыткарино.

        39. По предложению проектного комитета Комиссией может быть принято решение о досрочном завершении приоритетного проекта в случаях:

досрочной реализации проекта;

потери актуальности проекта с учетом хода его реализации, текущих рисков и их негативных последствий.

### VIII. Мониторинг реализации проектов

40. Мониторинг реализации проектов представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров проектов, расчету отклонения фактических параметров проектов от плановых, анализу их причин, прогнозированию хода реализации проектов, принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

41. Муниципальный проектный офис города Лыткарино осуществляет мониторинг реализации приоритетных проектов в отношении паспортов, сводных планов, и рабочих планов-графиков приоритетных проектов.

        42. Подготовка, согласование и представление отчетности в рамках проектов организуются в соответствии с планом управления проектом.

43. Инициатор приоритетного проекта ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца, представляет данные мониторинга реализации приоритетного проекта в муниципальный проектный офис города Лыткарино.

44. Муниципальный проектный офис города Лыткарино анализирует представленную информацию о ходе реализации приоритетных проектов и при необходимости инициирует рассмотрение вопросов, касающихся их реализации на заседаниях проектного комитета или заседании Комиссии.

45. Данные мониторинга реализации приоритетных проектов рассматриваются на заседаниях проектных комитетов. Информацию о ходе реализации проекта докладывает руководитель  проекта. В случае выявления рисков реализации проектов, требующих внесения изменений в паспорт и (или) сводный план проекта, дополнительно к информации о ходе реализации проекта докладывается информация о принятых мерах и (или) представляются соответствующие предложения о мероприятиях по корректирующим воздействиям.

46. Данные мониторинга реализации приоритетных проектов представляются к заседаниям Комиссии муниципальным проектным офисом города Лыткарино.

47. Мониторинг реализации проекта проводится  начиная с даты принятия решения об утверждении паспорта приоритетного проекта и завершается на дату принятия решения о его завершении.

48. Руководителем проекта подготавливается ежегодный отчет о ходе реализации проекта в сроки, определенные сводным планом проекта.

49. Ежегодный сводный отчет о ходе реализации портфеля приоритетных проектов, подготавливается муниципальным проектным офисом города Лыткарино в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

### IX. Оценка реализации проектов

50. Оценка реализации проектов осуществляется в соответствии с методикой, определяемой проектным офисом города Лыткарино.

51. Проводятся следующие виды оценок реализации проекта:

оперативная оценка хода реализации проекта при прохождении этапов и контрольных точек, в том числе в отношении достижения ожидаемых результатов проектов;

ежеквартальная оценка хода реализации проекта;

ежегодная комплексная оценка проекта;

оценка итогов реализации проекта.

52. По итогам оценки формируются заключения об оценке промежуточных или итоговых результатов проектов.

        На основании заключений об оценке реализации проекта руководителем проекта готовятся предложения работодателям о материальном стимулировании участников проекта.

Утверждено
постановлением Главы города Лыткарино
от 31.03.2017  № 165-п

## Положение о Комиссии по проектному управлению

## при Главе города Лыткарино

### I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок работы Комиссии по проектному управлению при Главе города Лыткарино (далее - Комиссия) в рамках организации проектной деятельности в Администрации города Лыткарино.

2. Комиссия является коллегиальным координационным органом, а также постоянным органом управления проектной деятельностью, созданным для управления приоритетными проектами города Лыткарино.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Московской области, муниципальными правовыми актами города Лыткарино, настоящим Положением.

### II. Функции Комиссии

4. Комиссия осуществляет функции определяемые  Положением об организации проектной деятельности в Администрации города Лыткарино.

III. Состав Комиссии

5. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, членов Комиссии, секретаря Комиссии.

6. Председателем Комиссии является Глава города Лыткарино. В случае отсутствия Председателя Комиссии его обязанности выполняет заместитель председателя Комиссии.

7. Состав Комиссии утверждается постановлением Главы города Лыткарино.

IV. Функции председателя Комиссии, права и ответственность членов Комиссии

8. Председатель Комиссии:
       а) руководит деятельностью Комиссии и обеспечивает планирование ее деятельности;

б) распределяет обязанности между членами Комиссии;
       в) утверждает повестку дня заседаний Комиссии;
       г) объявляет заседание Комиссии правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов;
       д) председательствует на заседаниях Комиссии;
       е) принимает решение о приглашении на заседание Комиссии заинтересованных лиц, не являющихся членами Комиссии;
      ж) подписывает протоколы заседаний Комиссии;

з) запрашивает  необходимую информацию от структурных подразделений  Администрации города Лыткарино;
       и) организует контроль за выполнением решений, принятых Комиссией.

9. Члены Комиссии:
       а) участвуют в заседаниях Комиссии и в выработке ее решений;
       б) выполняют решения Комиссии и поручения председателя Комиссии;
       в) вносят предложения о созыве внеочередного заседания Комиссии;

г) вносят  предложения в повестку дня и по порядку проведения заседания Комиссии;

д) знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;

е) голосуют на заседаниях Комиссии.

10. Секретарь Комиссии:
        а) уведомляет членов Комиссии о дате проведения очередного заседания Комиссии;
        б) подготавливает и направляет председателю Комиссии, заместителю председателя Комиссии, членам Комиссии документы, необходимые для работы Комиссии;
        в) составляет и подписывает протоколы заседаний Комиссии;
        г) выполняет иные действия организационно-технического характера для обеспечения деятельности Комиссии в соответствии с настоящим Положением;
        д) получает  от председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, членов Комиссии, структурных подразделений Администрации города Лыткарино и иных организаций документы, необходимые для работы Комиссии.

11. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
         а) запрашивать у структурных подразделений Администрации города Лыткарино, иных организаций документы информацию и справочные материалы, необходимые для работы Комиссии;
         б) заслушивать на заседаниях отчеты и информацию от руководителей проектов, проектных комитетов, участников проекта;
         в) направлять структурным подразделениям Администрации города

Лыткарино, проектным комитетам, участникам проектов рекомендации и поручения.

### V. Порядок работы Комиссии

12. Формой работы Комиссии являются  заседания.

13. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, в соответствии с решением председателя Комиссии. Проведение заседания Комиссии может быть инициировано одним из членов Комиссии.

14. Члены Комиссии принимают участие в заседании Комиссии лично. 	  В случае невозможности личного участия в заседании Комиссии (кроме случаев нахождения в отпуске, в командировке, в случае болезни) член Комиссии обязан сообщить об этом председателю Комиссии не позднее чем за один рабочий день до даты проведения заседания, направив при этом оформленное письменно и собственноручно подписанное мнение по вопросам повестки дня.
       15. Повестка дня очередного заседания формируется и утверждается председателем Комиссии. Утвержденная повестка дня направляется секретарем Комиссии членам Комиссии в день утверждения.
        16. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют более половины от установленного числа членов Комиссии.

17. Комиссия принимает решения путем открытого голосования. Решения принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии, а также членов Комиссии, представивших председателю Комиссии мнение по вопросам повестки в письменной форме.
        18. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.
        19. Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний Комиссии и подписываются председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии.

20. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется отделом экономики и перспективного развития Администрации города Лыткарино.

Утвержден
постановлением Главы города Лыткарино
от 31.03.2017 № 165-п

## Состав Комиссии по проектному управлению

## при Главе города Лыткарино

| Серёгин Е.В. | - Глава города Лыткарино, председатель Комиссии |
| --- | --- |
| Иванова Л.С. Члены Комиссии: | - первый заместитель Главы Администрации города Лыткарино, заместитель председателя Комиссии |
| Заброда В.Б. | - заместитель Главы Администрации города Лыткарино |
| Завьялова Е.С. | - заместитель Главы Администрации города – управляющий делами Администрации г.Лыткарино |
| Кравцов К.А. | - заместитель Главы Администрации города Лыткарино |
| Макаров Н.В. | - заместитель Главы Администрации города Лыткарино |
| Титаев А.И. | - заместитель Главы Администрации города Лыткарино |
| Демидова О.Н. | - начальник отдела экономики и перспективного развития Администрации города Лыткарино, секретарь Комиссии |