**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов
управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городе Лыткарино Московской области» на 2017-2021 годы

## Паспорт программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городе Лыткарино Московской области» на 2017-2021 годы (далее - Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Город Лыткарино Московской области (далее – муниципальное образование Московской области) |
| Задача 1 программы | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой |
| Отчетный (базовый период)2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Задача 2 программы | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой |
| 95% | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% |
| Задача 3 программы | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации |
| 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| Задача 4 программы | Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем |
| 69% | 80% | 86% | 91% | 94% | 96% |
| Задача 5 программы | Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования муниципального образования Московской области |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Задача 6 программы | Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области |
| 75% | 80% | 85% | 90% | 90% | 90% |
| Задача 7 программы | Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области |
| 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 90% |
| Источники финансиро­вания программы по годам реализации и главным распоря-дителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименованиепрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств (далее – ГРБС) | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
|  «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городе Лыткарино Московской области» на 2017-2021 годы | Всего по всем ГРБС Программы | Всего, в том числе: | **7877,1** | **3698,1** | **3698,1** | **3698,1** | **3698,1** | **22669,5** |
| средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета муниципального образования Московской области | **7877,1** | **3698,1** | **3698,1** | **3698,1** | **3698,1** | **22669,5** |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальное образование Московской области | Всего, в том числе: | **7877,1** | **3698,1** | **3698,1** | **3698,1** | **3698,1** | **22669,5** |
| средства бюджета муниципального образования Московской области | **7877,1** | **3698,1** | **3698,1** | **3698,1** | **3698,1** | **22669,5** |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Московская область | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратным обеспечением | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% |
| Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% |
| Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | 60% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО | 50% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с;для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с;для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | 12,9 шт. | 13,0 шт. | 13,1 шт. | 13,2 шт. | 13,3 шт. |
| Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.  | 1,5 шт. | 2 шт. | 2,25 шт. | 2,5 шт. | 2,75 шт. |
| Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | 75% | 80% | 85% | 90% | 90% |

## 2. Описание задач Программы

Задачи Программы соответствуют национальным приоритетам использования информационных технологий в деятельности государственных и муниципальных органов и организаций.

В рамках Программы предусматривается решение следующих основных задач:

1) обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой;

2) обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой;

3) увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации;

4) обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем;

5) повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области;

6) улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области;

7) улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области.

В рамках обеспечения ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой предусматривается оснащение рабочих мест работников ОМСУ муниципального образования Московской области современным компьютерным и сетевым оборудованием, организационной техникой, локальными прикладными программными продуктами, общесистемным и прикладным программным обеспечением, а также их подключение к локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требованиями и нормами обеспечения. Также в рамках решения данной задачи обеспечивается техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудования.

В рамках обеспечения ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой, а также региональными информационными инфраструктурными системами общего пользования предусматривается подключение ОМСУ муниципального образования Московской области, включая организации и учреждения, находящихся в их ведении, к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области.

В рамках увеличения доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации предусматривается приобретение услуг по защите информации и аттестации на соответствие требованиям по безопасности информации информационных систем (декларации о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), приобретение, установка и настройка средств защиты информации, в том числе криптографических (шифровальных) средств защиты информации, приобретение антивирусного программного обеспечения, а также средств электронной подписи работникам ОМСУ муниципального образования Московской области в соответствии с установленными требованиями.

В рамках обеспечения использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем предусматривается решение задач, связанных с управлением бюджетным процессом, финансами, в том числе централизованного ведения бухгалтерского учета и отчетности, с управлением кадрами, имуществом, закупками и проведением различных видов торгов, с организацией электронного документооборота и делопроизводства, мониторингом социально-экономического развития Московской области, с развитием портала государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, с увеличением количества доступных на нем информационно-справочных сервисов для населения, количества государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, с развитием системы электронного взаимодействия региональных ведомств с ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящимися в их ведении организациями и учреждениями при оказании соответствующих услуг. В рамках указанной задачи также планируется обеспечить возможность записи через сеть Интернет на конкретное время приема в ОМСУ муниципального образования Московской области для получения услуг, а также возможность оплаты через сеть Интернет основных пошлин, штрафов, сборов и других задач.

В рамках повышения уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области планируется увеличение скорости доступа дошкольных учреждений, школ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет до единого рекомендуемого уровня, выравнивание уровня оснащения школ современными аппаратно-программными комплексами, обеспечивающими возможность использования новых технологий и электронных образовательных ресурсов в учебном процессе.

В рамках улучшения качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области планируется оказывать содействие в обеспечении доступности современных услуг подвижной радиотелефонной связи для удовлетворения потребностей населения Московской области.

В рамках улучшения обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области планируется обеспечение жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений возможностью пользования услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи.

## 3. Характеристика проблем и мероприятий Программы.

 Необходимость формирования и реализации в городе Лыткарино Московской области данной Программы, направленной на развитие информационно-коммуникационных технологий, обусловлена тем, что процесс перехода к информационному обществу – это сложная комплексная задача, результаты реализации которой тесно связаны с повышением эффективности процессов управления и, как следствие, с созданием благоприятных условий жизни и ведения бизнеса на территории города Лыткарино Московской области. Решение такого рода задач требует длительного времени, целевого выделения ресурсов и эффективного взаимодействия всех заинтересованных сторон.

## 4. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы развития информационно-коммуникационных технологий, реализуемых в рамках Программы

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы развития информационно-коммуникационных технологий, реализуемых в рамках Программы, обозначены в виде задач Программы, каждая задача содержит мероприятия Программы, направленные на их решение.

**5. Перечень мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Мероприятия по реализациипрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирова-ния мероприятия в 2016 году (тыс. рублей) | Всего(тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | **18490,5** | **3698,1** | **3698,1** | **3698,1** | **3698,1** | **3698,1** |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | **18490,5** | **3698,1** | **3698,1** | **3698,1** | **3698,1** | **3698,1** |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области: | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 1000,0 | 18490,5 | 3698,1 | 3698,1 | 3698,1 | 3698,1 | 3698,1 |  |   |
| Средства бюджета муниципального образования | 1000,0 | 18490,5 | 3698,1 | 3698,1 | 3698,1 | 3698,1 | 3698,1 |
| 1.1.1. | Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, настройка и техническое сопровождение общесистемного программного обеспечения (далее – ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области, а также оказание справочно-методической и технической поддержки пользователей указанного оборудования и ОСПО; | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 8490,5 | 1698,1 | 1698,1 | 1698,1 | 1698,1 | 1698,1 |  | Приобретение и техническое обслуживание оргтехники, компьютерно-го и телекоммуни-кационного оборудования |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 8490,5 | 1698,1 | 1698,1 | 1698,1 | 1698,1 | 1698,1 |
| Средства бюджета муниципального образования | 1275,0 | 5990,5 | 1198,1 | 1198,1 | 1198,1 | 1198,1 | 1198,1 | Финансовое управление г.Лыткарино |
| Средства бюджета муниципального образования | 400,0 | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Администрация г.Лыткарино |
| 1.1.2. | Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным банкам данных; | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Средства бюджета муниципального образования | 200 | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Администрация г.Лыткарино |
| Средства бюджета муниципального образования | 0 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | МКУ Управление обеспечения деятельности Администрации г.Лыткарино |
| 1.1.3. | Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техники. | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | 7500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 0 | 7500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Средства бюджета муниципального образования | 0 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Администрация г.Лыткарино |
| Средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КУИ г.Лыткарино |
| Средства бюджета муниципального образования | 0 | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | МКУ Управление обеспечения деятельности Администрации г.Лыткарино |
| 2. | Задача 2. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2. Создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области: | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней; | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.Лыткарино |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Создание, развитие и обеспечение функционирования единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области (далее – ЕИТО) на принципах «частного облака», включая аренду серверных стоек на технологических площадках коммерческих дата-центров для размещения оборудования ЕИТО | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.Лыткарино |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Задача 3. Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 752 | **2350** | **2350** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 752 | **2350** | **2350** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС ОМСУ муниципального образования Московской области: | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 752 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Обеспечение 100% защиты информаци-онных систем |
| Средства бюджета муниципального образования | 752 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета муниципального образования | 600 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.Лыткарино |
| Средства бюджета муниципального образования | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ Управление обеспечения деятельности Администрации г.Лыткарино |
| Средства бюджета муниципального образования | 54 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КУИ г.Лыткарино |
| Средства бюджета муниципального образования | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
| 3.1.1. | Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение мероприятий по аттестации по требованиям безопасности информации ИС ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 752 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 752 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета муниципального образования | 600 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.Лыткарино |
| Средства бюджета муниципального образования | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ Управление обеспечения деятельности Администрации г.Лыткарино |
| Средства бюджета муниципального образования | 54 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КУИ г.Лыткарино |
| Средства бюджета муниципального образования | 98 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
| 4. | Задача 4. Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем  | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 250 | **150** | **150** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 250 | **150** | **150** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.Обеспечение подключения к региональным межведомственным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ муниципального образования Московской области: | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 250 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.Лыткарино | Подклю-чение и организация работы в отраслевых сегментах РГИС |
| Средства бюджета муниципального образования | 250 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области; | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.Лыткарино |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2. | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности в ОМСУ муниципального образования Московской области; | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.Лыткарино |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3. | Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области. | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 250 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 250 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.Лыткарино |
| Средства бюджета муниципального образования |  |  0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КУИ г.Лыткарино |
| Средства бюджета муниципального образования |  |  0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
| 5. | Задача 5. Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 432,0 | **1679** | **1679** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 297,0 | **1679** | **1679** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства бюджета Московской области | 135,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности образовательных услуг населению муниципального образования Московской области: | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 432,0 | 1679 | 1679 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 297,0 | 1679 | 1679 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 135,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1. | Обеспечение муниципальных учреждений общего образования доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субсидии из бюджета Московской области;  | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 432,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования г.Лыткарино | Обеспечение организаций общего и дошкольного образования доступом в информацион-но-телекоммуни-кационную сеть Интернет на скорости:для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с;для общеобразова-тельных организаций, расположен-ных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с; |
| Средства бюджета муниципального образования | 297,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 135,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2. | Приобретение современных аппаратно-программных комплексов для общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, с учетом субсидии из бюджета Московской области. | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | 1679 | 1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования г.Лыткарино | Обеспечение общеобразова-тельных учреждений современными компьютерами (со сроком эксплуатации не более семи лет) в соответствии с установленными нормативами |
| Средства бюджета муниципального образования | 0 | 1679 | 1679 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Задача 6. Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Основное мероприятие 6.Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории муниципального образования Московской области: | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1. | Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на земельных участках в границах муниципального образования; | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино | Инвестиции операторов подвижной радиотелефонной связи |
| Средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2. | Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на зданиях и сооружениях в границах муниципального образования. | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино | Инвестиции операторов подвижной радиотеле-фонной связи |
| Средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Задача 7. Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. | Основное мероприятие 7.Развитие сети волоконно-оптических линий связи для обеспечения возможности жителей муниципального образования пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее чем 2 операторами связи: | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.1. | Инвентаризация кабельной канализации на территории муниципального образования Московской области и постановка кабельной канализации на балансовый учет; | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2. | Создание условий доступа операторам связи в многоквартирные дома и подключение подъездного видеонаблюдения; | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.3. | Формирование реестра операторов связи, оказывающих услуги по предоставлению широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на территории муниципального образования. | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Город Лыткарино Московской области | Источник финансирования | Итого | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Всего, в том числе: | **22669,5** | **7877,1** | **3698,1** | **3698,1** | **3698,1** |  **3698,1** |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | **22669,5** | **7877,1** | **3698,1** | **3698,1** | **3698,1** | **3698,1** |
| Внебюджетные источники | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. **Планируемые результаты реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение задачи (тыс. рублей) | Показатель реализации мероприятий программы**\*** | Единица измерения | Базовое значение показа-теля (на начало реализ-ации програм-мы) 2016 год | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| Бюджет муници-пального образования Московской области | Другие источники | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | **3698,1** | 0,0 | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой | процент | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | Доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратным обеспечением | процент | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 3. | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации | процент | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|  |  | **2350,0** | 0,0 | Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем | процент | 69 | 80 | 86 | 91 | 94 | 96 |
|  |  | **150,0** | 0,0 | Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | процент | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процент | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности | процент | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования муниципального образования Московской области | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | **1679,0** | 0,0 | Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с;для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с;для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | единица | 12,8 | 12,9 | 13,0 | 13,1 | 13,2 | 13,3 |
| 6. | Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области | процент | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.  | единица | 1 | 1,5 | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 |
| 7. | Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области | процент | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | процент | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 |

 \* Рассчитывается в соответствии с Методикой расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы ««Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городе Лыткарино Московской области» на 2017-2021 годы (Приложение №1)

 Приложение № 1
 к муниципальной программе «Развитие информационно-коммуникационных

технологий для повышения эффективности процессов управления
и создания благоприятных условий жизни
и ведения бизнеса в городе Лыткарино Московской области» на 2017-2021 годы

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы ««Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городе Лыткарино Московской области» на 2017-2021 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№№****п/п** | **Наименование показателя** | **Методика расчета значений показателя** |
|  | **Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой** | **Значение рассчитывается как среднее значение показателей мероприятий, характеризующих достижение целей и решения задачи 1.****Единица измерения – процент.** |
|  | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где: $n$ – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями;R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями;К – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной технике в соответствии с установленными требованиями, или уже обеспеченных таким оборудованием |
|  | **Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой** | **Значение рассчитывается как среднее значение показателей мероприятий, характеризующих достижение целей и решения задачи 2.****Единица измерения – процент.** |
|  | Доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратным обеспечением | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где: n - доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратным обеспечениемR – совокупное значение мощностей аппаратного обеспечения в ОМСУ муниципального образования Московской области;K – совокупное значение требований информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности |
|  | **Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации** | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$**где:****n - доля информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;****R - количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами защиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;****K - общее количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, которые необходимо обеспечить средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации** |
|  | Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где:n - доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;R - количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;K - общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области |
|  | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где:n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями;R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями; K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования Московской области в средствах электронной подписи |
|  | **Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем** | **Значение рассчитывается как среднее значение показателей мероприятий, характеризующих достижение целей и решения задачи 4.****Единица измерения – процент.** |
| 1.
 | Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где: $n$ – доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота Московской области и средств электронной подписи;R – количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота Московской области и средств электронной подписи;К – общее количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения |
|  | Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где: $n$ – доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме;R – численность граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме;К – численность населения муниципального образования Московской области |
|  | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где:$n$ – доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности;R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности;K – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, у которых внедрены региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности |
|  | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где:$n$ – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ;R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ;K – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур |
|  | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где:$n$ – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества;$R$ – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества;$K$ – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений |
|  | Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где:$n$ – доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО;$R$ – количество используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО;$K$ – общее количество информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО |
|  | **Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования муниципального образования Московской области** | $$n=\frac{n\_{1}+\frac{n\_{2}}{k}}{2}$$**где:****n – повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области;**$n\_{1}$ **– доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с;**$n\_{2}$**– количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области;****k – рекомендуемое Мингосуправления Московской области количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области** |
|  | Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с;для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с;для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с | $$n\_{1}=\frac{R}{K}×100\%$$где:$n\_{1}$ – доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с;R – количество муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с;K – общее количество муниципальных учреждений общего образования муниципального образования Московской области |
|  | Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | $$n\_{2}=\frac{R}{K}×100\%$$где:$n\_{2}$– количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области;R – количество используемых в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет);K – количество обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области |
|  | **Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области** | $$n=\frac{\sum\_{N\_{1}}^{}\frac{n\_{1}}{k\_{1}}+\sum\_{N\_{2}}^{}\frac{n\_{2}}{k\_{2}}}{N\_{1}+N\_{2}}×100\%$$**где:****n – улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области;**$n\_{1} $**– среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел.;**$n\_{2} $**– среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.;**$k\_{1}$ **– рекомендуемое Мингосуправления Московской области количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел.;**$k\_{2}$**– рекомендуемое Мингосуправления Московской области количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.;**$N\_{1}$ **– количество населенных пунктов с численностью населения более 100 тыс. чел. на территории муниципального образования Московской области;**$N\_{2}$ **– количество населенных пунктов с численностью населения более 10 тыс. чел. на территории муниципального образования Московской области** |
|  | Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел. | $$n\_{2}=\frac{R}{K}/3$$где:$n\_{2}$ – среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.;R – количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.;K – площадь населенного пункта муниципального образования Московской области с численностью населения более 10 тыс. чел., кв. км. |
|  | **Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области** | **Значение рассчитывается как среднее значение показателей мероприятий, характеризующих достижение целей и решения задачи 7.****Единица измерения – процент.** |
|  | Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где:n – доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи;R – количество многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи;K – общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании Московской области |